杭州萧山国际机场

管理系统虚拟化建设（三阶段）

招标文件

杭州萧山国际机场有限公司

2019年5月

目  录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

投标人须知前附表	- 5 -

第三章  采购内容、技术标准及要求	- 14 -

第四章  合同条款	- 21 -

第五章  评标方法及标准	- 25 -

- 招标公告

杭州萧山国际机场有限公司对管理系统虚拟化建设（三阶段）进行公开招标，欢迎满足资格要求的生产商或供应商前来投标。

一、招标范围及内容

投标人根据招标人设定的标项分别报价（可选择一个或多个标项），但投标文件需分别封存且符合投标文件递交的要求。

标项1 硬件产品采购及实施:包括服务器、存储设备等。

标项2 软件产品采购和虚拟化实施:软件产品采购包括VMWARE服务器虚拟化软件、分布式存储虚拟化软件等；虚拟化实施包括服务器虚拟化、分布式存储虚拟化，配合标项1完成服务器、存储设备加入虚拟化平台工作等。

详见第三章采购内容、技术标准及要求。

二、 投标人资格要求

1.具有独立法人资格，持有有效营业执照，注册资本100万元（含）以上 (提供营业执照复印件，原件备查)；

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时需提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料）。若在中标公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。

3、近三年（2016年1月1日起至投标截止日止）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时需提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料)。若在中标公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标资格。

4.投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供税务机关出具的一般纳税人资格认定相关证明材料复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查）。

5.（1）标项1  硬件产品采购及实施，投标人满足以上1-4的要求。

（2）标项2  软件产品采购和虚拟化实施，要求投标人在满足以上1-4要求的基础上，投标人必须具有实施过VMware虚拟化项目平台搭建的实施经验（提供合同复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查）。

6.本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年7月4日下午13时45分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年7月4日下午13时45分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年7月4日下午13时45分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾工               联系电话： 0571-86662723

招标监督人：阮工               联系电话： 0571-86662133

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 管理系统虚拟化建设（三阶段） |
| 1.1.2 | 实施地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“采购内容、技术标准及要求” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 供货期 | 合同生效之日起后30个日历天（含安装调试），详见招标文件第三章。 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家相关标准。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年6月26日11：30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾工，电话0571-86662723；传真：0571-86662736；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年6月26日上午9时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账，必须在投标截止时间前通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳。 投标保证金的金额：每标段人民币壹万元整 投标保证金应在投标截止时间前汇入以下帐户： 开户名：杭州萧山国际机场有限公司 开户银行：工行杭州市空港城支行 帐号：1202050209904601740 投标人提交投标保证金时需注明“管理系统虚拟化建设（三阶段）标段*投标保证金”，银行回单复印件注明投标人户名、开户行、账号等信息随投标函单独封装，随投标文件一同递交。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：管理系统虚拟化建设（三阶段）标项【 】： 投标文件 在2019年7月4日下午13时45分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （2）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：合同总价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目交货地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 供货期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）货物需求一览表及技术规格

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “销售（供货）合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5 所投设备详细技术参数说明；

3.2.6投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（3）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（4）近三年完成类似项目业绩情况。

3.2.7 服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）服务管理班子的组织结构形式；

（4）服务人员的作业安排和进场计划（供货、售后服务、质量保证等）；

（5）服务人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

3.2.8技术规格偏离表；

3.2.9商务条款响应偏离表；

3.2.10廉洁自律承诺书

3.2.11投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致。投标人对该项目只允许有一个总报价，招标人不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.3.2投标人所报投标总价应为投标人为完成本项目所发生的一切费用（包含并不限于货物的供货、运输（包括送至招标人指定地点卸车）、包装费、保险费、税费、验收、技术培训及售后服务等），包括货物供货及相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费；

3.3.3投标人应按“投标报价表”的要求报价，在投标报价表上写明拟提供货物的单价和总价；

3.3.4如果投标人认为为圆满完成本项目还有其他需要单独计价的配合工作，则应列明具体的细目和金额。所有与本项目有关的未列入“投标报价表”的工作内容，均被认为已经包含在其他细目及投标总价中。

3.3.5投标人(如中标)在投标文件中提供的货物清单和报价将是签订合同的唯一依据，其报价在本次投标有效期内不能发生改变（招标人变更除外）。如有改变，招标人将拒绝与其签订合同。

3.3.6投标人对每种货物只允许有一个报价。

3.3.7招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价。

3.3.8所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

3.3.9其它须在报价中考虑的因素：

（1）本项目在安装期间，应注意保护好招标人现有成品，如有损坏，须无条件修复至招标人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

（2）交付验收前产品的保护费由投标人自行考虑并计入总价。

（3）投标人安装过程中需自行负责现场人员生命、财产安全，自行解决与现场人员的劳务关系纠纷，可能产生的费用计入投标总价。

3.3.10投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2招标人与中标人签订合同书后5个工作日内，应当向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，供货期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关供货期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 货物需求一览表及技术规格

一、项目概况

本场VMWARE虚拟化平台承载着OA系统、ERP系统、财务共享系统、电子发票平台、微信APP等超过90台虚拟机服务器的运行。随着新应用的不断发展和扩大，虚拟化平台软硬件资源趋于饱和，机场需要对软硬件资源进行进一步扩容，把虚拟化平台扩展成为2个业务管理集群，从而进一步提高虚拟化平台的稳定性和安全性。

二、采购内容及货物需求一览表

投标人根据招标人设定的标项分别报价（可选择一个或多个标项），但投标文件需分别封存且符合投标文件递交的要求。

本次招标主要是对杭州萧山国际机场管理系统虚拟化建设（三阶段）所需的软硬件产品进行采购和虚拟化的部署实施。

1.   标项1：硬件产品采购及实施

★投标人应提供所投产品的详细技术参数，及证明其满足招标要求的书面材料。

1.1本标项中标人负责实施以下工作：

- 本次采购的所有硬件产品需提供3年原厂维保、在线支持服务、400或800电话支持服务。本标项中标单位负责硬件产品提供和上架安装，设备开机、安装部署、联调等工作。提供的产品需在合同生效后【30】工作日内在招标人指定场所安装完毕。

- 完成存储设备的双活功能的实施。

- 完成存储设备与4台服务器的连接和调试。

1.2采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要配置和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 4台 | 详见1.3.1 |
| 2 | 存储设备 | 1台 | 详见1.3.2 |

★中标人须在中标通知书发出之日起10日内，提供硬件设备厂家商对本次项目的授权服务承诺函；中标人不能提供的，招标人有权取消中标人的中标资格。

1.3主要配置和要求

1.3.1  虚拟化服务器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国际一线品牌，2U机架式服务器 |
| 处理器 | 配置2*英特尔至强 银牌 4114 2.2G, 10C/20T处理器；可支持铂金81xx，金61xx/51xx，银41xx，铜31xx系列 |
| 内存 | 支持RDIMM，LRDIMM，NVDIMM-N；24 个DIMM 插槽，本次配置8*32GB RDIMM内存 |
| 硬盘 | ≥16个硬盘槽位；本次配置10*960GB SSD SATA SSD ★硬盘应在VMware官方VSAN兼容列表中可查，并提供截图。 |
| 快擦硬盘/SSD | 可选服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露 |
| RAID卡 | 配置≥2GB高速缓存，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，断电保护；可选4Gb RAID卡 ★RAID卡应在VMware官方VSAN兼容列表中可查，并提供截图。 |
| SD卡 | 配置2个16GB SD卡，Raid1，可用于部署虚拟化软件 |
| PCI插槽 | ≥4个PCIe第3代插槽 |
| HBA卡 | Emulex LPe31002-M6-D 双端口 16Gb 光纤通道 HBA卡（含2个光模块） |
| 网卡 | 配置1块2端口英特尔 X520 DP 10Gb DA/SFP+含2个多模光模块 英特尔以太网 I350 QP 1Gb 网络子卡≥4个 ★10Gb网卡应在VMware官方VSAN兼容列表中可查，并提供截图。 |
| 电源 | 配置1+1≥750W冗余热插拔电源 |
| 安全功能和特性 | 加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹） |
| 前置管理液晶屏 | 前面板上配备有可拆卸液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| 能耗管理 | 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能 |
| 第三方管理平台集成 | 提供主流管理平台如VMware vCenter，Microsoft System Center，BMC Software的插件集成；能够连接常见的管理平台如Nagios & Nagios XI,Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli® Network Manager, CA Network and Systems Management |
| 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱，虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 |
|  | 前置专用USB管理口 |
|  | 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
|  | 能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 |
| 组管理 | 一个页面可以集中管理100台服务器，且无需任何软件和代理 |
| 移动管理 | 可升级通过手机和平板电脑管理服务器，可以做现场的资产清点 |
| 全生命周期管理 | 从服务器出厂免光盘安装部署，到升级，监控，维护，直至报废涉及的方方面面提供全生命周期管理。 |
| 导轨 | 通用滑动机架式导轨,免工具安装 |
| 监控分析 | 提供性能监控分析软件并提供图文报告：包含CPU、内存、读写IOPS的峰值、吞吐量、读写比例，以及延迟、队列等性能数据，同时能提供所连接服务器的总核心数、以及CPU的峰值和最低值；支持监测VMware虚拟化集群、linux和Windows系统，且没有数量限制；深入分析服务器工作负载和容量需求，以优化数据中心运行效率；必须在应答书里描述如何实现并提供详细的报告样本实例，同时必须在签订合同前通过测试验证 |
| 服务 | 原厂商3年硬件免费保修，原厂工程师7 x 24 x 4小时免费上门服务，带原厂商服务承诺函；服务器硬盘故障免回收 |
| 其他配件 | 2个华为SFP+ 10GE多模100M光纤模块，型号为SFP-10G-USR10GBase-USR光模块-SFP+-10G模块(850nm,0.1km,LC) 4对5M多模万兆光纤跳线 |

1.3.2  存储设备

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 型号 | DELLEMC SCv3020 |
| 制造商 | 知名存储厂商产品,具有自主知识产权的非OEM产品，IDC全球存储出货量排名前三名。 |
| 存储系统结构 | 采用双活控制器冗余架构，支持SAN和NAS功能，支持NFS/CIFS/IPSAN/FC SAN协议。 |
| 处理器芯片 | 核心处理器单核主频≥1.7GHz，总核数≥12，“系统最大支持96个或以上的处理器核” |
| 高速缓存 | 配置核心控制器缓存≥32GB（注:不接受SSD固态硬盘充当控制器缓存应标），支持缓存掉电保护，Cache-to-Flash，“系统最大支持256GB缓存或以上” |
| 磁盘配置 | 配置960G RI SSD 硬盘≥12块 |
| 磁盘扩展能力 | 双控存储系统设计容量不低于220块硬盘，本次配置软件许可槽位≥222块 |
| 主机端口 | 当前配置≥4个16Gb光纤通道FC前端接口。要求支持12Gb SAS直连服务器，要求提供官网截图和链接。 |
| ★双活支持 | 要求本次配置存储双活功能，以便与之前购买的存储实现存储之间双活功能，如果是网关实现双活方式，要求配置冗余的硬件网关，需要额外增加之前购买存储的双活许可。 |
| 硬盘类型支持 | 支持NL-SAS, SAS，SSD硬盘类型；支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容； |
| RAID级别支持 | 支持RAID0、RAID10、RAID5和RAID6；支持RAID 10 DM(双镜像) |
|  | 支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存； |
|  | 支持RAID类型的动态在线更改，无需数据迁移或应用停机 |
|  | 支持系统全局热备盘 |
| ★集成CDP功能 | 一旦出现系统逻辑错误，保证当天48小时数据可以随时恢复到任意时刻故障前10分钟的正常状态，即每个卷至少需要保存1000个快照 |
|  | 能防止包括误更改、误删除等故障造成的数据丢失或损毁 |
|  | 针对SAN上的关键应用，支持不影响生产卷性能的CDP技术（非传统快照COFW技术） |
|  | 存储配置一套CDP功能许可，保护Oracle，Exchange，SQL，Vsphere，MySQL |
| 精简配置 | 可实现大于实际磁盘空间的服务器可见逻辑空间，以满足业务长期规划 |
|  | 系统不需要为单个逻辑卷预留空闲磁盘资源，系统存储资源自动统一配备； |
|  | 支持虚拟容量分配及回收技术，本期配置，完整列明精简配置软件的模块号，并要求此软件支持本次配置的全部裸容量，并列入商务报价。 |
| 数据压缩 | 本次配置数据压缩功能, 要求数据压缩功能可以在SSD 和HDD介质均可使用 |
| 自动分级 | 支持两级闪存的自动分级，写优化型SSD+读优化型SSD，确保数据写入在写优化型SSD完成，实现写加速；如不能配置两级闪存自动分级，所有高读写性能需求的数据容量必须全部配置SLC SSD盘； 支持SSD盘与磁盘的自动分级，否则高读写性能需求的数据容量部分必须全部配置SSD盘；同时支持磁盘 15K/10K/7.2K磁盘间的自动分级，否则磁盘必须全部配置15K磁盘； 在逻辑卷内能跨越不同速度盘（支持写优化型SSD、读优化型SSD、15K、10K、7.2K盘），实现数据双向调度； 支持数据库应用；自动分级的颗粒度小于4MB；支持磁盘的快道技术(数据根据访问频度能在外道和内道流动) |
| 高级数据容灾 | 1）支持同一个逻辑卷级别的两地三中心（同步+异步），支持FC链路、iSCSI链路多种容灾传输方式 2）支持为VMware构建双活系统，提供VMware官方网站截屏证明方案实现细节，提供详细网址。 3）支持生产站点将持续的保护点同时复制到灾备站点 4）支持在同一存储系列不同型号之间容灾 |
| 存储高可靠性 | 在满足业务不停机的条件下,支持手动实现逻辑卷在不同型号的阵列之间进行漂移或者按策略自动漂移 |
| 高级功能和管理软件 | 支持Multi-VLAN Tagging，支持LDAP/AD v2，配置VVOL,QoS，压缩和重删功能。配置卷镜像克隆功能。配置阵列设置中文界面管理软件,可以本地或Web的方式配置和管理阵列。免费配置可以一个集成界面管理多台阵列的企业存储资源管理工具。 |
| 操作系统支持 | Microsoft Windows Server，Solaris，HP-UX，Linux，IBM AIX，Novell NetWare，Apple，Tru64，Vmware |
| 系统升级 | 支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行。此次配置硬件支持升级为同系列最高型号，且本次配置的软件为永久许可，未来如型号升级无需重复购买。 |
| 虚拟化增强 | 为了保证和Vmware良好的兼容性和增强特性支持，要求厂商是vmware全球合作伙伴联盟成员，提供vwmare官方网站截图证明。 |
| 认证 | 1、VMware Metro Stretch Cluster、VMware SRM、IBM VIOS认证（提供官网截图及官网链接） 2、国际存储工业协会（SNIA）官方认可的投票级成员（Voting Member），提供SNIA官网上的证明截图。 3、支持不低于SMI-S 1.5管理标准，提供SMI-S CTP认证，提供SNIA官网上的证明截图。 4、支持未来云平台建设，支持OpenStack Cinder存储兼容性。 5、拥有自主知识产权，在中国国家专利局官网上可以查询到与投标产品相关的至少3个专利项目，提供http://www.pss-system.gov.cn/上的证明截图 |
| 服务 | 3年当日4小时（24X7）软硬件上门服务（配件+人力)的IT专业支持与关键任务保修 |
| 安装 | 针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试服务 |

2.标项2：软件产品采购和虚拟化实施

★投标人应提供所投产品的详细技术参数，及证明其满足招标要求的书面材料。

2.1本标项中标人负责实施以下工作：

- 提供VMware虚拟化软件，软件需提供1年原厂升级服务、在线支持服务、400或800电话支持服务；

- 协助标项1硬件设备的安装部署和存储的双活部署等；

- 完成标项1的4台虚拟化服务器的服务器虚拟化、分布式存储虚拟化和4台虚拟化服务器新组成1个虚拟化资源池等工作；

- 完成存储和标项1的4台虚拟化服务器的连接以及标项1的存储加入VMWARE虚拟化平台等。

- 投标人要提出具体的实施文档管理办法。在实施过程中的每一步都要有相关的文档作保证。项目交付后提供系统使用操作培训，并提交用户使用手册。

2.2采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要配置和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VMware服务器虚拟化软件 | 8CPU生产节点 | 详见2.3.1 |
| 2 | VMware VSAN分布式存储管理软件 | 8CPU | 详见2.3.2 |
| 3 | 虚拟化实施 | 1项 | 详见2.3.3 |
| 4 | 软件产品服务 | 1年 | 详见2.3.4 |

★中标人须在中标通知书发出之日起10日内，提供VMware软件厂家对本次项目的授权服务承诺函；中标人不能提供的，招标人有权取消中标人的中标资格。

2.3主要配置和要求

2.3.1  VMware服务器虚拟化软件（8CPU生产节点）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
|  | 要求虚拟化软件（Hypervisor）结构精简，采用裸机架构，无需借助通用操作系统（Windows或Linux）即可搭建虚拟化平台，避免因通用操作系统日常的补丁维护造成的额外管理工作和业务影响，部署后所占用的存储空间在1GB以下。（需提供截图证证明） |
| 兼容性要求 | 支持现有市场上的主流x86服务器，包括IBM、HP、DELL、Cisco、联想、浪潮、曙光、HUAWEI等8个服务器品牌以上；认证服务器必须包括Intel或AMD最新处理器（以最新的Intel E5-2600V4系列为例,提供官网截图和链接，以证明虚拟化产品对配置新一代CPU的服务器兼容性，至少提供8个不同品牌的服务器） |
|  | ★兼容市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows XP/Vista/7/8/10 Windows2000、Windows server 2003/2008/2012/2016、Redhat Enterprise Linux3/4/5/6/7、Suselinux9/10/11/12/、Oracle linux4/5/6/7、Ubuntu、Centos 4/5/6/7、Mac OS X 10等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。（提供产品真实的虚拟机创建操作界面、可选操作系统截图） |
|  | ★支持与多个第三方杀毒软件集成（包括赛门铁克、卡巴斯基、趋势、迈克菲、瑞星等主流厂商），无需在虚拟机内安装杀毒代理（客户端）即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下无代理的安全防范。（提供至少3家防病毒厂商的官网链接和截图，以证明其无代理杀毒方案对所投服务器虚拟化产品支持。） |
|  | ★兼容NVIDIA K1\K2、M60图形加速卡，支持NVIDIA GRID vGPU硬件虚拟化技术, NVIDIA 硬件加速图形处理为虚拟机提供出色的 2D和 3D 图形处理能力。（1.提供NVIDIA英伟达官网vGPU功能对所投产品的支持说明截图 2.提供NVIDIA英伟达官网vGPU驱动下载链接和截图证明。） |
| 功能性要求 | 支持虚拟机在本地存储和共享存储之间在线迁移，保障业务连续性 |
|  | 支持对虚拟机在线进行快照创建、删除、合并、以及内存状态的多种快照操作方式 |
|  | 提供将多台物理主机组成集群的能力，同时支持动态资源分配功能，可为整个集群中的虚拟机提供独立于硬件的动态负载平衡和资源分配，增强业务系统的服务质量 |
|  | 具有智能的电源管理功能，可以持续地优化每个集群中的服务器功耗，根据集群内服务器的负载状况对物理主机进行下电和加电，更好地支持绿色环保节能减排的政策 |
|  | 可以利用服务器的本地闪存，提供一个可大幅缩短应用延迟的高性能分布式读缓存层，提高虚拟机的性能 |
|  | 提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移 |
| 高可用要求 | 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件、客户机操作系统发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的主机上自动重启。 |
|  | ★提供零停机保护机制，保证关键应用的连续性，且被保护的应用虚拟机所在服务器发生故障时，业务访问不中断，应用持续可用，确保零停机、零数据丢失。且被保护的虚拟机配置不少于4个虚拟CPU。 （1.需提供官网链接和截图 2.提供该功能真实操作界面截图） |
|  | 支持跨数据中心在线迁移功能，即在两个完全独立的数据中心，独立的服务器集群之间，远距离将虚拟机从一个数据中心在线迁移至另一个数据中心，迁移过程业务无中断。 |
| 虚拟化管理要求 | 支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。 |
|  | 支持自定义角色和权限，可以限制用户对资源的访问，实现分级管理并增强安全性和灵活性 |
|  | ★提供主动式运维管理能力，全系统中文视图故障监测分析、图形化性能监测、图形化健康监测、图形化容量分析，能够生成中文报告，将资源使用情况及时以文字形式汇报。 |
|  | 允许管理者针对管理目标自行产生热图(Heatmap)视界，管理者自行决定要以哪一种管理对象作为统计单位(如主机或存储)、然后以大小及颜色分别表示其内所包含的管理对象(如虚机)的状况（如工作负载、I/O等各种性能参数）。 |
|  | 可自动判断监控中的环境运作是否有效率，是否有任何虚拟机的配置(CPU/Memory/Disk)是过度配置造成浪费或过少配置而可能导致效能问题,监控主机可自动生成这些报表。 |
|  | 能够直观的展示容量未来趋势走向。通过性能趋势、前瞻性预测和扩展预测可以清楚了解目前及未来的资源需求和使用情况，从而实现明智的容量管理和规划。 |
| 存储管理要求 | 提供虚拟机存储的动态负载平衡功能，通过存储特征来确定虚拟机数据在创建和使用时的最佳驻留位置，可根据存储卷性能及容量情况进行无中断自动迁移，消除存储隐患。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行存储在线迁移。 |
|  | ★实现以虚拟机为颗粒度，对存储资源和功能的使用进行更加精细的控制(例如：快照、远程复制、重复数据消除等功能的开启和应用，读/写IOPS的控制，是以虚拟机为单位)，并在需要时进行动态实时调整。 （1.提供官网链接和截图 2.提供该功能的真实操作界面截图） |
| 服务质量管理 | 支持存储和网络的I/O控制功能，通过对持续监控工作负载，一旦发现拥塞，会自动根据业务需求，以虚拟机为单位进行带宽限制，以保证关键虚拟机的带宽。 |
| 扩展性要求 | 每个集群至少支持64个主机；每台虚拟化主机至少支持480颗逻辑CPU、6TB内存、单个存储卷64TB；每个虚拟机至少支持128个vCPU、4TB内存、62TB虚拟磁盘容量。 ★提供热添加CPU，磁盘和内存的功能，实现无需中断或停机即可向虚拟机添加CPU，磁盘和内存。 |
| 许可要求 | 配置8个CPU的生产节点服务器虚拟化VMware vSphere with Operations Management6.0 企业增强版许可授权 |

2.3.2VMware VSAN分布式存储管理软件（8CPU）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 分布式存储管理软件，支持多个独立的服务器本地存储组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理和扩展。支持混合架构（SSD/HDD混合）和全闪存架构（全SSD）。 |
|  | ★采用嵌入虚拟化层（hypervisor）内核的体系结构，无需单独安装，缩短I/O数据路径降低延时，减少对服务器的CPU和内存资源占用。（提供官网链接和截图） |
| 功能性要求 | 在同一个图形界面里管理服务器和存储资源，并监控详细的性能与容量。配置部署无需命令行操作，只需在图形化管理界面上点击即可完成。（1.提供产品功能的操作界面截图） |
|  | 对存储的管理简单易行，可通过图化形界面添加磁盘，组织磁盘组，制定策略 |
|  | ★提供基于存储策略的管理机制，根据业务应用的需求，以单个虚拟机为颗粒度在线的动态调整应用正在使用的存储资源(包括为每个虚拟机独立设置磁盘条带数、读缓存大小、数据冗余策略、软件校验保护、存储空间预留等)，而无需进行 LUN 或 RAID 配置。（1.需提供官网链接和截图。2.提供该功能的真实操作界面截图） |
|  | 采用SSD作为高速读/写缓存，并且提供可以动态调整的虚拟机级别的读写缓存预留，确保重要应用的读写性能。支持ULLtra DIMM SSD和NVMe SSD，用作读写缓存（提供官网链接和截图） |
|  | ★支持存储性能QOS控制，以虚拟机为颗粒度限制和监控每个虚拟机使用的 IOPS，可防止某个虚拟机独占大量存储 IOPS，消除邻位干扰问题。（提供该功能的真实操作界面截图） |
|  | 支持无存储的服务器加入到集群享受虚拟共享存储的服务。 |
| 可靠性 | 支持软件校验和功能，实现端到端的数据校验和检测，保证数据在读写和存储过程中的完整性。（提供官网链接和截图） |
| 高可用性 | 针对每个虚拟机可设置多个副本镜像（最大4副本）来确保在发生磁盘、主机、网络或机架故障时绝不丢失数据，保证业务连续性，保证业务系统7x24小时不间断运行。 |
|  | ★支持跨数据中心的容灾复制技术和跨数据中心的存储双活技术，跨数据中心双活部署时，可以保证单一数据中心存储系统故障自动切换，另一数据中心自动接管，并恢复对外提供服务，无需人工干预，保障业务连续性（提供官网链接和截图） |
|  | 全冗余性设计，多节点冗余保护，不存在单点故障 |
|  | 无缝应用虚拟化平台的HA、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度等功能，无需额外安装软件。 |
| 兼容性 | ★支持现有市场上的主流x86服务器、I/O控制器、磁盘等等，包括但不限于IBM、HP、DELL、Cisco、HDS、SuperMicro、富士通、Inspur、Sugon、Lenovo、Huawei等（提供官网链接和截图，详细到服务器型号及具体配置，以证明至少兼容10个不同品牌的服务器，保证后期硬件招标和选型不受品牌限制） |
|  | 支持运行 Oracle、SQL 等主流数据应用，并提供Oracle RAC和SQL Server Always On数据高可用集群技术官方部署手册（提供手册的官网截图和下载链接） |
| 存储效率 | ★配置重复数据删除和数据压缩功能，优化数据占用空间，实现最经济高效的全闪存性能。（提供官网链接和截图） |
|  | ★配置纠删码（类似RAID 5\6）功能，针对每个虚拟机可实现跨节点的冗余保护，增加存储的可用容量，提高全闪存存储空间利用率。（提供官网链接和截图） |
| 扩展性 | 单个存储集群支持不少于64个节点（服务器）； 最大可支持虚拟机（VM）数不少于6400个 |
|  | 支持无存储的计算节点加入到集群享受共享存储的服务 |
| 其它要求 | 虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性 |
|  | 为市场成熟产品，被五百强企业广泛采用，在本地区内具有广泛的应用案例 |
|  | ★为保证软件产品质量、可靠性、合法性，需提供原厂针对本项目的授权函。 |
| 许可要求 | 配置8个CPU的分布式存储虚拟化软件VMware VSAN 6.0的授权许可 |

2.3.3虚拟化实施

虚拟化实施包括虚拟化规划设计、虚拟化的实施和运维等.

（1）虚拟化规划和设计包括架构设计(网络，存储，资源池等）、高可用设计、业务连续性设计、备份和恢复计划、安全、安装的实施规范、测试计划、上线规范、操作程序等；

（2）虚拟化的实施包括虚拟化架构的安装和配置、虚拟化迁移高可用配置和测试、备份和恢复测试等，上述软件产品和规划设计中描述的功能要全部实现；包括标项1的4台虚拟化服务器实现服务器虚拟化、分布式存储虚拟化和4台虚拟化服务器新组成1个虚拟化资源池及标项1的存储加入VMWARE虚拟化平台等工作。

（3）运维包括现场与远程技术支持、技术问题接口和配合其他厂家完成向虚拟化平台的迁移工作等。

## 2.3.4软件产品服务

## （1）提供VMware软件产品原厂标准服务1年。

（2）投标人应确保平台软件VMware原厂商在后续的管理系统虚拟化项目实施过程中与本项目所有实施单位密切配合，确保管理系统虚拟化项目顺利交付。

（3）投标人应确保平台软件原厂商VMware提供对用户的技术培训，培训包括现场培训和原厂工程师针对本项目的培训课程，使用户能够掌握软件产品使用的基本要求。培训的过程中必须做到有明确的目的、有合适的教材、有具体的评价（评测），培训工作应贯穿整个项目的实施过程，达到能独立进行管理、日常操作等工作的目的。

第四章  合同条款

标项1：

杭州萧山国际机场【管理系统虚拟化（三阶段）】采购合同

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方:

住所地:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就相关产品采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、产品规格型号及参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、详细功能要求：见招标文件 第三章

2、

二、合同金额

本合同金额为固定总价合同，合同金额为（大写）：人民币    ，（小写）¥       。本合同价为杭州萧山国际机场内交货价，含产品价格、运输费、包装费、保险费、税费等所有费用。甲方不再承担其他任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

三、技术资料

1.乙方应在交付合同产品时同时向甲方提供使用产品的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应要求该等人员履行同等的保密义务并限于履行合同的必要范围而使用。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方遭受损失的，则乙方应向甲方承担赔偿责任。

四、知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方承担赔偿责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供产品存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

# 六、转包或分包

1.本合同项下甲方采购的产品及其安装、调试等服务，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的产品或服务的全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方。

2.如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同总金额【10%】的违约金。

# 七、产品包装、发运及运输

1. 乙方应在产品发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、技术资料、随配附件和工具以及清单一并附于产品内同时向甲方交付。如资料和工具、附件不全的，视为乙方未完全履行交付义务。

3. 乙方在产品发运手续办理完毕后【24】小时内必须书面通知甲方，以便甲方准备接货。

4. 产品在本合同规定的交货地点交付甲方前发生的一切风险包括产品运输风险均由乙方负责。

5. 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的交货地点并经甲方签收后视为交付，乙方同时必须在产品到达的当天立即通知甲方产品已送达。

# 八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：见投标须知前附表

2. 交货方式：乙方送货上门

3. 交货地点：杭州萧山国际机场内

# 九、安装与验收

1.甲方对乙方交付的货物依据甲方要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，产品外观、数量、品种、规格和说明书等资料符合甲方要求的，视为初步验收合格，给予签收，初步验收不合格的不予签收并在到货之日起【15】日内以书面或电话形式向乙方提出异议。乙方在甲方初步验收完毕后，负责在【30 】日内完成现场安装、调试，确保设备正常运行。安装、调试完毕由乙方提交甲方进行终验收，双方代表应在通过终验收之日签署安装验收合格报告，但此报告不能免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务责任。如终验不合格的，甲方不予签署安装验收合格报告，并在终验检验之日起【7】日内以书面方式向乙方提出相关异议。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，乙方检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方应当在收到甲方前述第1款异议之日起【3】日内按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低货价，以及继续进行调试以符合甲方及本合同约定，并承担由此产生的相关费用。在上述异议期及产品质量问题的处理期间，甲方有权中止本合同项下的付款义务。如甲方未按上述规定期限提出质量异议的，不免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务责任。

4.具体的安装要求：

乙方负责硬件产品提供和上架安装，设备开机、安装部署、联调等工作。提供的产品需在合同生效后【30】工作日内在甲方指定场所安装完毕。

5.具体的验收要求：

（1）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，乙方检验的结果应随货物交甲方。

（2）乙方在甲方签收之日起30天内进行设备的安装调试，乙方在完成硬件产品供应和完成硬件产品实施后，提交甲方进行初验,满足甲方功能要求的，予以初验通过，乙方提交项目成果上线试运行。

（3）自初验之日起，进入为期 30天的试运行。

（4）试运行期结束，且试运行期间的问题得到解决，乙方提交甲方进行项目终验。

（5）在甲方实施管理系统虚拟化改造项目过程中，如甲方要求，乙方应按甲方要求提供现场技术支持。

# 十、货款支付

（1）合同签订后，经甲方终验合格（甲方签署《终验报告》）后15日内，甲方凭乙方出具的全额增值税专用发票支付乙方合同总金额的 95 %；

（2）合同总价的5%为质保金，在免费质量保证期满日甲方书面确认乙方已完成全部质保期工作后15日内支付。

# 十一、履约保证金

1．乙方应在收到甲方中标通知书后【7】日内，向甲方支付合同总价的【10% 】作为履约保证金。如果逾期未缴纳，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

2．在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权优先从履约保证金中扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方自收到书面通知之日起【7】日内补足履约保证金。如果乙方不及时补足履约保证金，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。待合同约定服务内容全部履行并完毕，乙方不存在任何违约情形并收到甲方书面认可后【15】日内，甲方无息返还履约保证金。

# 十二、免费质保期及服务内容

1、乙方保证其所供应的产品符合相关产品质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新产品。

2、乙方应为产品提供【36】个月的免费质保期(含工时费和零部件费)，时间自甲方最终签署安装验收合格报告之日起计算。

3、免费质保期内由于非甲方原因发生的故障或损坏，乙方免费提供维修和备件直至产品性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供产品，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、人民银行公布的同期货款基准利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施所产生的费用等）以及由此给甲方造成的损失。

4． 乙方提供【7*24】小时售后服务，在接到报修通知后，维修人员应在【24】小时内赶到杭州萧山国际机场，并连续进行维修，直到产品恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

5． 免费质保期结束的【 3 】天前，乙方负责对产品进行一次全面的检修和维护，并由甲方验收认可。甲方验收认可并不免除乙方对于验收认可后发生的但尚在质保期限内的产品故障或损坏的维修、退换货义务。

6、若乙方提供的产品属于伪劣产品或者假冒产品或者欺诈甲方，使得甲方遭受损失，乙方应向甲方承担违约责任，同时，甲方可依法寻求其他法律救济。

# 十三、违约责任

1. 甲方无故逾期支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日【0.05】%向乙方支付违约金。

2. 乙方逾期交付产品和本合同规定的文件资料的，或者未按甲方时间要求完成安装调试并通过甲方终验收的，乙方应按合同总额每日【0.6】%向甲方支付违约金，由甲方从货款中扣除。逾期超过约定日期【10】个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额【5】%的违约金，且全额没收乙方的履约保证金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3. 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，或要求乙方更换产品；乙方因更换产品而逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同，不予支付相应货款，并没收全部履约保证金。

4．因乙方提供产品质量问题或者安装调试过程中因乙方原因导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方作出赔偿。

5. 乙方不在约定期限内派人维修或维修质量验收不合格的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担，甲方与第三方确认后可直接从质保金中扣除；履约保证金不足以抵扣的，继续向乙方追偿。

6．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。本合同约定的因乙方违约而应向甲方赔偿的损失包括但不限于甲方为本合同项下事宜进行招标以及重新进行招标的费用、重新招标的中标价格与本合同价格的差价损失，以及因采购迟延而导致的经营损失等。并且，甲方为主张和实现债权而发生的律师费、诉讼费、公证费等费用均由乙方承担。

7．对于本合同项下乙方应支付的赔偿款或违约金，甲方有权从应付乙方的货款及履约保证金中直接扣除，不足的部分，继续向乙方追偿。

# 十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关官方权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续【140】天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商无法达成一致的，本合同自动终止，双方互不承担赔偿或违约责任。

十五、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

十六、合同组成文件包含下列内容，且解释顺序如下：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.招标文件

5.标准、规范及有关技术文件

# 十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字（包含签章）并加盖单位公章或者合同章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同一式陆份，甲执叁份，乙方持叁份，具有同等法律效力。

4.附件：

（以下为签署页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司                      乙方：

地址：杭州萧山国际机场内                            地址：

法定代表人：                                        法定代表人：

或                                                  或

授权代表：                                          授权代表：

签字日期：                                          签字日期：

年  月  日                                  年  月  日

标项2：

【管理系统虚拟化（三阶段）】系统建设合同

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方：

住所地：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就相关产品采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、产品规格型号及参数

本合同下，乙方向甲方提供如下系统及服务：

（1）提供VMware虚拟化软件，软件需提供1年原厂升级服务、在线支持服务、400或800电话支持服务；

（2）协助标项1硬件设备的安装部署和存储的双活部署等；

（3）完成标项1的4台虚拟化服务器的服务器虚拟化、分布式存储虚拟化和4台虚拟化服务器新组成1个虚拟化资源池等工作；

（4）完成存储和标项1的4台虚拟化服务器的连接以及标项1的存储加入VMWARE虚拟化平台等。

（5）投标人要提出具体的实施文档管理办法。在实施过程中的每一步都要有相关的文档作保证。项目交付后提供系统使用操作培训，并提交用户使用手册。

具体参数等数据详见附件

二、合同金额

本合同金额为（大写）：       人民币（¥    .00）。本合同价为杭州萧山国际机场内交货价，含产品价格、运输费、包装费、保险费、税费、安装调试、应用软件和各个其它系统厂家的接口对接和维护等所有费用。甲方不再承担其他任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

三、技术要求

3.1 总体目标:把虚拟化平台扩展成为2个业务管理集群，从而进一步提高虚拟化平台的稳定性和安全性。

3.2 功能要求:

- 协助标项1硬件设备的安装部署和存储的双活部署等；

- 完成标项1的4台虚拟化服务器的服务器虚拟化、分布式存储虚拟化和4台虚拟化服务器新组成1个虚拟化资源池等工作；

- 完成存储和标项1的4台虚拟化服务器的连接以及标项1的存储加入VMWARE虚拟化平台等。

3.4实施要求

3.4.1实施工期要求

本项目要求【30】日历天完成（含【30】）。

3.4.2项目实施人员要求

1、项目经理具备VMware VCP认证证书，实施过3个及以上VMware虚拟化项目。

2、项目实施团队成员需具备VMware VCP认证证书及VMware虚拟化实施经验。

3.4.2实施过程要求

包括虚拟化规划设计、虚拟化的实施和运维等。

1、虚拟化规划和设计包括架构设计(网络，存储，资源池等）、高可用设计、业务连续性设计、备份和恢复计划、安全、安装的实施规范、测试计划、上线规范、操作程序等；

2、虚拟化的实施包括虚拟化架构的安装和配置、虚拟化迁移高可用配置和测试、备份和恢复测试等，上述软件产品和规划设计中描述的功能要全部实现；包括标项1的4台虚拟化服务器实现服务器虚拟化、分布式存储虚拟化和4台虚拟化服务器新组成1个虚拟化资源池及标项1的存储加入VMWARE虚拟化平台等工作；

3、运维包括现场与远程技术支持、技术问题接口和配合其他厂家完成向虚拟化平台的迁移工作等。

四、技术资料

1.乙方应在项目最终验收前【7】日内 向甲方提供使用系统的有关技术资料。乙方按照本合同约定期间交付符合本合同规定的货物和服务以及全部技术资料的，方视为完成交付义务。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应要求该等人员履行同等的保密义务并限于履行合同的必要范围而使用。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方遭受损失的，则乙方应向甲方承担赔偿责任。

五、知识产权

乙方应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方承担赔偿责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的系统的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供系统存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除本合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

# 七、履约担保

1.履约保证金金额：合同总价的10%

2.履约保证金支付时间：收到甲方中标通知书后7日内

3.该履约保证金在完成系统最终验收后【 15 】天内无息返还。若乙方未能及时缴纳履约保证金，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的所有损失。在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方自收到书面通知之日起【 7 】日内提出异议并补足履约保证金，如果逾期未提出，视为同意。如果乙方不及时补足履约保证金，经甲方通知后【 7 】日内，仍未补足，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的所有损失。

# 八、转包或分包

1.本合同项下甲方采购的系统，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的系统全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方；

2.如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

# 九、交货期、交货方式

1.交货期：合同生效之日起  30  日历天。

2.交货地点：杭州萧山国际机场内

3.交货方式：乙方在甲方安装联调系统。

# 十、安装、调试、试运行及验收

1.乙方系统开发完成后，负责在甲方完成现场安装、调试，确保系统正常运行。系统安装、调试完毕由乙方提交甲方初验，甲方按本合同及招标文件的要求对系统进行初验，初验合格后，进入为期【30】天的试运行。

初验的标准是：乙方系统开发完成后，负责在甲方完成现场安装、调试，系统功能正常运行。

试运行的标准是：系统具备上线条件。

# 2.项目实施试运行期间，乙方提供【3】人/天的原厂现场技术支持服务。

# 3.试运行期满后，乙方提交甲方进行终验。

# 终验标准是：解决了试运行期间所有的系统问题且系统运行稳定。

# 4. 乙方安装调试系统前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，乙方检验的结果应随系统交甲方。

# 5.甲方在验收后如发现产品的品种、型号、规格、数量或质量不符合合同约定或相关质量要求，甲方应在验收之日起【7】日内以书面或电话形式向乙方提出异议；乙方应当在收到甲方异议之日起【7】日内作出答复或与甲方协商处理，并承担由此产生的相关费用。在上述异议期及产品质量问题的处理期间，甲方有权中止本合同项下的付款义务。

# 6如甲方未按上述规定期限提出质量异议的，视为乙方所交付的产品符合合同规定；乙方未按上述规定期限做出答复或负责处理的，则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

# 7.免费技术培训：

# 应提供对甲方的维护操作技术培训，培训包括现场培训，使甲方能够掌握软件产品使用的基本要求，做好技术档案移交。

# 十一、货款支付

1、预付款：本合同总金额的【20】%，在乙方缴纳了履约保证金且提供详细的项目实施进度计划后15日内支付。

2、乙方完成软件系统的部署、本地化设置与开发、安装调试上线后，可申请初验，由甲方出具初验合格证明后【15】日内，甲方支付本合同总金额的【30%】。

3、初验通过后，进入【30】日全面试运行期。试运行期系统稳定运行，可申请终验。经甲方终验合格后【15】日内，甲方支付本合同总价的【45%】。

4、质量保证期满一年后，甲方支付本合同总价的【5%】。

以上款项支付时，乙方需开具增值税专用发票。

# 十二、质量保证及售后服务

1.乙方保证其所供应的产品符合相关产品质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新产品，符合合同规定及招标文件的要求。

2.乙方应为系统提供的免费质量保证期：自最终验收合格且双方签署最终验收合格报告之日起开始计算质保期，时间为【1年】。

3．免费质保期内，由于非甲方原因发生的系统问题，乙方免费提供维护直至系统性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供系统，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该系统的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）以及由此给甲方造成的损失。

4．免费质保期内，乙方提供【7*24】小时售后服务，在接到报修通知后，维修人员应在【6】小时内赶到杭州萧山国际机场，并连续进行维修，直到系统恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

5．免费质保期结束的【3】天前，乙方负责对系统进行一次全面的检查和维护，并由甲方验收认可。

6.乙方需提供项目负责人【】及团队人员【】人负责本合同项下约定的义务履行。合同履行过程中，乙方委派项目负责人不得更换，若因合理原因（包括但不限于正常调动、离职、时间冲突、回避、身体状况等）无法继续或暂时不能提供服务时，乙方应及时告知甲方，并由双方协商另行指派其他合适的项目接替；甲方不同意其他项目负责人接替的，视为甲方解除合同，合同终止履行，且甲方不承担任何违约责任。

7、项目团队人员不能履行合同规定的各项义务或不能胜任该项工作的，甲方有权提请乙方予以调换或商请其他同等资历及以上的项目团队人员担任。乙方应在收到甲方书面通知之日起【3】日内，更换新的项目团队人员。若乙方逾期未提供符合本合同及招标文件约定的相关项目团队人员，甲方有权终止本合同，并要求乙方承担合同总额【10%】的违约金。

# 十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收系统的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2. 甲方无故逾期支付本合同约定款项的,甲方应按逾期付款总额每日【0.05】%向乙方支付违约金。

3. 乙方责任原因逾期交付系统或提供服务（包含质保期内未按照本合同约定提供免费质保服务）的，乙方应按逾期交付部分每日【0.6】%向甲方支付违约金，由甲方从货款中扣除。逾期超过约定日期【10】个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或提供服务，或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的系统品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该系统或服务，并要求乙方重新提供；乙方因重新提供而逾期交付的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝重新提供或重新提供的系统或服务仍然不符合本合同及招标文件规定的标准和要求的，甲方可单方面解除合同，并扣除乙方履约保证金。

5．因乙方提供系统或服务导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方做出赔偿。

6. 初验、试运行、终验过程中，如果发现系统运行存在任何问题时，乙方接到甲方通知之日起，必须  4   小时内赶到现场，解决问题。经过三次修改，系统问题仍然得不到解决，甲方有权要求乙方重新部署系统（含安装软件）或更换产品，并且有权要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

7. 在系统免费质量保证期内，乙方提供服务，详见本合同第十三条。质保期内，如果乙方不能及时解决故障，甲方有权扣除乙方质保金。

8．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。

# 十四、不可抗力事件处理

甲乙双方的任何一方由于不能预见且不可避免的不可抗力事件而不能履行合同时，应在不可抗力发生之日起3日内向对方通报不能履行或不能完全履行的不可抗力事由，并向对方提供相关主管机关书面证明。在提供有关主管机关证明以后，双方可协商延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。如不可抗力延续达30日，除非双方就合同迟延履行另行达成一致，否则本合同自动终止，双方互不承担违约责任。本合同自动终止后，甲乙双方须本着诚实信用原则在合理时间内处理好未尽事宜。

十五、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

十六、合同组成文件包含下列内容，且解释顺序如下：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3. 投标书及其附件

4. 招标文件

5.标准、规范及有关技术文件

# 十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字/盖章，并加盖单位公章或者合同专用章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份，具有同等法律效力。

4.附件：

（以下为签署页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司                      乙方：

地址：杭州萧山国际机场内                            地址：

法定代表人：                                        法定代表人：

或                                                  或

授权代表：                                          授权代表：

签字日期：                                          签字日期：

年  月  日                                  年  月  日

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作废标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、服务期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术评分

标项1：

3.3.1商务报价分   30-80分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，评标基准价的计算方式为：（1）若有效评标价少于三家（含）时，所有有效报价的平均值与最低价的平均值作为基准价。（2）若有效评标价大于三家时，所有有效报价的平均值与次低价的平均值作为基准价。

商务标评分细则

| 评分因素 及分值权重 | 评审因素子项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分 （满分80分） | 投标报价 （80分） | 与基准价相等的为满分80分。 投标总价每高于基准价1%,扣1分； 投标总价每低于基准价1%，扣0.5分。 投标报价分扣分至30分止。 | 30-80分 |

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分   0-20分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评分因素 及分值权重 | 评审因素子项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人资质 （2分） | 注册资金(按人民币计算，参看公司执照) | 注册资金大于等于500万得1分，否则不得分。 | 0-1分 |
|  | 企业信用等级证书AAA（提供证书复印件） | 提供企业信用等级证书AAA的得1分，其余不得分 | 0-1分 |
| 技术标评分（满分13分） | 整体性能 | 根据产品性能横向比较打分。 | 0-6分 |
|  | 投标文件编写情况 | 根据产品介绍（查看所投设备详细技术参数说明）的合理性、全面性、详尽性等情况和标书内容的完整程度综合打分。 | 0-2分 |
|  | 质保、人员配备、售后服务 | 根据投标单位的服务体系、质量保证措施、培训计划、售后服务及时、服务到位、维修保养时间和处理办法、售后服务人员配备等情况综合打分 | 0-3分 |
|  | 与招标文件的其它一般条款是否有负偏离 | 每一项负偏离扣0.5分，扣完2分为止 | 0-2分 |
| 资信、业绩评分（满分5分） | 业绩 | 近三年本项目类似供货业绩（以第三章设备清单所列设备类别为限）根据投标人所附合同复印件或中标通知书打分： 100万元（含）以上销售业绩：1项得5分； 50万元（含）-100万元销售业绩：1项得3分； 30万元（含）-50万元销售业绩：1项得2分。 10万元（含）-30万元销售业绩：1项得1分。 本项最高得分为5分。 | 0-5分 |

…………………………………………………………………………………………………

标项2：

3.3.1商务报价分   30-70分

评标基准价的计算方式：报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的最低价作为评标基准价。

1、商务标评分细则

| 评分因素 及分值权重 | 评审因素子项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分 （满分70分） | 投标报价 （70分） | 与基准价相等的为70分。 投标总价每高于基准价1%,扣1分。 投标报价分扣分至30分止。 | 30-70分 |

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分   0-30分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评分因素 及分值权重 | 评审因素子项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质 （6分） | 注册资金(按人民币计算，参看公司执照) | 根据投标人注册资金横向比较后进行评分。 | 0-3分 |
|  | 企业信用等级证书AAA（提供证书复印件） | 没有证书得0分，有证书得1分 | 0-1分 |
|  | VMware代理资质 | 专业级资质得1分，核心企业级代理资质得2分，否则不得分 | 0-2分 |
| 实施经验 （5分） | 最近三年内实施过虚拟化项目 | 没有案例为0分，有案例每增加一个案例得1分，最高不超过4分 | 0-4分 |
|  | 最近三年实施过软硬件系统集成项目 | 没有案例为0分，有案例得1分 | 0-1分 |
| 项目方案与服务 （14分） | 项目方案合理性 | 针对本次项目提出具体的实施方案和上线切换步骤方案等，内容是否完整，完全满足得5分，否则酌情减分 | 1-5分 |
|  | 项目品控 | 实施方案科学、合理、可操作得1分，考虑项目风险及防范措施得1分。 | 0-2分 |
|  | 培训方案 | 操作人员、管理员和技术平台培训方案健全，缺一项扣1分 | 0-2分 |
|  | 服务能力及故障响应 | 具备2小时内响应并到达现场的能力，得3分；具备4小时内响应并到达现场的能力，得2分；具备6小时内响应并到达现场的能力，得1分；超过6小时不得分 | 0-3分 |
|  | 优化建议 | 提供合理化建议与服务保障方案，每增加一项加1分 | 0-2分 |
| 项目实施团队（5分） | 项目经理 | 具备VMware VCP认证证书得1分，实施过3个及以上VMware虚拟化项目得2分 | 0-3分 |
|  | 项目实施团队 | 团队成员需具备VMware VCP认证证书及VMware虚拟化实施经验，每增加1人得1分，最高不超过2分 | 0-2分 |

………………………………………………………………………………………………

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4 招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函；

二、法定代表人资格证明书；

三、授权委托书；

四、投标报价表；

五、 所投设备详细技术参数说明（含设备外观彩色图片）；

六、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（3）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（4）类似项目业绩情况。

七、服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）服务管理班子的组织结构形式；

（4）服务人员的作业安排和进场计划（供货、售后服务、质量保证等）；；

（5）服务人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

八、技术规格偏离表；

九、商务条款响应偏离表；

十、廉洁自律承诺书

十一、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：年月日

一、投 标 函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)：元（RMB元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2、一旦我方中标，我方保证在日历天周期内完成上述全部工作。

3、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的要求，按时签订服务合同，并全面履行服务合同。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：年月日

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税，元） | 税率 | 单价（含税，元） | 金额 （含税，元） | 制造商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总报价（万元）大写：¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可提供税率为 %增值税专用发票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我单位承诺：若我单位中标，在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额

后附《所投设备详细技术参数说明》。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

五、所投设备详细技术参数说明

六、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  |  | 人 |  |  | 销售人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 济 指 标 | 年份 |  | 营业额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等

（二）营业执照复印件

（三）信用证明

依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时需提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料）。若在中标公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。

（四）无行贿犯罪记录证明

近三年（2016年1月1日起至投标截止日止）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时需提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料)。若在中标公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标资格。

（五）一般纳税人资格

投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供税务机关出具的一般纳税人资格认定相关证明材料复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查）。

（六）业绩证明（近三年项目业绩）

注：1.附相应证明文件，限用户证明、合同复印件。

2.标项2软件产品采购和虚拟化实施，需提供实施过VMware虚拟化项目平台搭建的实施经验的证明材料（提供合同复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查）。

七、服务大纲

八、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、商务条款响应偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。

十、廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

（1）	立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

（2）	扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

（3）	拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

（4）	由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件4：保密承诺书

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供货物及服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日
十一、投标人认为应该提供的其他材料