杭州萧山国际机场

停车场业务交互平台 采购项目

招 标 文 件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年 六 月

目  录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  货物需求一览表及技术规格	- 12 -

第四章  合同条款	- 22 -

第五章  评标方法及标准	- 43 -

第六章  投标文件格式	- 47 -

第一章 招标公告

一、招标内容

为完善杭州萧山国际机场停车场智能化建设，需建立一套高效先进的数据交换平台系统，优化系统之间接口连接，简化系统网络配置，实现停车场各类业务的数据共享和信息系统互通互连，使得以后与停车场业务相关系统建设得到便利、完善、高效和可靠的数据基础服务，本次招标范围包括停车业务交互平台软件的功能开发、调试、培训、上线、一年运维等全部工作。

招标货物名称、数量及主要技术规格

| 货物名称 | 数 量 | 主要技术规格 | 供货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场业务交互平台软件 | 1套 | 详见第三章 | 合同签订后120日历天 | 杭州萧山国际机场 |

二、投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，注册资本金不低于人民币200万元或等值外币(按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算) (提供营业执照复印件并加盖公章，原件备查)；

（2）能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,在本次招标前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录；（须提供承诺函，格式自拟）

（3）自2016年1月1日起至投标截止日止完成过单项大数据类的应用系统开发，且单项合同规模不少于100万的案例项目。（提供合同复印件并加盖投标人公章、用户证明材料，以投入使用日期为准）;

（4）拟派项目负责人自 2016  年 1 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（须提供承诺书，格式自拟）;

（5）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年7月10日下午14时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年7月10日下午14时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年7月10日下午14时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰        联系电话：0571-83837612

招标监督人：王莺           联系电话：0571-86662132

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场停车场业务交互平台采购项目 |
| 1.1.2 | 交货地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“货物需求一览表及技术规格” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 供货期 | 合同签订后120日历天内 投标人须在投标文件中提供最快交货时间和详细的供货计划。投标人可根据自身经验、技术水平及管理能力自报竞争性供货期，但不得超过招标人明确的计划供货期。一旦中标，该供货期即为合同供货期。整个项目供货期安排应服从招标人要求。 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家现行GB/T19001-2015标准 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年7月3日11：30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾思勰，电话0571-83837612；传真：0571-83837612；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年7月10日下午14时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场停车场业务交互平台采购项目投标文件 在 2019年7月10日下午14时00分（北京时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：合同总价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目交货地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 供货期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）货物需求一览表及技术规格

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “销售（供货）合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等）。

（2）制造商资格声明。

（3）设备制造商的授权书（代理商投标时提供）

（4）投标产品近三年的销售业绩一览表（附业绩的合同）。

3.2.6技术规格偏离表；

3.2.7 商务条款响应偏离表；

3.2.8系统设备供货范围（包括设备数量、型号规格、产地、品牌），进口零部件详细清单（需说明产地、品牌）；

3.2.9技术参数、结构及性能特点等产品技术规格书；

3.2.10主要原材料及部件性能和生产厂家；

3.2.11产品制造、安装、验收标准和验收方法；

3.2.12现场指导、调试；

3.2.13产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺；

3.2.14提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训人数等；

3.2.15关于质量保证期的说明；

3.2.16优惠条件：投标人承诺给予用户的其他优惠条款，包括付款条件、培训服务、质量保证期等方面的优惠；

3.2.17投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致。投标人对该项目只允许有一个总报价，招标人不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.3.2投标人所报投标总价应为投标人为完成本项目所发生的一切费用（包含并不限于货物的供货、运输（包括送至招标人指定地点卸车）、包装费、保险费、税费、验收、技术培训及售后服务等），包括货物供货及相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费；

3.3.3投标人应按“投标报价表”的要求报价，在投标报价表上写明拟提供货物的单价和总价；

3.3.4如果投标人认为为圆满完成本项目还有其他需要单独计价的配合工作，则应列明具体的细目和金额。所有与本项目有关的未列入“投标报价表”的工作内容，均被认为已经包含在其他细目及投标总价中。

3.3.5投标人(如中标)在投标文件中提供的货物清单和报价将是签订合同的唯一依据，其报价在本次投标有效期内不能发生改变（招标人变更除外）。如有改变，招标人将拒绝与其签订合同。

3.3.6投标人对每种货物只允许有一个报价。

3.3.7招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价。

3.3.8所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

3.3.9其它须在报价中考虑的因素：

（1）本项目在安装期间，应注意保护好招标人现有成品，如有损坏，须无条件修复至招标人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

（2）交付验收前产品的保护费由投标人自行考虑并计入总价。

（3）投标人安装过程中需自行负责现场人员生命、财产安全，自行解决与现场人员的劳务关系纠纷，可能产生的费用计入投标总价。

3.3.10投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2招标人与中标人签订合同书后5日内，应当向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，供货期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关供货期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  货物需求一览表及技术规格

1、概述

1.1项目介绍

为完善杭州萧山国际机场停车场智能化建设，需建立一套高效先进的数据交换平台系统，优化系统之间接口连接，简化系统网络配置，实现停车场各类业务的数据共享和信息系统互通互连，使得以后与停车场业务相关系统建设得到便利、完善、高效和可靠的数据基础服务，故杭州萧山国际机场有限公司对杭州萧山国际机场停车场业务交互平台建设项目进行公开招标。

1.2招标内容

机场停车场业务交互平台项目（以下简称交互平台）内容包含停车场现有业务需求分析，现有网络路由的深化设计，交互平台系统开发及停车场现有业务迁移集成等，完成现场部署、联调，后台运行管理平台建设，标准化交换共享资源目录编制以及杭州机场数据平台及数据中心接口升级，本项目含应用环境配置、软件功能开发、调试、培训、上线以及一年免费运维等全部工作。

1.3货物需求一览表

| 服务清单 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场现有业务需求分析 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 | 合同签订后120日历天 |
| 现有网络路由的深化设计 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |  |
| 业务交互平台开发及停车场现有业务迁移集成 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |  |
| 业务交互平台后台管理系统建设 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |  |
| 业务交互平台数据入库分析 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |  |
| 提供专业接口方案 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |  |
| 杭州机场数据平台及数据中心接口升级 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |  |
| 机场决策系统关键业务数据展示升级 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |  |

2、功能板块介绍

结合杭州停车场的建设规划，停车场业务会涉及到多个收费系统，统一的管理平台，以及停车业务相关的在线支付、ETC收费、电子发票、电子劵等服务系统。这些系统之间存在业务上的多个交换需求。因此需要建设统一的、开放性的数据服务总线，对各系统提供灵活的数据接口，实现停车场业务的全方位数据共享和协同工作。

目前停车场各个业务系统架构基本建设完成，随着系统接入，原有系统采用集中式接入方式逐渐遇到了瓶颈，需要在本期新建数据交换平台，将系统交换连接功能和系统业务管理功能进行分离，减轻停车场管理平台压力，同时支持高效接入更多系统。

本次项目的实现要求：建立一套高效先进的数据交换平台系统，优化系统之间接口连接，简化系统网络配置，方便以后新系统接入，屏蔽系统之间的接口差异，统一接入接口，同时将现有业务迁移至数据交换平台进行交换。

系统的详细拓扑图详见如下：

2.1停车场现有业务需求分析

1.根据停车场当前各系统之间的业务交换流程，按照支付、开票、付费通知、贵宾停车服务、数据上传和数据存储对应的业务交换流程；

2.移动端服务平台：提供系统级别服务，包括反向寻车，室内定位等功能

3.移动端支付平台：提供统一支付接口，包括 支付宝，微信，银联，建行统一支付等给各个系统调用。

4.微信公众号：提供微信公众服务，包括反向寻车，室内定位等功能

5.微信企业号：提供对内的电子券发券，大巴查询等功能。

6.视频寻车系统：提供车辆视频反向寻车功能。

7.室内定位系统：提供室内位置信息。

8.停车场管理系统：管理信息交互，停车收费业务流程。

9.停车场收费系统：停车收费业务。

10.大巴站务系统：提供大巴车运行站务信息。

11.出租车管理系统：提供出租车相关服务业务。

12.电子发票系统：提供电子发票开票业务。

13.易行贵宾系统：提供贵宾车相关业务。

14.根据本期项目新建的数据交互平台的整体框架，完成对交换业务流程的重新设计；

15.根据本期项目新建的数据交互平台的整体框架，完成该平台与机场数据交换平台和数据中心的交换流程的重新设计；

2.2现有网络路由的深化设计

1.根据停车场业务交流流程，梳理交换业务涉及到的各网络之间的情况；

2.目前系统涉及到多个系统直接的网络互联情况，需要涉及一套可行的网络方案：

外网专线部分：公网，各类专线。

机场办公网：移动端服务平台，移动端支付平台，电子券系统，微信公众号，微信企业号。

停车场网络：停车场管理平台，停车场收费系统。

独立组网部分：视频寻车系统，出租车管理系统，电子发票系统，ETC收费系统，大巴站务系统，室内定位系统。

3.公网网络复用设计：针对有多个公网/专线接入系统，开发商需要在软硬件上进行公网IP 和路由复用，提供给多个系统公网访问和端口复用。

2.3业务交互平台开发及停车场现有业务迁移集成

1.制定各业务系统的交换流程：从各个业务系统的数据接口接入数据，由数据交互平台实现数据的管理、路由交互、监控。通过数据交互平台对数据的解析和转换，将对应格式的数据传输入需要数据的接口，同时数据上传机场数据中心进行数据存储。

2.制定各业务系统的交换协议：交互平台与各业务系统间完成协议制定。

3.交换开发：以IBM MessageBroker作为开发工具，进行消息流的定制开发部署。IBM WebsphereMessage Broker建立在WebSphereMQ之上，增加了一个强大的消息流程引擎，它是一个为提供关键任务商业集成工具和过程而设计的框架。

⑴实现从网状结构到星形结构，平台多套业务应用系统以及进驻各部门的应用系统只需通过本地的WebSphere MQ与统一的数据整合系统的WebSphere Message Broker相联来完成数据的发送和接收，而数据的格式转换和智能路由的选择由WebSphere Message Broker负责，这样将来不论是增加新系统和删除旧系统都不影响到其它应用系统的配置，使整个平台的规划和管理得到很好的优化。

⑵不同格式的数据转换。通过消息字典来对来自不同应用系统传来的消息内容进行识别和解析，根据不同的消息通过定制不同的消息流来输送到不同的信息系统。建立一个数据集中、交换，并支持系统平滑地扩展这样的基础数据交换支撑平台的需求，对现有系统的扩展将不会影响整个系统的架构。

⑶各种Node组成的MessageFlow。处理节点对消息流内的消息执行不同的操作。消息流由一个输入节点发起，该节点启动一个流经消息流的消息。可以对每一个消息流中节点的属性进行客户化处理。使节点能够对流经自己的消息执行特定的功能，并执行消息流要求节点执行的处理过程。

⑷与数据库紧密集成。用户通过ESQL进行和数据库的操作，把数据存入数据库，从数据库中取数据等。

4.交换测试：搭建交换测试平台，在测试平台中完成交换流程开发和测试候，进行交换业务的正式上线切换；

5.需要将停车场收费系统及相关业务从停车场管理平台接入迁移到数据交换平台接入，包括迁移以及相关的测试工作。

本期需要接入系统如下（包含但不限于）：

| 停车场收费系统 | 停车场基础信息同步（与停车场管理平台双向) 停车场车道信息同步（与停车场管理平台双向) 车辆进场数据上传（发往停车场管理平台) 车辆出场数据上传（发往停车场管理平台) 固定车信息同步（与停车场管理平台双向) 黑名单车辆信息同步（与停车场管理平台双向) 停车费用查询（发往停车场管理平台) 接受支付成功通知（接受停车场管理平台) 上报过车收费信息（发往停车场管理平台) 设备当前状态信息同步（与停车场管理平台双向) 收费员信息同步（与停车场管理平台双向) 卡证信息同步（与停车场管理平台双向) 电子发票开票接口（发往电子发票系统) |
| --- | --- |
| 停车场管理平台 | 停车场基础信息同步(与停车场收费系统双向) 停车场车道信息同步(与停车场收费系统双向) 车辆进场数据上传(接受停车场收费系统) 车辆出场数据上传(接受停车场收费系统) 固定车信息同步(与停车场收费系统双向) 黑名单车辆信息同步(与停车场收费系统双向) 停车费用查询(接受停车场收费系统) 接受支付成功通知(发往停车场收费系统) 上报过车收费信息(接受停车场收费系统) 设备当前状态信息同步(与停车场收费系统双向) 收费员信息同步(与停车场收费系统双向) 卡证信息同步(与停车场收费系统双向) 电子券核销接口(发往电子券系统) 电子券信息同步(与电子券系统双向) |
| ETC收费系统 | 停车费用查询(发往停车场管理平台) 接受支付成功通知(接受停车场管理平台) |
| 电子券系统 | 电子券发券接口(发往停车场管理平台) 电子券核销接口(与停车场管理平台双向) |
| 微信公众号 | 剩余车位接口(接受停车场管理平台) 反向寻车接口(与海康威视系统双向) 移动支付接口(与移动支付平台双向) |
| 微信企业号 | 电子券发券接口（调用电子券平台） 大巴车次查询（调用大巴数据） |
| 易行系统 | 贵宾车申请接口(发往停车场管理平台) 贵宾车审批接口(接受停车场管理平台) 贵宾区进出场车信息(接受停车场管理平台) |
| 大巴站务系统 | 旅客订票接口(发往机场数据中心) 大巴车次接口(发往机场数据中心) 大巴进出场车信息(接受停车场管理平台) |
| 移动端服务平台 | 反向寻车接口（提供给微信公众号） 室内定位接口（提供给微信公众号） |
| 移动端支付平台 | 支付宝支付接口 微信支付接口 建行支付接口 银联支付接口 |
| ETC收费系统 | ETC收费接口(接受停车场管理平台) ETC数据上传接口(发往停车场管理平台) |
| 视频寻车系统 | 反向寻车接口（提供各个系统调用） |
| 室内定位系统 | 室内定位接口（提供各个系统调用） |
| 出租车管理系统 | 短途车接口等(发往停车场管理平台) |
| 电子发票系统 | 电子发票开票接口（提供各个系统调用） |
| 易行贵宾系统 | 贵宾车进出信息(接受停车场管理平台) 贵宾车申请接口(发往停车场管理平台) |
| 机场交换平台 | 停车场实时数据(接受停车场管理平台) |
| 停车场和车站其他相关业务接入 | 在1年免费维保期间内 |

需要注意事项：

1.系统需要支持 http/ftp/jms/mq/数据库等多种接口方式；

2.需要支持 xml/json/dfdl/文件/电报等多种接口格式；

3.系统需要支持实时传输方式。

2.4后台运行管理平台建设

建立停车场数据交换运行管理平台，实现交互平台的消息流的管理，并有效监控数据交互平台数据流动情况，做到对每个消息都能保持实时跟踪，并以图形化的方式进行统计。具体功能要求如下：

1.注册管理

为接入系统提供注册功能，注册后的系统，才能接入数据交互平台，注册需要明确以下信息：

  - 接入系统的名称

  - 接入系统的性质（外部系统/内部系统/可信任系统）

  - 协议权限的分配

  - 协议的映射

  - 数据传输方式

  - 数据过滤条件

2.注册信息同步

与停车场管理平台做双向的注册信息同步。

3.认证服务

当进行数据交换需要进行鉴权的时候，数据交互平台会调用认证服务，通过token来鉴权认证改token值是否有效。

4.安全管理

管理外部适配器的密钥规则。支持密钥申请，查看，注销等功能。

5.协议管理

静态管理数据交换过程中所用到的协议，协议中包含消息头（Meta）、消息体（Body）和编码格式（Format），消息头用于描述对消息进行描述，如：消息的发送时间、消息的分类、消息的ID等。

对于协议，可以进行静态归类检索。

实现协议的版本管理。

6.代理管理

已注册代理信息管理：查看目前代理各个组件状态，包括了代理、执行组和消息流。

通过Web界面远程部署和删除消息流。

7.数据归档日志

数据交互平台经过平台的消息以数据日志的形式，根据配置需要备份到本地文件系统供以后参考和修正。

8.KPI监控

实时反映当前消息流，查看24小时历史动态，查看当前错误消息，可以从消息流中提取具体消息查看。

9.代理监控

消息流的实时监控、历史监控、失败监控和监控查询；消息流产生数据的实时和历史统计分析；Web服务监控，包括了对于向外调用Web服务和交互平台本身提供Web服务两种模式的监控；设置告警条件，产生告警信息。

10.时钟监控

监控核心交换器、适配器的时钟，若和时钟同步服务器不一致，则发出警报，通知同步时钟。

11.数据交换监控

  - 监视数据路由器的在线状态。

  - 实时展示正在交换的数据信息，便于异常问题追踪。

12.数据处理监控

  - 监视数据处理器的在线状态。

  - 实时展示数据处理器进出的数据，便于异常问题追踪。

13.消息状态监控

  - 消息堆积预警：监控每个业务方的消息处理情况、如有消息堆积或者达到预警值。出发监控预警报警。相应的数据逻辑层会做数据流量控制。

  - 消息堆积报警：基于小机堆积预警。当消息堆积达到临界值的情况下。出发堆积报警并且相应的数据逻辑层会做数据推送停止业务。

14.告警管理

设置告警对象、告警策略。支持告警信息发送到企业微信、短信和邮件。

15.审计管理

系统应具备精细而有条理的审计日志功能。需要对所有的数据交换都记录下来，对所有变更进行追踪，即不仅要记录“谁修改了什么”，还应记录“谁将哪个字段从什么改为什么”，以帮助冲突解决，避免错误和丢失的数据，并便于查询。

提供适当的界面以查询和过滤审计日志。

日志查询也可以作为一个单独的模块进行部署。

16.统计报表

根据交互平台的管理要求进行统计报表的制作。

2.5停车场业务数据入库分析

根据机场数据中心的统一规划，本次完成停车场数据交互平台建设后，需要实现停车场数据分析功能：

1.通过机场交换平台，实时将停车场业务数据解析，做数据转换同步到数据中心完成交换数据的入库；

2.在机场数据中心IBM COGNOS上开发实现用户要求的停车场数据分析报表制作。

2.6杭州机场数据平台及数据中心接口升级

1.	监控功能升级

现有监控系统升级，支持接入系统管理和系统的交换文档管理

2.	功能升级

现有系统需要增加aes 加密解密功能

3.	用户管理和用户信息同步功能

需要支持和其他系统之间同步交换的系统信息和对于的其他管理信息

4.	接口性能调优

接入大量接口以后针对现有部署进行调整，确保性能不受影响

2.7机场决策系统关键业务数据展示升级

1.提供新页面设计方案；

2.根据新的数据调整决策页面关键数据展示；

3.将原有的停车场和楼前停车场剩余车位展示页面，升级为现有的所有停车场剩余车位的展示页面。

4.通过IBM Cognos商业智能开发工具实现分析报告，统计分析的依据和方法，数据挖掘。

2.8提供专业接口方案

数据交换平台建设充分考虑现有系统的数据结构、频度和重要性，以及国际和国家级别的数据通用规范，制定标准化的数据交换规范。该规范的制定将作为机场现有系统和未来停车场系统间实现数据交换的依据。

  - 通过停车场数据交换协议来规范现有停车场交换业务，以及指导新增停车场数据系统接入，为新的停车场系统接入提供标准化接入文档和方案；

  - 为停车场业务管理提供规范化和标准化的业务数据，使用户能方便地定义多种业务逻辑和灵活的业务功能。

  - 命名规范化，用来标识各个停车场相关业务系统，要求明确，显眼的方式对系统进行标注，包括标识内部外部系统等。

  - 消息流开发规范，用来规范MB中消息流名称，区分适配器消息流，路由消息流，数据处理消息流等等信息。

  - 子系统接入开发规范，提供样例代码和相关sdk，帮助子系统更快接入系统。

  - 子系统接入测试规范，包括系统测试和联调测试，解决前期接入测试问题。

3、系统技术要求

3.1系统开放性：基于事实上的工业标准的消息中间件，能确保和其他系统的开放连接。

3.2系统扩展性：系统应该具有强大扩展伸缩能力，增加和改进应用不会对原有系统造成破坏。

3.3系统移植性：也就是尽量减少非业务的纯粹特定产品的配置。

3.4 系统的独立性：建立应用信息交换平台的在于连接各个子系统，而各个子系统应该尽量减少功能耦合性。应用信息交换平台和子系统的开发只针对报文，无须了解对方处理的实际过程。

3.5 系统高可用性 ：(HA)和负载均衡管理(WLM) 可靠传输质量保证。对JAVA 和Web Service 支持。

3.6系统易维护性

系统提供集中的可视化的运行管理服务，能集中方便地配置、监视、控制、管理整个系统，能够监视本系统中各类应用情况，能及时消除隐患、降低管理成本、提高效率。通过整个系统的可视化管理，使新增数据源能通过界面操作方便完成。

3.7系统安全性

对交换共享数据进行访问权限设置、访问标准或者分发标准。基于安全基础服务，通过对敏感信息进行加密等手段，提供消息的加密/解密等功能，实现信息内容的保密和操作的不可抵赖性；基于日志，实现对数据交换任务进行追踪和事后审计。

3.8系统性能指标

交换响应时限：单数据来源简单操作情景下，数据从A系统发出通过系统到达B系统的时间不超过1秒。

交换数据量：支持大数据包的交换，理论数据量大小不应受限制。

数据访问速度：多种数据源的复杂操作响应时间不超5秒。

并发用户数：交互平台支持2000个以上的并发用户数。

4、开发平台及系统软硬件情况

本次项目部署运行所需的虚拟服务器、实体服务器与机场数据交换平台，机场数据中心系统、停车场业务管理系统均为甲方现有系统。

本项目由乙方在甲方现有运行平台上开发、部署和上线运行，开发环境由甲方提供。乙方负责，甲方配合协调各系统开发商对接过程遇到的协调问题：

- 乙方提供网络及各应用系统互联方案。

- 乙方提供网络配置服务。

- 乙方接入系统按照约定好的交换协议和进度进行开发。

- 甲方提供的交互平台开发软件为：IBM Message Broker V8.0。

- 甲方提供的数据分析开发软件为：IBM Cognos。

杭州萧山国际机场停车场业务交互平台系统建设合同

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方：

住所地：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就相关产品采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、产品规格型号及参数

本合同下，乙方向甲方提供如下系统及服务：

机场停车场业务交互平台项目内容包含停车场现有业务需求分析，现有网络路由的深化设计，交互平台系统开发及停车场现有业务迁移集成等，完成现场部署、联调，后台运行管理平台建设，标准化交换共享资源目录编制以及杭州机场数据平台及数据中心接口升级工作。

内容如下：

| 服务清单 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- |
| 停车场现有业务需求分析 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |
| 现有网络路由的深化设计 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |
| 业务交互平台开发及停车场现有业务迁移集成 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |
| 业务交互平台后台管理系统建设 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |
| 业务交互平台数据入库分析 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |
| 提供专业接口方案 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |
| 杭州机场数据平台及数据中心接口升级 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |
| 机场决策系统关键业务数据展示升级 | 1项 | 杭州萧山国际机场内 |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：       人民币（¥    .00）。本合同价为杭州萧山国际机场内交货价，含产品价格、运输费、包装费、保险费、税费、安装调试、应用软件和各个其它系统厂家的接口对接和维护等所有费用。甲方不再承担其他任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

三、技术要求

3.1 总体目标

建立一套高效先进的数据交换平台系统，简化系统之间接口连接，简化系统网络配置，方便以后新系统接入，屏蔽系统之间的接口差异，统一接入接口，同时将现有业务迁移至数据交换平台进行交换。

3.2 功能要求

3.2.1停车场现有业务需求分析

1.根据停车场当前各系统之间的业务交换流程，按照支付、开票、付费通知、贵宾停车服务、数据上传和数据存储对应的业务交换流程；

2.移动端服务平台：提供系统级别服务，包括反向寻车，室内定位等功能

3.移动端支付平台：提供统一支付接口，包括 支付宝，微信，银联，建行统一支付等给各个系统调用。

4.微信公众号：提供微信公众服务，包括反向寻车，室内定位等功能

5.微信企业号：提供对内的电子券发券，大巴查询等功能。

6.视频寻车系统：提供车辆视频反向寻车功能。

7.室内定位系统：提供室内位置信息。

8.停车场管理系统：管理信息交互，停车收费业务流程。

9.停车场收费系统：停车收费业务。

10.大巴站务系统：提供大巴车运行站务信息。

11.出租车管理系统：提供出租车相关服务业务。

12.电子发票系统：提供电子发票开票业务。

13.易行贵宾系统：提供贵宾车相关业务。

14.根据本期项目新建的数据交互平台的整体框架，完成对交换业务流程的重新设计；

15.根据本期项目新建的数据交互平台的整体框架，完成该平台与机场数据交换平台和数据中心的交换流程的重新设计；

3.2.2现有网络路由的深化设计

1.根据停车场业务交流流程，梳理交换业务涉及到的各网络之间的情况；

2.目前系统涉及到多个系统直接的网络互联情况，需要涉及一套可行的网络方案：

外网专线部分：公网，各类专线。

机场办公网：移动端服务平台，移动端支付平台，电子券系统，微信公众号，微信企业号。

停车场网络：停车场管理平台，停车场收费系统。

独立组网部分：视频寻车系统，出租车管理系统，电子发票系统，ETC收费系统，大巴站务系统，室内定位系统。

3.公网网络复用设计：针对有多个公网/专线接入系统，开发商需要在软硬件上进行公网IP 和路由复用，提供给多个系统公网访问和端口复用。

3.2.3业务交互平台开发及停车场现有业务迁移集成

1.制定各业务系统的交换流程：从各个业务系统的数据接口接入数据，由数据交互平台实现数据的管理、路由交互、监控。通过数据交互平台对数据的解析和转换，将对应格式的数据传输入需要数据的接口，同时数据上传机场数据中心进行数据存储。

2.制定各业务系统的交换协议：交互平台与各业务系统间完成协议制定。

3.交换开发：以IBM MessageBroker作为开发工具，进行消息流的定制开发部署。IBM WebsphereMessage Broker建立在WebSphereMQ之上，增加了一个强大的消息流程引擎，它是一个为提供关键任务商业集成工具和过程而设计的框架。

⑴实现从网状结构到星形结构，平台多套业务应用系统以及进驻各部门的应用系统只需通过本地的WebSphere MQ与统一的数据整合系统的WebSphere Message Broker相联来完成数据的发送和接收，而数据的格式转换和智能路由的选择由WebSphere Message Broker负责，这样将来不论是增加新系统和删除旧系统都不影响到其它应用系统的配置，使整个平台的规划和管理得到很好的优化。

⑵不同格式的数据转换。通过消息字典来对来自不同应用系统传来的消息内容进行识别和解析，根据不同的消息通过定制不同的消息流来输送到不同的信息系统。建立一个数据集中、交换，并支持系统平滑地扩展这样的基础数据交换支撑平台的需求，对现有系统的扩展将不会影响整个系统的架构。

⑶各种Node组成的MessageFlow。处理节点对消息流内的消息执行不同的操作。消息流由一个输入节点发起，该节点启动一个流经消息流的消息。可以对每一个消息流中节点的属性进行客户化处理。使节点能够对流经自己的消息执行特定的功能，并执行消息流要求节点执行的处理过程。

⑷与数据库紧密集成。用户通过ESQL进行和数据库的操作，把数据存入数据库，从数据库中取数据等。

4.交换测试：搭建交换测试平台，在测试平台中完成交换流程开发和测试候，进行交换业务的正式上线切换；

5.需要将停车场收费系统及相关业务从停车场管理平台接入迁移到数据交换平台接入，包括迁移以及相关的测试工作。

本期需要接入系统如下（包含但不限于）：

| 停车场收费系统 | 停车场基础信息同步（与停车场管理平台双向) 停车场车道信息同步（与停车场管理平台双向) 车辆进场数据上传（发往停车场管理平台) 车辆出场数据上传（发往停车场管理平台) 固定车信息同步（与停车场管理平台双向) 黑名单车辆信息同步（与停车场管理平台双向) 停车费用查询（发往停车场管理平台) 接受支付成功通知（接受停车场管理平台) 上报过车收费信息（发往停车场管理平台) 设备当前状态信息同步（与停车场管理平台双向) 收费员信息同步（与停车场管理平台双向) 卡证信息同步（与停车场管理平台双向) 电子发票开票接口（发往电子发票系统) |
| --- | --- |
| 停车场管理平台 | 停车场基础信息同步(与停车场收费系统双向) 停车场车道信息同步(与停车场收费系统双向) 车辆进场数据上传(接受停车场收费系统) 车辆出场数据上传(接受停车场收费系统) 固定车信息同步(与停车场收费系统双向) 黑名单车辆信息同步(与停车场收费系统双向) 停车费用查询(接受停车场收费系统) 接受支付成功通知(发往停车场收费系统) 上报过车收费信息(接受停车场收费系统) 设备当前状态信息同步(与停车场收费系统双向) 收费员信息同步(与停车场收费系统双向) 卡证信息同步(与停车场收费系统双向) 电子券核销接口(发往电子券系统) 电子券信息同步(与电子券系统双向) |
| ETC收费系统 | 停车费用查询(发往停车场管理平台) 接受支付成功通知(接受停车场管理平台) |
| 电子券系统 | 电子券发券接口(发往停车场管理平台) 电子券核销接口(与停车场管理平台双向) |
| 微信公众号 | 剩余车位接口(接受停车场管理平台) 反向寻车接口(与海康威视系统双向) 移动支付接口(与移动支付平台双向) |
| 微信企业号 | 电子券发券接口（调用电子券平台） 大巴车次查询（调用大巴数据） |
| 易行系统 | 贵宾车申请接口(发往停车场管理平台) 贵宾车审批接口(接受停车场管理平台) 贵宾区进出场车信息(接受停车场管理平台) |
| 大巴站务系统 | 旅客订票接口(发往机场数据中心) 大巴车次接口(发往机场数据中心) 大巴进出场车信息(接受停车场管理平台) |
| 移动端服务平台 | 反向寻车接口（提供给微信公众号） 室内定位接口（提供给微信公众号） |
| 移动端支付平台 | 支付宝支付接口 微信支付接口 建行支付接口 银联支付接口 |
| ETC收费系统 | ETC收费接口(接受停车场管理平台) ETC数据上传接口(发往停车场管理平台) |
| 视频寻车系统 | 反向寻车接口（提供各个系统调用） |
| 室内定位系统 | 室内定位接口（提供各个系统调用） |
| 出租车管理系统 | 短途车接口等(发往停车场管理平台) |
| 电子发票系统 | 电子发票开票接口（提供各个系统调用） |
| 易行贵宾系统 | 贵宾车进出信息(接受停车场管理平台) 贵宾车申请接口(发往停车场管理平台) |
| 机场交换平台 | 停车场实时数据(接受停车场管理平台) |
| 停车场和车站其他相关业务接入 | 在1年免费维保期间内 |

需要注意事项：

- 系统需要支持 http/ftp/jms/mq/数据库等多种接口方式；

- 需要支持 xml/json/dfdl/文件/电报等多种接口格式；

- 系统需要支持实时传输方式。

2.4后台运行管理平台建设

建立停车场数据交换运行管理平台，实现交互平台的消息流的管理，并有效监控数据交互平台数据流动情况，做到对每个消息都能保持实时跟踪，并以图形化的方式进行统计。具体功能要求如下：

1.注册管理

为接入系统提供注册功能，注册后的系统，才能接入数据交互平台，注册需要明确以下信息：

  - 接入系统的名称

  - 接入系统的性质（外部系统/内部系统/可信任系统）

  - 协议权限的分配

  - 协议的映射

  - 数据传输方式

  - 数据过滤条件

2.注册信息同步

与停车场管理平台做双向的注册信息同步。

3.认证服务

当进行数据交换需要进行鉴权的时候，数据交互平台会调用认证服务，通过token来鉴权认证改token值是否有效。

4.安全管理

管理外部适配器的密钥规则。支持密钥申请，查看，注销等功能。

5.协议管理

静态管理数据交换过程中所用到的协议，协议中包含消息头（Meta）、消息体（Body）和编码格式（Format），消息头用于描述对消息进行描述，如：消息的发送时间、消息的分类、消息的ID等。

对于协议，可以进行静态归类检索。

6.代理管理

已注册代理信息管理：查看目前代理各个组件状态，包括了代理、执行组和消息流。

通过Web界面远程部署和删除消息流。

7.数据归档日志

数据交互平台经过平台的消息以数据日志的形式，根据配置需要备份到本地文件系统供以后参考和修正。

8.KPI监控

实时反映当前消息流，查看24小时历史动态，查看当前错误消息，可以从消息流中提取具体消息查看。

9.代理监控

消息流的实时监控、历史监控、失败监控和监控查询；消息流产生数据的实时和历史统计分析；Web服务监控，包括了对于向外调用Web服务和交互平台本身提供Web服务两种模式的监控；设置告警条件，产生告警信息。

10.时钟监控

监控核心交换器、适配器的时钟，若和时钟同步服务器不一致，则发出警报，通知同步时钟。

11.数据交换监控

  - 监视数据路由器的在线状态。

  - 实时展示正在交换的数据信息，便于异常问题追踪。

12.数据处理监控

  - 监视数据处理器的在线状态。

  - 实时展示数据处理器进出的数据，便于异常问题追踪。

13.消息状态监控

  - 消息堆积预警：监控每个业务方的消息处理情况、如有消息堆积或者达到预警值。出发监控预警报警。相应的数据逻辑层会做数据流量控制。

  - 消息堆积报警：基于小机堆积预警。当消息堆积达到临界值的情况下。出发堆积报警并且相应的数据逻辑层会做数据推送停止业务。

14.告警管理

设置告警对象、告警策略。支持告警信息发送到甲方指定的企业微信、短信和邮件。

15.审计管理

系统应具备精细而有条理的审计日志功能。需要对所有的数据交换都记录下来，对所有变更进行追踪，即不仅要记录“谁修改了什么”，还应记录“谁将哪个字段从什么改为什么”，以帮助冲突解决，避免错误和丢失的数据，并便于查询。

提供适当的界面以查询和过滤审计日志。

日志查询也可以作为一个单独的模块进行部署。

16.统计报表

根据交互平台的管理要求进行统计报表的制作。

3.2.5停车场业务数据入库分析

根据机场数据中心的统一规划，本次完成停车场数据交互平台建设后，需要实现停车场数据分析功能：

1.通过机场交换平台，实时将停车场业务数据解析，做数据转换同步到数据中心完成交换数据的入库；

2.在机场数据中心IBM COGNOS上开发实现用户要求的停车场数据分析报表制作。

3.2.6杭州机场数据平台及数据中心接口升级

1.	监控功能升级

现有监控系统升级，支持接入系统管理和系统的交换文档管理

2.	功能升级

现有系统需要增加aes 加密解密功能

3.	用户管理和用户信息同步功能

需要支持和其他系统之间同步交换的系统信息和对于的其他管理信息

4.	接口性能调优

接入大量接口以后针对现有部署进行调整，确保性能不受影响

3.2.7机场决策系统关键业务数据展示升级

1.提供新页面设计方案；

2.根据新的数据调整决策页面关键数据展示；

3.将原有的停车场和楼前停车场剩余车位展示页面，升级为现有的所有停车场剩余车位的展示页面。

4.通过IBM Cognos商业智能开发工具实现分析报告，统计分析的依据和方法，数据挖掘。

3.2.8提供专业接口方案

数据交换平台建设充分考虑现有系统的数据结构、频度和重要性，以及国际和国家级别的数据通用规范，制定标准化的数据交换规范。该规范的制定将作为机场现有系统和未来停车场系统间实现数据交换的依据。

  - 通过停车场数据交换协议来规范现有停车场交换业务，以及指导新增停车场数据系统接入，为新的停车场系统接入提供标准化接入文档和方案；

  - 为停车场业务管理提供规范化和标准化的业务数据，使用户能方便地定义多种业务逻辑和灵活的业务功能。

  - 命名规范化，用来标识各个停车场相关业务系统，要求明确，显眼的方式对系统进行标注，包括标识内部外部系统等。

  - 消息流开发规范，用来规范MB中消息流名称，区分适配器消息流，路由消息流，数据处理消息流等等信息。

  - 子系统接入开发规范，提供样例代码和相关sdk，帮助子系统更快接入系统。

6.子系统接入测试规范，包括系统测试和联调测试，解决前期接入测试问题。

3.4实施要求

3.4.1实施工期要求

本项目要求合同生效之日起60日历天达到初验标准，合同生效之日起120日历天完成终验。

3.4.2实施要求

系统开放性：基于事实上的工业标准的消息中间件，能确保和其他系统的开放连接。系统扩展性：系统应该具有强大扩展伸缩能力，增加和改进应用不会对原有系统造成破坏。

系统移植性：也就是尽量减少非业务的纯粹特定产品的配置。

系统的独立性：建立应用信息交换平台的在于连接各个子系统，而各个子系统应该尽量减少功能耦合性。应用信息交换平台和子系统的开发只针对报文，无须了解对方处理的实际过程。

系统高可用性 ：(HA)和负载均衡管理(WLM) 可靠传输质量保证。对JAVA 和Web Service 支持。

系统性能指标：

交换响应时限：单数据来源简单操作情景下，数据从A系统发出通过系统到达B系统的时间不超过1秒。

交换数据量：支持大数据包的交换，理论数据量大小不应受限制。

数据访问速度：多种数据源的复杂操作响应时间不超5秒。

并发用户数：交互平台支持2000个以上的并发用户数。

开发平台及系统软硬件情况

本次项目部署运行所需的虚拟服务器、实体服务器与机场数据交换平台，机场数据中心系统、停车场业务管理系统均为甲方现有系统。

本项目由乙方在甲方现有运行平台上开发、部署和上线运行，开发环境由甲方提供。乙方负责，甲方配合协调各系统开发商对接过程遇到的协调问题。

- 乙方提供网络及各应用系统互联方案。

- 乙方提供网络配置服务。

- 乙方接入系统按照约定好的交换协议和进度进行开发。

- 甲方提供的交互平台开发软件为：IBM Message Broker V8.0。

- 甲方提供的数据分析开发软件为：IBM Cognos。

四、技术资料

1.乙方应在项目最终验收前【7】日内 向甲方提供使用系统的有关技术资料。乙方按照本合同约定期间交付符合本合同规定的货物和服务以及全部技术资料的，方视为完成交付义务。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应要求该等人员履行同等的保密义务并限于履行合同的必要范围而使用。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方遭受损失的，则乙方应向甲方承担赔偿责任。

五、知识产权

乙方应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方承担赔偿责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的系统的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供系统存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除本合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

# 七、履约担保

1.履约保证金金额：合同总额的10%

2.履约保证金支付时间：合同签订后7日内

3.该履约保证金在完成系统最终验收后【15】天内无息返还。若乙方未能及时缴纳履约保证金，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的所有损失。在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方自收到书面通知之日起【10】日内提出异议并补足履约保证金，如果逾期未提出，视为同意。如果乙方不及时补足履约保证金，经甲方通知后【15】日内，仍未补足，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的所有损失。

# 八、转包或分包

1.本合同项下甲方采购的系统，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的系统全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方；

2.如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

# 九、交货期、交货方式

1.交货期：合同生效之日起60日历天达到初验标准，合同生效之日起120日历天完成终验。

2.交货地点：杭州萧山国际机场内

3.交货方式：乙方在甲方安装联调系统。

# 十、安装、调试、试运行及验收

1.乙方系统开发完成后，负责在甲方完成现场安装、调试，确保系统正常运行。系统安装、调试完毕由乙方提交甲方初验，甲方按本合同及招标文件的要求对系统进行初验，初验合格后，进入为期【30】天的试运行。

初验的标准是：

（1）承担单位提交了合同规定的文档；

（2）软件产品已开发完成并可交付；

（3）软件系统已通过测试；

（4）承建单位已完成相关的培训工作；

（5）软件系统已在业务部分投运。

试运行的标准是：完成最终用户在试运行期间提出的修改需求。

# 2.试运行期满后，乙方提交甲方进行终验。

# 终验标准是：

# （1）终验合格；

# （2）已通过系统测试；

# （3）合同或合同附件规定的各位文档齐全；、

# （4）试运行正常或者出现的问题已经得到解决。

# 3. 乙方安装调试系统前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，乙方检验的结果应随系统交甲方。

# 4.甲方在验收后如发现产品的品种、型号、规格、数量或质量不符合合同约定或相关质量要求，甲方应在验收之日起【7】日内以书面或电话形式向乙方提出异议；乙方应当在收到甲方异议之日起【7】日内作出答复或与甲方协商处理，并承担由此产生的相关费用。在上述异议期及产品质量问题的处理期间，甲方有权中止本合同项下的付款义务。

# 5.如甲方未按上述规定期限提出质量异议的，视为乙方所交付的产品符合合同规定；乙方未按上述规定期限做出答复或负责处理的，则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

# 6.免费技术培训：根据项目实际需求确定。

# 十一、货款支付

1、预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付本合同金额的【30%】。

2、乙方完成软件系统的部署、本地化设置与开发、安装调试上线后，可申请初验，由甲方出具初验合格证明后【7】日内，甲方向乙方支付本合同总金额的【30%】。

3、初验通过后，进入【7】日全面试运行期。试运行期系统稳定运行，可申请终验。经甲方终验合格后【7】日内，甲方支付本合同总价的【35%】。

4、质量保证期满一年后，甲方向乙方支付本合同总价的【5%】。

以上款项支付时，乙方需开具增值税专用发票。

# 十二、质量保证及售后服务

1.乙方保证其所供应的产品符合相关产品质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新产品，符合合同规定及招标文件的要求。

2.乙方应为系统提供的免费质量保证期：自最终验收合格且双方签署最终验收合格报告之日起开始计算质保期，时间为【一年】。

3．免费质保期内，由于非甲方原因发生的系统问题，乙方免费提供维护直至系统性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供系统，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该系统的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）以及由此给甲方造成的损失。

4．免费质保期内，乙方提供【2】小时售后服务，在接到报修通知后，维修人员应在【2】小时内赶到杭州萧山国际机场，并连续进行维修，直到系统恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

5．免费质保期结束的【15】天前，乙方负责对系统进行一次全面的检查和维护，并由甲方验收认可。

6.乙方需提供项目负责人【】及团队人员【】人负责本合同项下约定的义务履行。合同履行过程中，乙方委派项目负责人不得更换，若因合理原因（包括但不限于正常调动、离职、时间冲突、回避、身体状况等）无法继续或暂时不能提供服务时，乙方应及时告知甲方，并由双方协商另行指派其他合适的项目接替；甲方不同意其他项目负责人接替的，视为甲方解除合同，合同终止履行，且甲方不承担任何违约责任。

7、项目团队人员不能履行合同规定的各项义务或不能胜任该项工作的，甲方有权提请乙方予以调换或商请其他同等资历及以上的项目团队人员担任。乙方应在收到甲方书面通知之日起【3】日内，更换新的项目团队人员。若乙方逾期未提供符合本合同及招标文件约定的相关项目团队人员，甲方有权终止本合同，并要求乙方承担合同总额【10%】的违约金。

# 十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收系统的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2. 甲方无故逾期支付本合同约定款项的,甲方应按逾期付款总额每日【1】%向乙方支付违约金。

3. 乙方责任原因逾期交付系统或提供服务（包含质保期内未按照本合同约定提供免费质保服务）的，乙方应按逾期交付部分每日【1】%向甲方支付违约金，由甲方从货款中扣除。逾期超过约定日期【60】日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或提供服务，或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的系统品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该系统或服务，并要求乙方重新提供；乙方因重新提供而逾期交付的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝重新提供或重新提供的系统或服务仍然不符合本合同及招标文件规定的标准和要求的，甲方可单方面解除合同，并扣除乙方履约保证金。

5．因乙方提供系统或服务导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方做出赔偿。

6. 初验、试运行、终验过程中，如果发现系统运行存在任何问题时，乙方接到甲方通知之日起，必须24小时内赶到现场，解决问题。经过三次修改，系统问题仍然得不到解决，甲方有权要求乙方重新部署系统（含安装软件）或更换产品，并且有权要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

7. 在系统免费质量保证期内，乙方提供服务，详见本合同第十三条。质保期内，如果乙方不能及时解决故障，甲方有权扣除乙方质保金。

8．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。

# 十四、不可抗力事件处理

甲乙双方的任何一方由于不能预见且不可避免的不可抗力事件而不能履行合同时，应在不可抗力发生之日起3日内向对方通报不能履行或不能完全履行的不可抗力事由，并向对方提供相关主管机关书面证明。在提供有关主管机关证明以后，双方可协商延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。如不可抗力延续达30日，除非双方就合同迟延履行另行达成一致，否则本合同自动终止，双方互不承担违约责任。本合同自动终止后，甲乙双方须本着诚实信用原则在合理时间内处理好未尽事宜。

十五、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

十六、合同组成文件包含下列内容，且解释顺序如下：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3. 投标书及其附件

4. 招标文件

5.标准、规范及有关技术文件

# 十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字/盖章，并加盖单位公章或者合同专用章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份，具有同等法律效力。

4.附件：

（签字盖章页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司        乙方：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

签订日期：    年    月   日

附件1：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供停车场业务交互平台建设项目的服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、供货期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的技术规格要求（技术规格要求用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分

3.3.1商务报价分60分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算术平均值与次低价的算术平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算术平均值与最低价的算术平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得60分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分   0-40分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评定项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 标书完整性 | 按标书要求提供，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 0-1分 |
| 方案及功能实现 | 考察项目设计方案思路、理念，对项目重点难点分析的准确性，技术方案的创新性，技术实现的可行性、以及满足项目需求的完整性。 根据招标文件要求，结合投标人方案进行比较、评议，确定优、中、差并据此打分：优5-6分；中3-4分；差1-2分。 | 0-6分 |
|  | 对投标人投标文件的技术部分进行横向对比，软件总体架构满足招标文件提出的要求，对系统整体架构、技术路线、核心技术和功能实现描述进行重点论述。根据标书对集成和系统接口所述内容，与机场现有机场交换平台对接情况，分项详细说明且附技术解决方案。 根据招标文件要求，结合投标人方案进行比较、评议，确定优、中、差并据此打分：优5-6分；中3-4分；差1-2分。 | 0-6分 |
| 项目实施团队 | 项目经理：1.在相关行业工作年限超过5年（提供证明文件并加盖公章），且实施过基于IBM MessageBroker软件平台开发项目的得2分。 2.项目经理同时具有高级项目经理资质和CISAW证书得2分。 （需提供近期六个月以上的社保证明） | 0-4分 |
|  | 项目实施团队： 1.团队成员10人以上且实施过数据交换平台项目得1分得1 2.投入到本项目的技术人员具有数据库大师OCM证书的，一本证书得1分，最高不超过2分。 3.本项目的技术人员具有信息安全保障认证工程师CISAW证书的，一本证书得1分，最高不超过3分 （需提供近期六个月以上的社保证明） | 0-6分 |
|  | 系统发生故障时服务人员承诺在24小时内赶到机场处理得1分，否则不得分。 | 0-1分 |
| 培训方案 | 操作人员、管理员和技术平台培训方案健全得1分，缺一项得0分。 | 0-1分 |
| 售后服务 | 提供售后服务方案，满足标书要求得1分，超出得2分。 | 0-2分 |
| 资信评分 | 信息系统集成资质二级及以上得2分。 | 0-2分 |
|  | 投标人同时具有ISO9001、ISO14001及信息技术服务运行维护标准（ITSS证书）得2分。 | 0-2分 |
|  | 投标人取得CMMI3级资质证书，得1分；CMMI4级资质证书，得2分；CMMI5级资质证书，得4分。 | 0-4分 |
|  | 1. 投标人自2016年1月1日起至投标截止日止完成过停车场业务交换平台项目的业绩。没有案例为0分，每增加一个案例得1分，最高不超过2分。 2.投标人自2016年1月1日起至投标截止日止完成过单项大数据类的应用系统开发，且单项合同规模不少于100万，每增加一个案例得1分，最高不超过3分。注：需提供合同复印件作为证明材料，否则不得分。 | 0-5分 |

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.3当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函；

二、法定代表人资格证明书；

三、授权委托书；

四、投标报价表；

五、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等）。

（2）制造商资格声明。

（3）设备制造商的授权书（代理商投标时提供）

（4）投标产品近三年的销售业绩一览表（附业绩的合同）。

六、技术规格偏离表；

七、商务条款响应偏离表；

八、系统设备供货范围（包括设备数量、型号规格、产地、品牌），进口零部件详细清单（需说明产地、品牌）；

九、技术参数、结构及性能特点等产品技术规格书；

十、主要原材料及部件性能和生产厂家；

十一、产品制造、安装、验收标准和验收方法；

十二、现场指导、调试；

十三、产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺；

十四、提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训人数等；

十五、关于质量保证期的说明；

十六、优惠条件：投标人承诺给予用户的其他优惠条款，包括付款条件、培训服务、质量保证期等方面的优惠；

十七、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场         采购项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

一、投标函

致：杭州萧山国际机场有限公司

根据贵方杭州萧山国际机场             采购项目的招标文件，授权代表        (全名、职务)经正式授权，代表投标人                    (投标人名称、地址)递交下述文件正本一份、副本二份。

据此函，本授权代表宣布同意如下：

- 所投标报价汇总表中规定的应提供的货物和服务，投标总价为人民币：

(大写)                   (小写)             。

供货期：合同签订后      日历天、投标品牌：

- 投标人将按投标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件包括澄清函和修改文件(如果有)、所有已提供的资料以及有关附件，投标人已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

- 本投标的投标有效期为自投标截止之日起120日内。

- 投标人完全清楚并理解在投标有效期期满之前撤回投标，招标人有权不予退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低价投标及任何投标表示理解。

- 如果我方中标，我方将提供金额相当于合同价的10%的履约保证金，作为履行合同的担保。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

  - 总则

  - 一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

  - 报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

  - 本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

  - 本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

  - 本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“卖方”解释。

  - 投标报价表包含以下各表

(1)投标报价汇总表

(2)设备费分项报价表

(3)随机配件和专用工具分项报价表

(4)备品备件分项报价表（不计入总价）

4.1 投标报价汇总表

[货币单位：人民币元]

| 序 号 | 内 容 | 投 标 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费(表4.2) |  |  |
| 2 | 随机配件和专用工具(表4.3) |  |  |
|  | 总 计 |  |  |

注：

    - 此表的“总计”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总价，投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费。

    - 此表为表4.2、表4.3的汇总表。

4.2设备费分项报价表

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单 价 （不含税） | 合 价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位(元) | 单位(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 综合单价包括但不限于产品生产、包装、运至指定地点的运输、装卸、保险、安装、调试及各种税费及所有第三章要求的伴随服务等招标文件规定的全部相关费用。

4.3随机配件和专用工具分项报价表

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单 价（不含税） | 合 价（不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位(元) | 单位(元) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据第三章要求自行填报。

4.4备品备件分项报价表

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单 价（不含税） | 合 价 （不含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位(元) | 单位(元) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：免费质保期满后正常运行一年内所需的备品、备件，清单由投标人自列，费用不计入总价。

五、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  |  | 人 |  |  | 销售人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 济 指 标 | 年份 |  | 营业额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等

（二）制造商资格声明

- 名称及概况：

- 制造商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到        年    月    日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净值：

- 主要负责人姓名：（可选填）

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话）

- (1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址       生产的项目       年生产能力       职工人数

  - 本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址               主要零部件名称

- 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

- 出口销售

（名称和地址）                  （销售项目）

- 国内销售

（名称和地址）                  （销售项目）

- 近三年的年营业额

年份             国内             出口             总额

- 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                              供应商

- 有关开户银行的名称和地址：

- 制造商所属的集团公司（如有的话）：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称 （公章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

（三）设备制造商的授权书

（代理商投标时提供）

（四）投标产品近三年的销售业绩一览表

| 业绩名称 | 项目业主 | 货物数量 | 合同签订日期 | 合同价 | 建设单位联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表只需填写符合“招标公告”资格条件和“评标办法”业绩评审标准的业绩。附业绩的销售合同。

六、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

七、商务条款响应偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。