杭州萧山国际机场

场区管理中心2019年隧道清淤项目

询价文件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年 七 月

一、询价内容：

杭州萧山国际机场场区管理中心就隧道清淤项目工程进行询价，内容包括：

对对连接东西工作区的空港管网隧道内所有雨水井及空港管网隧道1、2号泵房内的蓄水池进行淤泥清理，经过清理后雨水井及蓄水池内无明显淤泥、垃圾等各种废弃物品，保持该等区域清洁。具体详见工程量清单。

本工程的清单项目报价要求各投标人根据现场踏勘后的实际情况及施工方案、措施等进行综合报价。对于没有在清单中的另列子目的内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。中标后清单未列的实际需发生的相关费用视为已包含在施工方投标的相关细目当中，今后发生将得不到支付，本项目为固定总价包干，投标单位请充分考虑现场情况后进行报价，合同签订后，不得改价。

集中踏勘时间为2019年7月22日09:00

集合地点为杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心门口。

本项目投标单位资质要求：

- 具有独立法人资格；

- 在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 有依法缴纳税收的良好记录；

- 注册资金不低于人民币10万元（提供营业执照复印件，原件备查）

二、工期及保修要求：

工期为合同签订后30天。

三、承包方式：

本工程承包方式采用中标施工单位按照本工程项目施工内容实行造价、工期、质量、安全、文明施工管理全面总承包方式进行管理。

中标施工单位必须为甲方指定的所有其他单位提供现场配合、服务和工程进度协调及质量管理。

本工程中标人作为本工程的负责单位，应有较强的项目班子，并直接向甲方负责，负责自身及本工程的施工进度协调，配合施工质量、安全、产品保护，安全施工、现场文明管理等工作。

四、施工现场

施工用水、施工用电产生的水费、电费按机场动力部标准收费，在施工单位的工程款中扣除。中标人应根据招标人要求，及时将清理出的淤泥、垃圾、施工废料等清理干净，确保施工期间场地整洁，不会对旅客行人造成影响。

五、材料要求

本项目所使用的所有材料，中标方需使用品相良好质量符合要求的材料。

六、报价要求

报价采用的币种为人民币，各报价单位需根据甲方所示工程量清单进行报价，所出报价包括该工程各项单价及总价。并附相应的企业营业执照（加盖单位红章的复印件）、授权书等相关资料。

七、付款方式

工程验收完毕后一次性结清相关费用。

八、竣工验收要求

质量标准为合格。招标人在验收过程中，有权对施工项目进行随机抽查，若抽查结果与本合同的标准和要求不符，招标人有权要求投标人对不合格处进行进一步清理修复，所产生的费用由投标人负责。

九、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间：2019年7月24日09:00

2、投标联系人：宋雪华      联系电话：13588199575

- 3、投标方应将投标文件用信封密封，并在封皮上标明项目名称，所有投标文件和信封均须由投标方盖章。

- 4、截止日期：

十、评标办法：本项目采用最低价评分法，

杭州萧山国际机场隧道清淤项目合同

甲方：杭州萧山机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方：

住所地：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就场区管理中心隧道清淤项目相关事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

- 服务内容

乙方按照甲方招标文件及甲方的要求，完成包括但不限于以下服务内容：

1、对连接东西工作区的空港管网隧道内所有雨水井及空港管网隧道1、2号泵房内的蓄水池进行淤泥清理，经过清理后雨水井及蓄水池内无明显淤泥、垃圾等各种废弃物品，保持该等区域清洁。

2、拆装隧道内水泥格栅盖板，并对破损及缺失的盖板进行修复。

|  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 1 |  | 水泥格栅盖板明沟（宽40cm*深40cm）清淤泥 | m | 1350.00 |  | 0.00 |
| 2 |  | 水泥格栅盖板拆装（宽50cm*厚6cm） | m | 1250.00 |  | 0.00 |
| 3 |  | 清理垃圾淤泥外运 | 车 | 6.00 |  | 0.00 |
| 4 |  | 编织袋 | 只 | 850.00 |  | 0.00 |
| 5 |  | 1号泵房内集水井清淤（长13m*宽5m*深3.5m） | 只 | 1.00 |  | 0.00 |
| 6 |  | 淤泥吊装 | 项 | 1.00 |  | 0.00 |
| 7 |  | 淤泥外运 | 车 | 3.00 |  | 0.00 |
| 8 |  | 垃圾编织袋 | 只 | 450.00 |  | 0.00 |
| 9 |  | 2号泵房内集水井清淤（长15m*宽5m*深3.5m） | 只 | 1.00 |  | 0.00 |
| 10 |  | 淤泥吊装 | 项 | 1.00 |  | 0.00 |
| 11 |  | 淤泥外运 | 车 | 3.00 |  | 0.00 |
| 12 |  | 垃圾编织袋 | 只 | 500.00 |  | 0.00 |
| 13 |  | 施工措施费 | 项 | 1.00 |  | 0.00 |
| 14 |  | 税金9% | 项 | 1.00 |  | 0.00 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |

3、乙方应将隧道内所清理出的淤泥、垃圾等各种废弃物品运出至萧山机场外，并由乙方负责处理该等废弃物。

二、合同金额及明细表

合同金额（大写）：【】；

本合同工程项目总价固定，本价格包括施工费、材料费、人工费、运输费、包装费、税金、保险费、垃圾清运费等所有费用，甲方不再承担其他任何费用。

三、项目实施期限

本项目的实施期限为自

四、验收期及验收方式

1. 验收期：项目实施期限结束后30天内。

2. 验收地点：杭州萧山国际机场空港管网隧道内。

3. 验收方式：甲方现场验收并书面确认。

4.验收标准：甲方在验收过程中，有权对项目进行随机抽查，清理后蓄水池表面漂浮杂物应全部打捞清理，隧道蓄水池清理后底层淤泥厚度不得超过2CM，且对于转角等死角处淤泥应彻底清除四周边角不得有淤泥堆积。明沟淤泥清理后淤泥厚度不得超过1CM，施工期间不得破坏设施主体结构，不影响排水和蓄水功能。并且乙方应将隧道内所清理出的淤泥、垃圾等各种废弃物品运出至萧山机场外。若发现乙方服务的内容不符合该等标准和要求，则甲方有权要求乙方进行整改，所产生的费用由乙方自行承担。

五、支付方式

付款方式：本项目竣工验收，且经甲方检验合格并竣工验收确认后，甲方收到乙方正规发票之日起15个工作日内根据甲方验收的情况支付该笔费用。

七、双方权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 甲方协助乙方进行现场勘探，明确乙方需要完成的服务内容。

- 甲方有权监督乙方，若发现乙方服务内容存在问题，甲方有权向乙方提出整改意见。

- 甲方有权组织相关部门乙方服务的内容进行验收，并按照验收的结果付款。

（二）乙方的权利和义务

- 乙方在本项目实施过程中不得对空港管网隧道的正常通行造成影响。

- 乙方必须为从事作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内乙方的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，乙方负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和其他法律规定应当支付的费用和法律规定应当承担的责任，甲方不承担此责任，如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

双方约定的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容：建筑工程一切险和安装工程一切险由乙方办理，其他按国家、省、市有关规定由乙方办理的按有关规定执行，其中，涉及甲方保险利益的，应将甲方列为被保险人。如发生保险事故的保险赔偿金少于实际损失的情况，差额部分由乙方承担。

乙方须在签订本合同之日起30日内（如在此期间发生保险事故，由乙方承担风险），按照本合同的约定办理办结保险事宜，否则视为乙方违约，乙方除须按本合同总价2%支付违约金外，还应承担未投保或未及时投保而引起的一切赔偿责任。

- 本合同履行期间，对于甲方提出的现场管理整改意见（包括于甲方现场巡查会提出的或是其他另行单独提出的管理和整改意见），乙方应在该等管理整改要求所指定的期限内实际完成整改并向甲方呈报书面的管理整改状况；乙方未能履行本约定且未书面提出令甲方接受的正当理由的，甲方有权要求乙方停工整改，且整改期间出现的费用由乙方承担。

- 乙方在实施本项目过程中，若使用电、水等由此产生的费用，按照甲方相关部门的要求支付该等费用。

- 乙方必须按照本项目约定的工期完成该项目要求的工作，不得延期。

- 乙方是本项目安全责任第一人，其负责承担本项目实施过程中的所有安全责任，若发生安全事故或者意外事件，乙方自行负责处理，且与甲方无关。若使得甲方承担第三方赔偿责任，则甲方有权向乙方追偿。

- 乙方进场后应与甲方签订《安全文明施工协议书》（详见附件），服从甲方的监督和管理。

9、本合同项下约定的服务内容必须由乙方直接完成；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下约定的服务内容全部或部分分包给第三方实施，不得将本合同项下权利义务转让给第三方。

六、违约责任

1．乙方如未能按照本合同约定完成服务内容，每逾期一天，乙方应向甲方支付【3%】违约金，则甲方有权优先从履约保证金中扣除。若超过【15】天，乙方仍未完成服务内容，则甲方有权终止本合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约责任。

2．因乙方提供服务导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方应全额向甲方作出赔偿。

3、如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方合同总价10%的违约责任。

4、若甲方向乙方提出相关整改意见，乙方经过三次（包含三次）整改后仍未达到甲方的要求，则甲方有权终止本合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约责任。

5、若乙方原因导致本项目迟延开工或者甲方对本项目组织进行验收，经甲方确定乙方不合格，且经过整改（包含三次）乙方仍无法达到甲方的要求，视为乙方逾期完工，按照第六条第一款的约定执行。

6、因乙方原因导致者解除合同或者终止合同（除非双方协商一致解除或者终止合同或者本合同另有约定的外），则乙方应向甲方承担【合同总价10%】的违约责任。

7、除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。

七、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并向另一方提交有关官方权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执俩份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

或                                     或

授权委托人：                          授权委托人：

签字日期：    年  月  日              签字日期：   年  月  日

安全文明施工协议书

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

乙方：

为确保杭州萧山国际机场场区管理中心隧道清淤工程的顺利实施，保障机场安全、有序运行，保证工程质量和施工安全，保护国家财产和施工人员的安全与健康，维护甲乙双方的合法利益，明确双方责任，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。

一、甲方对乙方实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：

1、无死亡事故和重大伤害事故(含道路交通事故)。

2、无重大责任事故。

3、无空防安全事故。

4、无七类重大刑事案件(杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死)及其它严重、恶性案件。

上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。

二、甲方的协助责任和权利

5、不得对乙方提出违反国家法律、法规和强制性标准规定的要求。

6、不得要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。

7、由于民航行业的特殊性和空防安全的重要性，甲方对进出飞行区施工的人员和车辆实行通行证管理制度。为此，乙方成员必须参加甲方组织的专门安全教育培训和考试（主要是机场飞行、空防、不停航施工等安全方面知识）；同时甲方应协助乙方对全体施工人员进行安全教育培训和考核，并协助乙方办理相关人员和车辆的施工通行证。

8、联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《暂住证》，并协助乙方联系机场公安局商定有关飞行区安全保卫事宜。

9、利用施工例会定期分析和掌握施工单位的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。

10、乙方拒不按照本协议条款规定组织安全文明施工的，甲方有权责令乙方停工整改直至终止合同。

11、甲方有权对乙方各项安全工作进行监督、检查。

12、对乙方因违反民航总局第191号令《民用机场运行安全管理规定》而发生不安全事件，甲方有权按照相关处罚条例对乙方予以处罚，造成严重后果或损失重大的，甲方有权将乙方清退出场并追偿由此而造成的损失。

三、乙方的安全责任和权利

（一）乙方应从事的施工安全管理

13、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》以及其他安全生产的法律、法规，遵守民航航空安全、空防管理的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。

14、对工程项目的施工安全负全责，根据工程特点制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保工程质量和安全。制定并完善各类突发事件的应急预案，一旦发生安全事故应及时、如实报告和积极应对。对工程依法实行总分包制，总包单位对施工安全负总责，并以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任。

15、工程开工前，应完成安全生产规章制度和操作规程等相应规章的制定工作；成立由项目经理为责任人的有效的安全保障网络；指定项目部专职安全员、班组安全员，并接受甲方的培训和考核，合格后方可上岗；对其他施工人员必须进行安全生产教育培训；保证安全生产条件所需资金的投入。开工后应对工程施工安全进行日常、定期和专项的检查，及时发现和消除安全隐患并做好记录。

16、对安全作业环境建设及安全施工措施制定、实行所需的费用，应当列入建设工程预算，专款专用，不得挪作他用。

17、垂直运输作业人员、安装拆卸工、电工、焊接和切割工、爆破作业人员、消防工程从业人员、起重信号工、登高作业人员等特种行业从业人员，必须按照国家有关规定经过专门的作业培训，并取得相应操作资格后方可上岗作业,并严格遵守相关的操作规章规程。

18、在施工组织设计中应当制定安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，并附安全验算计算书，经乙方技术负责人、总监理工程师阅览签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

19、在施工前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出书面交底，并由双方确认签字。

20、应根据不同的施工阶段和环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全防护措施；施工现场暂时停止施工的，乙方要做好现场防护工作，所需费用由乙方承担（合同有约定的除外）。

21、应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程以及违章操作所产生的危害。

22、采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

23、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，并定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。

24、在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

25、应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付意外伤害保险费。意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

26、乙方不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。

（二）乙方应从事的空防安全管理

27、必须严格遵守机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度，即上述区域施工的人员和车辆一律办理机场公安局统一制发的通行证，凭证进入施工现场。

28、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》。在申请办理人员通行征时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由乙方提出申请，报甲方备案，办证费用由乙方自理。

29、需进入机场控制区施工的人员和车辆需主动接受机场管理人员的检查，并服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。

30、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由甲方报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向甲方报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由甲方申报注销。上述环节因乙方管理不力发生问题的，乙方应承担由此引发的一切后果和责任。

（三）乙方应从事的不停航施工项目安全管理

31、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（CCAR－140）及杭州萧山国际机场有关安全管理规定进行施工。

32、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧75米以内的区域进行任何施工作业。如乙方需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧75米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。

33、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据甲方要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照甲方要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。

34、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入隔离区或超越机场净空限制面等情况。

（四）乙方的文明施工责任

35、按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的标准和浙江省、杭州市有关文明施工检查评分标准做好文明施工，保证施工项目文明施工合格。

36、建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理，并有标识。如有易燃易爆物品应有专门场所分类堆放，专人负责，符合相关消防规定，确保安全。

37、在施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽场地清，车辆进出场应有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，并堆放到甲方指定地点。土方外运过程，严格按程序操作，不得在机场内外遗洒，应有避免扬尘的措施。

（五）乙方应从事的社会治安综合治理

38、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

39、认真排查、调处各类矛盾，及时消除隐患，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。

40、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告甲方和上级主管部门并做好处置工作。

（六）乙方应从事的消防安全管理

41、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报甲方和机场公安局消防部门备案。

42、制定用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。

43、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，未经批准一律不得使用。

44、加强对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。

（七）乙方应从事的交通安全管理

45、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。

46、对驾驶人员和承运单位应实行交通安全检查考核制度，签订《交通安全责任书》，配备交通安全联络员对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育，减少或控制交通违法行为地发生，禁止严重影响交通安全的违法行为（如超载、超速、酒后驾驶、逆向行驶等）。

47、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆，不得使用拖拉机和农用运输车。

48、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定：超载、超高、超宽。进入控制区施工车辆应开启黄色警示灯。

49、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与甲方协商，征得甲方和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。

四、违约责任

50、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，乙方必须严格遵守和履行，如有违反，甲方可以追究乙方责任；乙方违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成甲方或他方重大损失，甲方可解除施工合同且不须向乙方承担任何补偿、赔偿的责任。

51、严禁因乙方行为导致发生飞行事故征侯，违者扣合同总款的20%，如发生飞行事故扣合同年度总款50％，并追究法律责任。

五、本协议书附于《施工合同》正副本后，签字盖章后生效。

五、附则：

（一）由于乙方行为违反国家法律、法规和杭州萧山国际机场有限公司有关规章制度和责任书规定内容，甲方有权对乙方进行处罚。乙方触犯法律的，依法追究有关责任人的法律责任。

（二）本责任书解释权归甲方。

（三）本责任书由甲乙双方共同签字盖章后生效。

甲方：杭州萧山国际机场有限公司                乙方：

法定代表人：                                  法定代表人

或                                             或

委托代理人：                                  委托代理人：

年   月   日                                 年   月   日