杭州萧山国际机场非引鸟草种筛选剂（含施撒）

项目

（重新招标）

招 标 文 件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年 六 月

目  录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 4 -

第三章  货物需求一览表及技术规格	- 13 -

第四章  合同条款	- 15 -

第五章  评标方法及标准	- 21 -

第六章  投标文件格式	- 25 -

第一章 招标公告

一、招标内容

杭州萧山国际机场有限公司就杭州萧山国际机场非引鸟草种筛选剂（含施撒）项目进行公开招标，欢迎符合资格要求的供应商参与投标。

招标货物名称及主要技术规格

| 货物名称 | 主要技术规格 | 供货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非引鸟草种筛选剂（含施撒） | 有计划地安排撒药施工作业，有效灭除杭州萧山机场飞行区土面区内的双子叶草种，以及吸引鸟害的、结籽的、草高超过30cm的单子叶草种，最终保留以狗牙根为主的不引鸟、不易生虫、不结籽、草高低于30cm的目标草种。最终，使得双子叶植被覆盖率低于20%，目标草种的覆盖率高于80%。 | 甲方每次提出供货需求后15日历天内 | 杭州萧山国际机场 |

二、投标人资格要求

（1）具有独立法人资格的制造商，注册资金不少于人民币500万元或等值外币(按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算)。

（2）能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在本次招标前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录。（需提供承诺函，格式自拟）

（3）投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。（需提供增值税一般纳税人资格登记表复印件并加盖公章，原件备查）。

（4）代理商需具有招标生产厂家的授权书。

（5）投标人提供的产品必须具备农药“三证”，即：《农药生产许可证》或《农药生产批准文件》、《农药标准》、《农药登记证》；不含微量污染物如铅、镉、汞、铬等，提供相应的官方证明或第三方机构检测报告；

(6)本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年8月8日下午14时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年8月8日下午14时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，2019年8月8日下午14时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网  http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰          联系电话：0571-83837612

招标监督人：闻晓丽        联系电话：0571-86662132

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场非引鸟草种筛选剂（含施撒）项目 |
| 1.1.2 | 交货地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“货物需求一览表及技术规格” |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 供货期 | 甲方每次提出供货需求后15日历天内。 投标人须在投标文件中提供最快交货时间和详细的供货计划。投标人可根据自身经验、技术水平及管理能力自报竞争性供货期，但不得超过招标人明确的计划供货期。一旦中标，该供货期即为合同供货期。整个项目供货期安排应服从招标人要求。 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合国家现行相关标准 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年7月31日11：30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾思勰，电话0571-83837612；传真：0571-83837612；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年8月8日下午14时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 本次投标无需递交投标保证金 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山国际机场非引鸟草种筛选剂（含施撒）项目投标文件 在2019年8月8日下午14时00分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （5）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会由招标人组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：拾万元整 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目交货地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 供货期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）货物需求一览表及技术规格

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “销售（供货）合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等）。

（2）制造商资格声明。

（3）产品制造商的授权书（代理商投标时提供）

（4）投标产品近三年的销售业绩或施工业绩一览表（附业绩的合同）。

3.2.6技术规格偏离表；

3.2.7 商务条款响应偏离表；

3.2.8产品供货范围（包括产品数量、型号、产地、品牌）；

3.2.9技术参数及特点等产品技术规格书；

3.2.10主要原材料及性能和生产厂家；

3.2.11产品使用方法、注意事项、验收标准和验收方法；

3.2.12现场指导；

3.2.13产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺；

3.2.14提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训人数等；

3.2.15关于质量保证期的说明；

3.2.16优惠条件：投标人承诺给予用户的其他优惠条款，包括付款条件、培训服务、质量保证期等方面的优惠；

3.2.17已标价工程量清单；

3.2.18施工组织设计；

3.2.19 项目管理机构

3.2.20资格审查资料：包括投标人有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及三类人员证书、业绩证明材料等复印件，拟派项目经理职称证书、执业（或注册）证书复印件。

3.2.21 投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致。投标人对该项目只允许有一个总报价，招标人不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.3.2投标人所报投标总价应为投标人为完成本项目所发生的一切费用（包含并不限于货物的供货、运输（包括送至招标人指定地点卸车）、包装费、保险费、税费、验收、技术培训及售后服务等），包括货物供货、人工、机具及相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费；还应包含国家有关部门和地方政府规定交纳的“规费”，其包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险；农民工工伤保险等。

3.3.3本工程为固定单价合同（费用按平方米单价计算）。投标人根据本工程特点、现场环境、施工技术规范、工艺要求、市场风险、自身承受能力以及其他不可预测的突发情况，组织并测算为完成本项目所必须选用的产品、工艺及应急措施，并进行报价。

3.3.4 计日工单价最高限价150元/工日。

投标人应按“投标报价表”的要求报价，在投标报价表上写明拟提供货物的单价和总价；

3.3.5投标人(如中标)在投标文件中提供的货物清单和报价将是签订合同的唯一依据，其报价在本次投标有效期内不能发生改变（招标人变更除外）。如有改变，招标人将拒绝与其签订合同。

3.3.6投标人对每种货物或服务只允许有一个报价。

3.3.7招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价。

3.3.8所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

3.3.9投标人应充分考虑以下各项风险因素可能导致发生或增加的费用，并计入投标报价中，不报视作优惠：

a、连续降雨造成窝工；

b、机场运行需要导致施工时间不足造成窝工或降效；

c、原材料、人工等价格增长。

3.3.10投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2招标人与中标人签订合同书后5日内，应当向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，供货期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关供货期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  货物需求一览表及技术规格

3.1 工作范围

3.1.1非引鸟草种筛选剂（含施撒）项目采用单价招标模式。合同期限内中标人须按照中标价格供货, 单价包干，数量按供货实际数量结算。

3.1.2投标人需按本技术规格书的要求完成筛选剂的制作、运输及售后服务等工作。提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：

3.1.2.1根据招标人的要求进行筛选剂配制；

3.1.2.2货物的加工、制造及相关部分的配套资料；

3.1.2.3货物的安装和调试；

3.1.2.4移交前的产品保护；

3.1.2.5修补缺陷及缺陷责任期内职责；

3.1.2.6负责提供2份完整的中文操作维护使用手册。

3.1.3投标人应按招标文件要求提供资料，包括图纸及相应电子版等。

3.1.4投标人在中标且合同生效后，应合理安排好各项工作，如期向招标人提交完整优质的货物及所需附件、工具、备件和资料，只有在得到招标人的书面接收证明后，整体工作才算完成。

3.1.5这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。招标人并不对此等资料足够与否或其可扩充性做出担保。投标人应在设计、选配货物前核实此等资料，确保该等资料的足够性及查看文件与文件间有否存在矛盾，如发现差异或信息不充分应立即通知招标人，协助招标人避免合同文件因各个部份有所差异或信息不充分可能带来的任何损失。

3.1.6整套产品的产地、品牌须明确地标明在投标文件中。

3.2 货物名称

非引鸟草种筛选剂（含施撒）。

3.3 主要技术规范要求

3.3.1 工作要求

3.3.1.1通过前期现场勘察，充分了解杭州萧山国际机场飞行区土面区气候特点、地理特性、土壤和草种分布情况，制定适合杭州萧山国际机场的非引鸟草种筛选方案。

3.3.1.2根据筛选方案，有计划地安排撒药施工作业（投标人提供人员、设备），有效灭除杭州萧山国际机场飞行区土面区内的双子叶草种，以及吸引鸟害的、结籽的、草高超过30cm的单子叶草种，最终保留以狗牙根为主的不引鸟、不易生虫、不结籽、草高低于30cm的目标草种。

3.3.1.3针对保留草种可能存在的局部引虫、超高或引鸟问题，提出可行性的有效建议。

3.3.2 筛选效率

★3.3.2.1合格标准：使用非引鸟草种筛选剂的区域“目标草种覆盖率达80%以上，双子叶植被降低至20%以下”为达标，达标率达80%以上为合格；

2. 甲方在施工当年10月份对施工区域草种覆盖率进行抽样调查，抽查位置由甲方指定。每次抽查样方数量为10个，每个样方面积为2×2米，根据样方内非引鸟草种的覆盖率和达标率，评价当年非引鸟草种筛选施工作业是否合格。

3.3.3 产品要求

★3.3.3.1 投标产品必须具备农药“三证”，即：《农药生产许可证》或《农药生产批准文件》、《农药标准》、《农药登记证》。

3.3.3.2符合环保要求，适用于杭州萧山国际机场飞行区土面区环境，必须无污染、无毒害，不含微量污染物如铅、镉、汞、铬等，应具生物降解性，并对人畜无害，提供相应的官方证明或第三方机构检测报告。

3.3.3.3产品效果不受雨水影响。

3.3.4 施撒要求

3.3.4.1根据招标人需求在飞行区内进行非引鸟草种筛选剂施撒服务。在招标人提出作业要求后24小时内，立即开展施撒作业。

3.3.4.2施撒完成后，投标人派驻专人进行施撒效果跟踪监测，每半个月以数据分析报告形式向招标人反馈筛选剂施撒效果。

3.3.4.3施工所需的人员、设备及防护用品，由投标人自行提供。

3.3.4.4 投标人需定期对施工人员开展撒药作业相关培训教育，并参加招标人要求的安全培训；定期对施工所需设备进行维保，保持稳定、持续适用，确保根据招标人安排，随时开展作业；需为作业人员提供充足、有效的安全防护用品，确保作业安全。

3.4 资料要求

3.4.1产品说明书、质量检验证明书、农药“三证”、使用方法说明书等，一并附于货物内；

3.4.2参与投标产品的外形图片或外形技术图纸；

3.4.3农药喷洒使用说明书、常见问题处理方法。

3.5 运输和包装要求

3.5.1投标人负责将全部货物运送到杭州萧山国际机场内指定地点，并承担一切费用及风险。

3.5.2运输方式投标人自定，但必须确保运输方式适合货物特性及质量要求。

3.5.3包装：投标人应在货物发运前对其按满足运输距离、防潮、防和防破损装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。

3.5.4安装：符合民航规定及产品行业规范，相关费用包含在投标总价中。

3.6 验收

| 序号 | 验收项目 | 验收标准 | 验收不合格处理办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非引鸟草种筛选剂 | - 每次在甲方提出供货要求的15日历天内，乙方按甲方要求的数量供货。 - 甲方收货后3个工作日内完成产品验收，要求筛选剂品类正确、包装完整、无破损、保质期（2年）内。 - 产品必须具备农药“三证”，即：《农药生产许可证》或《农药生产批准文件》、《农药标准》、《农药登记证》。 - 符合环保要求，适用于杭州萧山国际机场飞行区土面区环境，必须无污染、无毒害，不含微量污染物如铅、镉、汞、铬等，应具生物降解性，并对人畜无害，提供相应的官方无毒证明或第三方机构检测报告。 - 产品效果不受雨水影响。 | 产品验收标准中有1条以上不符合要求，或质保期内出现任何质量问题，乙方应当进行无偿更换或立即采取补救措施；更换后经检测还是无法满足质量要求的，甲方将扣除30%履约保证金。 |
| 2 | 筛选剂施撒作业 | - 在甲方要求作业的24小时内，乙方按甲方要求准备好药品、人员、设备，进入飞行区开展非引鸟草种筛选剂施撒作业。 - 甲方进行现场作业抽查，要求人数、设备、药品到位及时，数量充足，作业规范，且需在甲方规定的区域和时间内完成施撒作业，并服从甲方安排。 - 施撒完成后，乙方派驻专人进行施撒效果跟踪监测，每半个月以数据分析报告形式向甲方反馈药品施撒效果。 - 乙方每季度对施工人员开展一次撒药施工相关培训教育，并随时参加甲方组织的安全培训。 - 乙方定期对施工所需设备进行维保，保证稳定、持续适用，确保根据甲方安排，随时开展作业。 - 乙方需为作业人员提供充足、有效的安全防护用品，确保作业安全。 - 若施工过程中产生碎草等垃圾，必须在施工结束后24小时内清运出飞行区；在清运前，须采取有效措施进行集中掩盖等处理，防止对飞行区安全运行产生任何不良影响。 | 若作业验收不合格，乙方需立即整改；5个日历天后，由甲方安排复查，若再次验收不合格，扣除30%履约保证金。 |
| 3 | 非引鸟草种筛选效果 | - 验收期限：3年； - 合格标准：使用非引鸟草种筛选剂的区域“目标草种覆盖率达80%以上，双子叶植被降低至20%以下”为达标，达标率需达80%以上； - 甲方在施工当年10月份对施工区域草种覆盖率进行抽样调查，抽查位置由甲方指定。每次抽查样方数量为10个，每个样方面积为2×2米，根据样方内非引鸟草种的覆盖率和达标率，评价当年非引鸟草种筛选施工作业是否合格。 | 若作业验收不合格，当年剩余费用暂不支付。乙方可采取补救措施，考虑到冬季草种暂停生长，乙方可从第二年3月开始重新开展非引鸟草种筛选施工作业，甲方将于第二年10月份进行二次验收（标准参照前一年）。验收合格后，甲方支付项目费用；若验收期限内仍不通过，扣除项目剩余费用的70%。本合同解除，甲方另行委托供应商完成本项目，由此产生的费用差价由乙方承担。 |

乙方根据本工程特点、现场环境、施工技术规范、工艺要求、市场风险、自身承受能力以及其他不可预测的突发情况，组织并测算为完成本项目所必须选用的产品、工艺及应急措施，并进行报价。在施工过程中，若存在2个以上验收项目不合格，或发生任何违反飞行区安全施工作业规定的行为，甲方均有权单方面终止合同，履约保证金不退还。

3.6 售后服务

3.6.1投标人应对交付的非引鸟草种筛选剂提供2年以上质保期。

3.6.2投标人应积极主动与招标人配合，并按要求时间完成供货；

3.6.3投标人应设有专人 24 小时服务电话，为招标人提供技术支持；

3.6.4对招标人急需的材料，应积极配合，采取紧急得力措施按时保质、保量地完成，且不加价。投标人需有明确详尽的服务质量保证方案，确保满足招标人的需求。

3.6.5其他增值服务：自行制定其他增值服务、售后服务计划及承诺，如质量跟踪、用户意见反馈及方案等。

3.6.6 不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，甲方即可取消该单位的中标权，另选其它投标单位中标。

特别说明：

1．投标人应对本技术规格作一对一应答，否则，该条将视作不响应本技术规格。

2．标注“★”号的为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致废标。

3．对本技术规格的响应应真实、准确，如发现有弄虚作假等内容，将导致废标。

第四章  合同条款

杭州萧山国际机场非引鸟草种筛选剂（含施撒）项目合同

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方：

住所地：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就相关产品采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、主要技术规要求

（一） 工作要求

1.通过前期现场勘查，充分了解杭州萧山国际机场飞行区土面区气候特点、地理特性、土壤和草种分布情况，制定符合杭州萧山国际机场的非引鸟草种筛选方案。施工地点由甲方指定，实施方式由甲方按实际需要在杭州萧山机场飞行区土面区内选择，乙方须根据甲方实际派发任务单为准。

★2.根据筛选方案，有计划地安排人员和设备开展撒药施工作业，有效灭除杭州萧山国际机场飞行区土面区内的双子叶草种，以及吸引鸟害的、结籽的、草高超过30cm的单子叶草种，最终保留以狗牙根为主的不引鸟、不易生虫、不结籽、草高低于30cm的目标草种。

3.针对保留草种可能存在的局部引虫、超高或引鸟问题，提出可行性的有效建议。

（二）筛选效率

★1. 合格标准：使用非引鸟草种筛选剂的区域“目标草种覆盖率达80%以上，双子叶植被降低至20%以下”为达标，达标率达80%以上为合格；

2. 甲方在施工当年10月份对施工区域草种覆盖率进行抽样调查，抽查位置由甲方指定。每次抽查样方数量为10个，每个样方面积为2×2米，根据样方内非引鸟草种的覆盖率和达标率，评价当年非引鸟草种筛选施工作业是否合格。

（三） 草种筛选剂要求

1. 非引鸟草种筛选剂必须具备农药“三证”，即：《农药生产许可证》或《农药生产批准文件》、《农药标准》、《农药登记证》。

2.适用于杭州萧山国际机场飞行区土面区环境，符合环保要求：必须无污染、无毒害，不含微量污染物如铅、镉、汞、铬等，应具生物降解性，并对人畜无害，提供相应的官方证明或第三方机构检测报告。

3.产品效果不受雨水影响，降雨对非引鸟草种筛选效果无不良影响。

（四）施撒要求

1.根据甲方需求在飞行区内进行非引鸟草种筛选剂施撒服务。在甲方提出作业要求后24小时内，立即开展施撒作业。

2.施撒完成后，由乙方派驻专人进行施撒效果跟踪监测，每半个月以数据分析报告形式向甲方反馈筛选剂施撒效果。

3.施工所需的人员、设备及防护用品，由乙方自行提供。

4. 乙方需定期对工作人员开展撒药作业相关培训教育，并参加甲方要求的安全培训；定期对施工所需设备进行维保，保持稳定、持续适用，确保根据甲方安排，随时开展作业；乙方需为作业人员提供充足、有效的安全防护用品，确保作业安全。

（三）维护要求

1.植物病虫害的防治

对植物病虫害采用“预防为主，综合防治“的方针。防治工作中坚持适时用药、合理用药、对症用药、交替用药的原则，减少病虫害的抗药性。采用高效低毒、低残留的环保型农药，禁止使用高毒、残效期长的农药，合理使用物理防治方法，尽量少用或不用农药，控制病虫危害。乙方每天检查所有植物有无病虫害发生，如有需要及时通知甲方人员到现场核实，诊断后实施用药，并严格按农药使用说明书和使用注意事项进行。

2．防意外及修复工作

包括防风、防汛、防寒等自然灾害及预防火灾等，以及人为破坏、交通事故等绿地造成损坏的要及时组织修复。

3.草坪清理

（1）清除场地内的砖头，石块，铁钉等有损剪草机性能的杂物。

（2）调节升降控制，分三次修剪至要求高度，一般剪草高度在3-5cm。

（3）修剪完毕，及时清扫残留在草坪上的草屑，并装袋运走。

（四）验收标准

| 序号 | 验收项目 | 验收标准 | 验收不合格处理办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非引鸟草种筛选剂 | 1.每次在甲方提出供货要求后15个日历日内，乙方按甲方要求的数量供货。 2.甲方收货后3个工作日内完成产品验收，要求筛选剂品类正确、包装完整、无破损、保质期（2年）内。 3.产品必须具备农药“三证”，即：《农药生产许可证》或《农药生产批准文件》、《农药标准》、《农药登记证》。 4.符合环保要求，适用于杭州萧山国际机场飞行区土面区环境，必须无污染、无毒害，不含微量污染物如铅、镉、汞、铬等，应具生物降解性，并对人畜无害，提供相应的官方无毒证明或第三方机构检测报告。 5.产品效果不受雨水影响。 | 产品验收标准中有1条以上不符合要求，或质保期内出现任何质量问题，乙方应当进行无偿更换或立即采取补救措施；更换后经检测还是无法满足质量要求的，甲方扣除30%履约保证金。 |
| 2 | 筛选剂施撒作业 | - 在甲方要求作业的24小时内，乙方按甲方要求准备好药品、人员、设备，进入飞行区开展非引鸟草种筛选剂施撒作业。 - 甲方进行现场作业抽查，要求人数、设备、药品到位及时，数量充足，作业规范，且需在甲方规定的区域和时间内完成施撒作业，并服从甲方安排。 - 施撒完成后，由乙方派驻专人进行施撒效果跟踪监测，每半个月以数据分析报告形式向甲方反馈药品施撒效果。 - 乙方每季度对施工人员开展一次撒药施工相关培训教育，并随时参加甲方组织的安全培训。 - 乙方定期对施工所需设备进行维保，保证稳定、持续适用，确保根据甲方安排，随时开展作业。 - 乙方需为作业人员提供充足、有效的安全防护用品，确保作业安全。 - 若施工过程中产生碎草等垃圾，必须在施工结束后24小时内清运出飞行区；在清运前，须采取有效措施进行集中掩盖等处理，防止对飞行区安全运行产生任何不良影响。 | 若作业验收不合格，乙方需立即整改；5个日历日后，由甲方安排复查，若再次验收不合格，从扣除30%履约保证金。 |
| 3 | 非引鸟草种筛选效果 | - 验收期限：3年； - 合格标准：使用非引鸟草种筛选剂的区域“目标草种覆盖率达80%以上，双子叶植被降低至20%以下”为达标，达标率需达80%以上； - 甲方在施工当年10月份对施工区域草种覆盖率进行抽样调查，抽查位置由甲方指定。每次抽查样方数量为10个，每个样方面积为2×2米，根据样方内非引鸟草种的覆盖率和达标率，评价当年非引鸟草种筛选施工作业是否合格。 | 若作业验收不合格，当年剩余费用暂不支付。乙方可采取补救措施，考虑到冬季草种暂停生长，乙方可从第二年3月开始重新开展非引鸟草种筛选施工作业，甲方将于第二年10月份进行二次验收（标准参照前一年）。验收合格后，甲方支付项目费用；若验收期限内仍不通过，扣除项目剩余费用的70%。本合同解除，甲方另行委托供应商完成本项目，由此产生的费用差价由乙方承担。 |

（五）施工安全要求

1.乙方有固定载客汽车负责运送人员，有固定货车负责运送工具设备及施工用料。乙方食宿须自行解决，过程中产生的费用由乙方承担。

2.土方、建筑垃圾需外运至机场以外地区，地点由乙方自行考虑，实际施工如有变化相关费用不做调整。

3.施工地点位于机场飞行区内，进入施工地点人员、车辆须办理隔离区通行证，同时须甲方引领，施工时间须由甲方决定。

4.甲方为重要的公共服务类功能区，必须严格按要求落实各项文明施工措施，避免因施工作业影响机场的运行秩序及环境卫生。乙方必须按服从并落实发包人的各项管理要求，做好安全文明施工，不得影响机场的正常运行。施工期间以及结束后，施工场地及周边必须满足临近航空器、车辆正常通行的要求。

5.施工期间乙方须配备固定的1-3人专职安全员，负责飞行区内现场的安全管理，以及与甲方现场管理的联络，专职安全员须通过甲方组织的考试。每日施工期间，专职安全员必须有1人在岗，并切实履行管理责任。如专职安全员不到位，甲方有权停止当天的施工作业，延误的工期及产生的其他后果由乙方负责，同时乙方应向甲方支付违约金1000元/天。

6.施工过程中乙方应对现有设施采取有效的保护措施，如有破坏必须无条件修复至原状；

7.遇有机场重要保障任务需临时停工时，乙方必须无条件服从甲方指令。

8.乙方指派专人负责统计工程量，并由甲方现场管理人员签字确认。每日经确认的现场签证单以及竣工图作为本工程的结算付款依据。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：每平方米              元（￥          元/m2）人民币。（其中：不含税金额为    元，税额为    元。）本合同为固定单价，包括乙方为完成本项目所发生的货物供货（包括送至甲方指定地点卸车）、运输、包装费、人工、机具、清运费、保险费、税费、验收、技术培训及售后服务等及相关服务等全过程产生的所有费用；还应包含国家有关部门和地方政府规定交纳的“规费”，其包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险；农民工工伤保险等。同时，已考虑人员材料机具进出场、降效、窝工等飞行区施工不可避免的措施费投入，甲方不再承担其他任何费用。乙方承诺，不因甲方数量的增加或者减少而变动固定单价。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

三、技术资料

1.产品说明书、质量检验证明书、农药“三证”、使用方法说明书等，一并附于货物内；

2.产品的外形图片或外形技术图纸；

3.筛选剂喷洒使用说明书、常见问题处理方法。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，乙方须向甲方承担赔偿责任。

# 五、货物包装、发运及运输

1．乙方负责将全部货物运送到杭州萧山国际机场内指定地点，并承担一切费用及风险。

2．运输方式乙方自定，但必须确保运输方式适合货物特性及质量要求。

3．包装：乙方应在货物发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

六、交货期、交货方式及地点

1.交货期：每次接到甲方供货通知之日起15日历天内。

2.交货方式：运输方式由乙方自定，但必须确保运输方式适合货物特性及质量要求。

3.交货地点：杭州萧山国际机场内。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供货物存在权属纠纷或担保物权的行使而导致甲方遭受任何损失的，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

- 验收

合格标准：使用非引鸟草种筛选剂的区域“目标草种覆盖率达80%以上，双子叶植被降低至20%以下”为达标，达标率达80%以上为合格；

甲方在施工当年10月份对施工区域草种覆盖率进行抽样调查，抽查位置由甲方指定。每次抽查样方数量为10个，每个样方面积为2×2米，根据样方内非引鸟草种的覆盖率和达标率，评价当年非引鸟草种筛选施工作业是否合格。

九、货款支付

1.货到并经验收合格，且收到乙方的增值税专用发票后，甲方在【十五】个工作日支付该批次货物总额的30%；药品使用后非引鸟草种覆盖率现场检测达标，支付货物该批次剩余款项。

2.乙方在甲方每次付款前开具正式增值税专用发票。

十、售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准、数量要求等全部条件向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物出现质量问题，乙方应负责免费更换。对验收不合格者，甲方有权退还乙方所供货物，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）以及由此给甲方造成的损失。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方必须在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场予以解决。

4.质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如对货物出现的质量及安全问题经处理仍不能解决的，则甲方有权退货或要求乙方更换货物，并扣除全部履约保证金。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的每日0.05%的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.05%向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，每迟交 5 个日历日须向甲方支付当次货物总值的10%的违约金，逾期超过约定日期20个日历天的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权扣除全部履约保证。

4.乙方提供的产品经甲方委托第三方检测不符合合同要求的，甲方有权终止合同，乙方承担和赔偿由解除合同导致的所有损失。

5．因乙方提供货物质量问题或者供货过程中因乙方原因导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方做出赔偿。

6．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。

7.如遇甲方需要对提供的货物进行配方改良时，乙方应积极配合甲方的要求进行完成，不收取任何费用。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并向另一方提交有关官方权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同组成文件包含下列内容，合同与招投标文件不一致解释顺序如下

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.招标文件

4.投标书及其附件

5.标准、规范及有关技术文件

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。具有同等法律效力。

（以下为签署页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司            乙方：

地址：杭州萧山国际机场内                  地址：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

或                                        或

授权代表（签字）：                         授权代表（签字）：

签字日期：                                签字日期：

年  月  日                              年  月  日

附件1：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：保密承诺书

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【】项目的服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

附件3：安全文明施工协议书

安全文明施工协议书

发包人（甲方）：杭州萧山国际机场有限公司

承包人（乙方）：

为确保杭州萧山国际机场非引鸟草种筛选剂（含施撒）项目的顺利实施，保障机场安全、有序运行，保证工程质量和施工安全，保护国家财产和施工人员的安全与健康，维护甲乙双方的合法利益，明确双方责任，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。

一、甲方对乙方实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：

1、无死亡事故和重大伤害事故(含道路交通事故)。

2、无重大责任事故。

3、无空防安全事故。

4、无七类重大刑事案件(杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死)及其它严重、恶性案件。

上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。

二、甲方的协助责任和权利

5、不得对乙方提出违反国家法律、法规和强制性标准规定的要求。

6、不得要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。

7、由于民航行业的特殊性和空防安全的重要性，甲方对进出飞行区施工的人员和车辆实行通行证管理制度。为此，乙方成员必须参加甲方组织的专门安全教育培训和考试（主要是机场飞行、空防、不停航施工等安全方面知识）；同时甲方应协助乙方对全体施工人员进行安全教育培训和考核，并协助乙方办理相关人员和车辆的施工通行证。

8、联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《暂住证》，并协助乙方联系机场公安局商定有关飞行区安全保卫事宜。

9、利用施工例会定期分析和掌握施工单位的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。

10、乙方拒不按照本协议条款规定组织安全文明施工的，甲方有权责令乙方停工整改直至终止合同。

11、甲方有权对乙方各项安全工作进行监督、检查。

12、对乙方因违反民航总局第191号令《民用机场运行安全管理规定》而发生不安全事件，甲方有权按照相关处罚条例对乙方予以处罚，造成严重后果或损失重大的，甲方有权将乙方清退出场并追偿由此而造成的损失。

三、乙方的安全责任和权利

（一）乙方应从事的施工安全管理

13、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》以及其他安全生产的法律、法规，遵守民航航空安全、空防管理的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。

14、对工程项目的施工安全负全责，根据工程特点制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保工程质量和安全。制定并完善各类突发事件的应急预案，一旦发生安全事故应及时、如实报告和积极应对。对工程依法实行总分包制，总包单位对施工安全负总责，并以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任。

15、工程开工前，应完成安全生产规章制度和操作规程等相应规章的制定工作；成立由项目经理为责任人的有效的安全保障网络；指定项目部专职安全员、班组安全员，并接受甲方的培训和考核，合格后方可上岗；对其他施工人员必须进行安全生产教育培训；保证安全生产条件所需资金的投入。开工后应对工程施工安全进行日常、定期和专项的检查，及时发现和消除安全隐患并做好记录。

16、对安全作业环境建设及安全施工措施制定、实行所需的费用，应当列入建设工程预算，专款专用，不得挪作他用。

17、垂直运输作业人员、安装拆卸工、电工、焊接和切割工、爆破作业人员、消防工程从业人员、起重信号工、登高作业人员等特种行业从业人员，必须按照国家有关规定经过专门的作业培训，并取得相应操作资格后方可上岗作业,并严格遵守相关的操作规章规程。

18、在施工组织设计中应当制定安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，并附安全验算计算书，经乙方技术负责人、总监理工程师阅览签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

19、在施工前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出书面交底，并由双方确认签字。

20、应根据不同的施工阶段和环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全防护措施；施工现场暂时停止施工的，乙方要做好现场防护工作，所需费用由乙方承担（合同有约定的除外）。

21、应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程以及违章操作所产生的危害。

22、采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

23、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，并定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。

24、在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

25、应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付意外伤害保险费。意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

26、乙方不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。

（二）乙方应从事的空防安全管理

27、必须严格遵守机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度，即上述区域施工的人员和车辆一律办理机场公安局统一制发的通行证，凭证进入施工现场。

28、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》。在申请办理人员通行征时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由乙方提出申请，报甲方备案，办证费用由乙方自理。

29、需进入机场控制区施工的人员和车辆需主动接受机场管理人员的检查，并服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。

30、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由甲方报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向甲方报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由甲方申报注销。上述环节因乙方管理不力发生问题的，乙方应承担由此引发的一切后果和责任。

（三）乙方应从事的不停航施工项目安全管理

31、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（CCAR－140）及杭州萧山国际机场有关安全管理规定进行施工。

32、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧75米以内的区域进行任何施工作业。如乙方需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧75米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。

33、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据甲方要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照甲方要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。

34、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入隔离区或超越机场净空限制面等情况。

（四）乙方的文明施工责任

35、按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的标准和浙江省、杭州市有关文明施工检查评分标准做好文明施工，保证施工项目文明施工合格。

36、建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理，并有标识。如有易燃易爆物品应有专门场所分类堆放，专人负责，符合相关消防规定，确保安全。

37、在施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽场地清，车辆进出场应有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，并堆放到甲方指定地点。土方外运过程，严格按程序操作，不得在机场内外遗洒，应有避免扬尘的措施。

（五）乙方应从事的社会治安综合治理

38、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

39、认真排查、调处各类矛盾，及时消除隐患，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。

40、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告甲方和上级主管部门并做好处置工作。

（六）乙方应从事的消防安全管理

41、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报甲方和机场公安局消防部门备案。

42、制定用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。

43、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，未经批准一律不得使用。

44、加强对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。

（七）乙方应从事的交通安全管理

45、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。

46、对驾驶人员和承运单位应实行交通安全检查考核制度，签订《交通安全责任书》，配备交通安全联络员对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育，减少或控制交通违法行为地发生，禁止严重影响交通安全的违法行为（如超载、超速、酒后驾驶、逆向行驶等）。

47、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆，不得使用拖拉机和农用运输车。

48、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定：超载、超高、超宽。进入控制区施工车辆应开启黄色警示灯。

49、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与甲方协商，征得甲方和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。

四、违约责任

50、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，乙方必须严格遵守和履行，如有违反，甲方可以追究乙方责任；乙方违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成甲方或他方重大损失，甲方可解除施工合同且不须向乙方承担任何补偿、赔偿的责任。

51、严禁因乙方行为导致发生飞行事故征侯，违者扣合同总款的20%，如发生飞行事故扣合同年度总款50％，并追究法律责任。

五、本协议书附于《施工合同》正副本后，签字盖章后生效。

五、附则：

（一）由于乙方行为违反国家法律、法规和杭州萧山国际机场有限公司有关规章制度和责任书规定内容，甲方有权对乙方进行处罚。乙方触犯法律的，依法追究有关责任人的法律责任。

（二）本责任书解释权归甲方。

（三）本责任书由甲乙双方共同签字盖章后生效。

发包人：杭州萧山国际机场有限公司  承包人：

法定代表人：                      法定代表人

委托代理人：                      委托代理人：

年月日                            年月日

第四章 参考工程量清单

| 项目目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 清单工程量（预估数量） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非引鸟草种筛选剂（含施撒） | 飞行区内部分土面施撒草种筛选剂，灭除杭州萧山国际机场飞行区土面区内的双子叶草种，以及吸引鸟害的、结籽的、草高超过30cm的单子叶草种，最终保留以狗牙根为主的不引鸟、不易生虫、不结籽、草高低于30cm的目标草种，使得双子叶植被覆盖率低于20%，目标草种的覆盖率高于80%。 | 平方米 | 3000000 |

说明：

1.本项目合同为固定单价合同，清单工程量为预估数量，结算时以实际发生工程量按实结算。请各投标人按照清单工程量编制投标报价。

2.本合同单价为综合单价，包含材料、人工、机具、保险费、税费等所有费用， 并已考虑人员材料机具进出场、降效、窝工等飞行区施工不可避免的措施费投入，招标人不再承担其他任何费用。

3. 施工地点由发包人指定，实施方式由发包人按实际需要在清单所列施工类型中选择，承包人须根据发包人实际派发任务单为准。

第五章  评标方法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

- 评标原则

本次评标采用综合评估法，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、供货期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分

3.3.1商务报价分70分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得70分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

3.3.2资信及技术评分 30分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

| 评定项目 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 1.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等，每1项得1分，满分3分 | 0-3分 |
| 2. 投标人具有民航机场或相关行业近三年内（自2016年1月1日起）非引鸟草种筛选剂的销售业绩证明或施工业绩证明。提供1-3家供货业绩的，得1分，提供4家及以上供货业绩的，得2分。注：同类项目指草种筛选剂项目，以上项目需附合同或中标通知书复印件并加盖公章。原件备查。 | 0-2分 |
| 3. 根据 “非引鸟目标草种覆盖率高于80%，双子叶植被低于20%”的达标率评分：达标率达80%得1分，达标率每增加5%加1分，最高得6分。（根据投标人提供的达标承诺书内容评分） | 0-6分 |
| 4. 交货期：到货期、喷洒作业、使用培训的合理性打分，0-3分 | 0-3分 |
| 5. 质保期: 2年得1分，3年得2分，3年以上得3分 | 0-3分 |
| 6. 提供产品相应的第三方机构检测报告 | 0-2分 |
| 7. 产品质量和生产保障能力：根据投标人投标文件中对本项目产品质量和生产保障能力（包括厂房面积、人员配备、投标人生产加工设备等）进行横向对比综合评定 （1）优秀标准：投标人提供的保障措施针对性和可行性强，能够充分考虑到招标人的实际情况得3分； （2）良好标准：投标人提供的保障措施合理，基本满足招标人需求得2分； （3）一般标准：投标人提供的保障措施一般，可行性尚需要研究得1分； | 0-3分 |
| 8.实施方案：根据投标人投标文件中制定的符合杭州萧山国际机场生态环境的使用方案进行横向对比综合评定 （1）优秀标准：投标人提供的使用方案针对性和可行性强，能够充分考虑到招标人的实际情况，得5-6分； （2）良好标准：投标人提供的使用方案合理，基本满足招标人需求，得3-4分； （3）一般标准：投标人提供的使用方案一般，可行性尚需要研究，得1-2分； | 0-6分 |
| 9. 技术响应情况：根据投标人投标文件中所投产品性能和品质进行横向对比综合评定 （1）优秀标准：投标人的相关产品安全可靠、性能和品质优越得2分； （2）良好标准：投标人的相关产品安全可靠、性能和品质良好得1分； （3）一般标准：投标人的相关产品安全可靠、性能和品质普通得0分； | 0-2分 |

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章 投标文件格式

目录

封面

一、投标函

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、产品“三证”及检测证明等

五、适合杭州萧山国际机场的非引鸟草种筛选作业方案

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、非引鸟草种覆盖达标率承诺书

十、投标人认为应该提供的其他材料

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

封面

杭州萧山国际机场         项目

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

- 投标函

致：杭州萧山国际机场有限公司

根据贵方杭州萧山国际机场             采购项目的招标文件，授权代表        (全名、职务)经正式授权，代表投标人                    (投标人名称、地址)递交下述文件正本一份、副本二份，样品一份（可供10平米使用）。

据此函，本授权代表宣布同意如下：

- 所投标报价汇总表中规定的应提供的货物和服务，投标单价为人民币：

(大写)                  元 /平方米(小写)          元 /m2。

供货期：合同签订后      日历天、投标品牌：

- 投标人将按投标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件包括澄清函和修改文件(如果有)、所有已提供的资料以及有关附件，投标人已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

- 本投标的投标有效期为自投标截止之日起120日内。

- 投标人完全清楚并理解在投标有效期期满之前撤回投标，招标人有权不予退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低价投标及任何投标表示理解。

- 如果我方中标，我方将提供100000元履约保证金，作为履行合同的担保。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

  - 总则

  - 一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

  - 报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

  - 本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

  - 本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

  - 本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“卖方”解释。

  - 投标报价表格式

投标报价汇总表

投标人名称：

| 项目内容 | 单 价（元）/平米 （不含税） | 单 价（元）/平米 （含税） |
| --- | --- | --- |
| 非引鸟草种筛选剂 |  |  |
| 人工费 |  |  |
| 设备费 |  |  |
| 总计 |  |  |

注：该报价为综合单价，包括完成本项目所发生的货物供货（包括送至甲方指定地点卸车）、运输、包装费、机具、清运费、保险费、税费、验收、技术培训及售后服务等及相关服务等全过程产生的所有费用；还应包含国家有关部门和地方政府规定交纳的“规费”，其包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险；农民工工伤保险等。同时，已考虑人员材料机具进出场、降效、窝工等飞行区施工不可避免的措施费投入。

投标人法定代表人或授权代表签字：

签  字  日  期：

已标价工程量清单

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 清单工程量（预估数量） | 综合单价（单位：平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非引鸟草种筛选剂（含施撒） | 飞行区内部分土面施撒草种筛选剂，灭除杭州机场飞行区土面区内的双子叶草种，以及吸引鸟害的、结籽的、草高超过30cm的单子叶草种，最终保留以狗牙根为主的不引鸟、不易生虫、不结籽、草高低于30cm的目标草种，使得双子叶植被覆盖率低于20%，目标草种的覆盖率高于80%。 | 平方米 | 3000000 |  |

说明：

1.本项目合同为固定单价合同，清单工程量为预估数量，结算时以实际发生工程量按实结算。请各投标人按照清单工程量编制投标报价。

2.本合同单价为综合单价，包含材料、人工、机具、保险费、税费等所有费用， 并已考虑人员材料机具进出场、降效、窝工等飞行区施工不可避免的措施费投入，发包人不再承担其他任何费用。

3. 施工地点由发包人指定，实施方式由发包人在清单所列施工类型中按实际需要选择，承包人须根据发包人实际派发任务单为准。

4.本报价单总价仅作为商务评标依据，不作为结算依据。

五、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  |  | 人 |  |  | 销售人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 济 指 标 | 年份 |  | 营业额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等

（二）投标产品近三年的销售业绩一览表

| 业绩名称 | 项目业主 | 货物数量 | 合同签订日期 | 合同价 | 建设单位联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表只需填写符合“招标公告”资格条件和“评标办法”业绩评审标准的业绩。附业绩的销售合同或中标通知书复印件。

六、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

七、商务条款响应偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。

八、劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

十、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、建造师执业资格证（注册证）复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

十一、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：投标人有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及三类人员证书（和任命文件）、业绩证明材料等复印件。

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

十二、投标人认为应该提供的其他材料