杭州萧山国际机场CDM 电子进程单系统

建设项目

（重新招标）

招标文件

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年十月

目  录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 3 -

第三章  合同条款及格式	- 12 -

第四章  技术要求	- 34 -

第五章  评标办法及标准	- 37 -

第六章  投标文件格式	- 40 -

第一章 招标公告

- 一、招标内容

（1）项目概况：本项目为杭州萧山国际机场机坪塔台CDM电子进程单系统建设项目工程，位于杭州萧山国际机场内，主要包括：机坪塔台CDM电子进程单系统建设等内容。

（2）招标内容：机坪塔台CDM电子进程单系统，详见“第四章 技术要求”

（3）供货期：要求合同签订后90日历天内完工。

二、投标人资格要求

（1）具有独立法人资格，注册资金不少于人民币1000万元或等值外币(按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算)。需提供营业执照复印件并加盖公章。需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

（2）依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（3）近年（2016年1月1日起至投标截止日止）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（4）具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（5）自2016年1月1日至投标截止日止，投标人具有CDM电子进程单相关项目的开发经验，投标时需提供案例证明（业绩证明材料：合同（合同协议书）或中标通知书，上述业绩证明材料无法体现服务项目特征的，须另提供投标人出具的证明材料予以证明）。

（6）本次招标不接受代理商及联合体投标。

三、招标文件获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

四、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间：2019年11月6日下午13时45分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年11月6日下午13时45分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递（邮寄）方式的，2019年11月6日下午13时45分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布

中国采购与招标网  http://www.chinabidding.com.cn

杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式

投标联系人：贾思勰                    联系电话：0571-83837612

招标监督人：阮周长            联系电话：0571-86662133

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 杭州萧山机场机坪塔台CDM电子进程单系统建设项目 |
| 1.1.2 | 建设地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.3 | 招标内容 | 详见招标公告 |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.6 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 1.7 | 工期要求 | 合同签订后90日历天。 |
| 1.8 | 质量要求 | 符合合同要求且一次验收合格 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间：2019年 月 日09：30 踏勘集中地点： （由于未参加现场踏勘引起的报价失误等责任由投标人自负） |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年 10 月 29 日11:30时前 各投标人对招标文件有疑问的，请在上述时间前以书面形式提交招标人（投标联系人：贾思勰，电话：83837612；传真：0571-83837612；电子邮箱：zbzx@zairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接受和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年11月6日下午13时45分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订 □分册装订 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 项目名称：杭州萧山机场机坪塔台CDM电子进程单系统建设项目投标文件 在2019年11月6日下午13时45分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 （5）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：评标委员会招标人自行组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：合同总价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 10.3 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目实施地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容

见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 工期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求

见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到非主体、非关键性工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）服务技术标准及要求

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第14款和15款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.2招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。

3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “服务合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5 所投设备详细技术参数及技术方案说明；

3.2.6投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果证材料以及主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》。

（3）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（4）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（5）近三年完成类似项目业绩情况。

（6）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

3.2.7 服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）服务管理班子的组织结构形式；

（4）服务人员的作业安排和进场计划（供货、售后服务、质量保证等）；

（5）服务人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

3.2.8技术规格偏离表；

3.2.9商务条款响应偏离表；

3.2.10廉洁自律承诺书

3.2.11投标人认为应该提供的其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致。投标人对该项目只允许有一个总报价，招标人不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.3.2投标人所报投标总价应为投标人为完成本项目所发生的一切费用（包含并不限于货物的供货、运输（包括送至招标人指定地点卸车）、包装费、保险费、税费、验收、技术培训及售后服务等），包括货物供货及相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费；

3.3.3投标人应按“投标报价表”的要求报价，在投标报价表上写明拟提供货物的单价和总价；

3.3.4如果投标人认为为圆满完成本项目还有其他需要单独计价的配合工作，则应列明具体的细目和金额。所有与本项目有关的未列入“投标报价表”的工作内容，均被认为已经包含在其他细目及投标总价中。

3.3.5投标人(如中标)在投标文件中提供的货物清单和报价将是签订合同的唯一依据，其报价在本次投标有效期内不能发生改变（招标人变更除外）。如有改变，招标人将拒绝与其签订合同。

3.3.6投标人对每种货物只允许有一个报价。

3.3.7招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价。

3.3.8所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

3.3.9其它须在报价中考虑的因素：

（1）本项目在安装期间，应注意保护好招标人现有成品，如有损坏，须无条件修复至招标人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

（2）交付验收前产品的保护费由投标人自行考虑并计入总价。

（3）投标人安装过程中需自行负责现场人员生命、财产安全，自行解决与现场人员的劳务关系纠纷，可能产生的费用计入投标总价。

3.3.10投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2招标人与中标人签订合同书后5个工作日内，应当向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，工期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期、质量目标及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第六章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第六章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第三章“合同条款及格式”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。

7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  合同条款及格式

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方：

住所地：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就相关产品采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、产品规格型号及参数

本合同下，乙方向甲方提供如下系统及服务：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

乙方负责杭州萧山国际机场有限公司CDM电子进程单系统的统一建设及服务（含需求分析、系统设计、开发、实施、培训和售后服务等），并负责本项目总体集成工作，包括支持系统的数据库软件、双机软件的采购及安装部署、运行系统的硬件环境的安装联调、以及包括A-CDM和奥创系统在内的机场目前在用系统的接口开发及实施联调。

乙方愿意为甲方提供杭州萧山机场机坪塔台CDM电子进程单系统终端使用许可（含系统后台及前端硬件、软件使用许可及维护服务）

二、合同金额

本合同金额为（大写）：       人民币（¥    .00），其中不含税价为

元，税费为       元。本合同价为杭州萧山国际机场内交货价，含产品价格、运输费、包装费、保险费、税费、安装调试、应用软件和各个其它系统厂家的接口对接和维护服务等所有费用。甲方不再承担其他任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

三、技术要求

3.1 总体目标

电子进程单集成系统总体设计包括两点，一是实现基本的进程单功能，并根据机坪指挥信息需求、未来扇区划分以及席位设置，进行个性化功能设计，辅助指挥员完成航空器机坪运行指挥、协调、移交、流量以及运行环境监控工作；二是能够开放进程单数据、航班数据、操作数据的实时监控、记录、导出（下文不再叙述相关数据功能，即要求所有相关数据可监控、可记录、可导出）。

扇区及席位划分设计：根据机坪情况设置对应的地面管制区，每个扇区配备指挥席、监控席、协调席三个席位界面，以及一个机场流量席、带班席界面。夜间根据需求能够完成两个扇区及相应席位的合并，协调席可独立完成扇区合并。

不同扇区及管制单位的航班移交：机坪、空管地面席、空管塔台席席位之间的管制移交，由指挥人员根据席位开放情况，勾选进出港航班进程单的对应移交管制单位，实现不同席位之间的进程单自动移交。同时对移交进入本区域的航班，初次进入进程单系统指定区域后，进行闪烁提醒。

3.2 功能要求

电子进程单集成系统总体设计包括两点，一是实现基本的进程单功能，并根据机坪指挥信息需求、未来扇区划分以及席位设置，进行个性化功能设计，辅助指挥员完成航空器机坪运行指挥、协调、移交、流量以及运行环境监控工作；二是能够开放进程单数据、航班数据、操作数据的实时监控、记录、导出（下文不再叙述相关数据功能，即要求所有相关数据可监控、可记录、可导出）。

扇区及席位划分设计：根据机坪情况设置对应的地面管制区，每个扇区配备指挥席、监控席、协调席三个席位界面，以及一个机场流量席、带班席界面。夜间根据需求能够完成两个扇区及相应席位的合并，协调席可独立完成扇区合并。

不同扇区及管制单位的航班移交：机坪、空管地面席、空管塔台席席位之间的管制移交，由指挥人员根据席位开放情况，勾选进出港航班进程单的对应移交管制单位，实现不同席位之间的进程单自动移交。同时对移交进入本区域的航班，初次进入进程单系统指定区域后，进行闪烁提醒。

3.4实施要求

3.4.1实施工期要求

本项目要求【90】日完成（含【90】）。

3.4.2项目实施人员要求

本项目不得分包或转包。严格遵循甲方项目进度要求，不得无故拖延工期。

1、项目经理：要求有同类项目管理经验。

2、实施工程师:要求有同类项目实施经验。

3、项目实施过程中，乙方应严格按照投标文件中承诺提供的项目人员，不得随意更换项目主要成员。如若更换需提前7个工作日以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可更换。

3.4.2实施过程要求

1、业务需求分析：

乙方必须在规定时间内对现状进行详细调研，对现有管理信息系统及各部门、分子公司进行需求分析，并编制需求调研报告，经招标人审查同意后，可进入系统设计阶段。

2、建设实施：

乙方必须在规定时间内提出切实可行的总体实施规划。总体实施规划至少应包括以下内容：

3、项目的进度控制：

乙方须根据推荐的软件提出详细的项目进度，并提出保证项目进度的措施，在项目实施中需甲方管理人员或工程技术人员配合的工作内容。

4、项目的管理与质量控制。

5、文档管理:

乙方要提出具体的实施文档管理办法。在实施过程中的每一步都 要有相关的文档作保证。

6、安装、调试:

乙方按照项目需要及甲方的要求进行系统的安装、调试。

7、实施及服务的实现：

乙方应提交完整的实施组织方案，包括实施理论、范围、组织机构、计划控制、质量管理及风险管理等方案，方案必须有可操作性。

8、技术培训要求:

由乙方对机场用户进行操作和实施培训，培训的过程中必须做到有明确的目的、有合适的教材、有具体的评价（评测），培训工作应贯穿整个项目的实施过程，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的。

提供系统使用操作培训，并提交用户使用手册。

提供系统维护方案，提供各种典型的出错处理方法。

四、技术资料

1.乙方应在项目最终验收前【5】日内 向甲方提供使用系统的有关技术资料。乙方按照本合同约定期间交付符合本合同规定的货物和服务以及全部技术资料的，方视为完成交付义务。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应要求该等人员履行同等的保密义务并限于履行合同的必要范围而使用。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方遭受损失的，则乙方应向甲方承担赔偿责任。

五、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方在运行电子进程单系统时，可以就其需求向乙方咨询或征求意见，乙方应当根据甲方的工作需求在24小时内予以解释和答复。如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，此费用可以从履约保证金中扣除，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

（2）甲方不得将乙方提供的信息提供给第三人开展研发活动，但是杭州萧山国际机场有限公司除外。

（3）未经乙方书面许可，甲方不得利用乙方提供的信息、数据，从事经营性活动。

（4）甲方如有重要事情需乙方配合，至少要提前十个工作日通知乙方，以便乙方做好准备工作。

（5）甲方或其代表应有权检验和/或测试交付内容，以确认是否符合合同规格的要求，并且不承担额外费用。合同条款和技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

（6）检验和测试可以在乙方或其分包人的驻地和/或项目现场进行。如果在乙方或其分包人驻地进行，检验人员应能得到全部合理的设施和协助，甲方不应为此承担费用。

（7）如果任何被检验或测试的交付内容不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受，乙方应更换被拒绝的交付内容，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

（8）甲方在项目现场进行检验、测试及必要时拒绝接受交付内容的权力将不会因为交付内容在乙方或其分包人的驻地通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方有权向甲方了解电子进程单的有关情况，查阅有关资料，向有关职能人员了解甲方现有的相关数据和资料。如果甲方对乙方完成本合同所需的甲方信息和资料不予提供，由甲方承担不予提供的损害后果。

（2）在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

（3）乙方应保证合同项下所提供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

六、知识产权

乙方应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方承担赔偿责任。

七、产权担保

乙方保证所交付的系统的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供系统存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除本合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

# 八、履约担保

1.履约保证金金额：合同总价的10%

2.履约保证金支付时间：以银行转账的方式在中标通知书发出后10天内完成支付。

3.该履约保证金在完成系统最终验收后【28】天内无息返还。若乙方未能及时缴纳履约保证金，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的所有损失。在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方自收到书面通知之日起【5】日内提出异议并补足履约保证金，如果逾期未提出，视为同意。如果乙方不及时补足履约保证金，经甲方通知后【3】日内，仍未补足，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的所有损失。

# 九、转包或分包

1.本合同项下甲方采购的系统，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的系统全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方；

2.如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

# 十、交货期、交货方式

1.交货期：合同生效之日起90日历天。

2.交货地点：杭州萧山国际机场内

3.交货方式：乙方在甲方安装联调系统。

# 十一、安装、调试、试运行及验收

1.乙方项目开发完成后，负责在甲方完成现场安装、开发、调试，确保系统正常运行。系统安装开发、调试完毕由乙方提交甲方初验，甲方按本合同及招标文件的要求对系统进行初验。初验标准：乙方已完成所有软硬件设备安装和调试工作，所提供的软硬件设备满足本合同及招标文件的所有要求，提交合同货物文件、现场安装报告并根据软硬件设备可能出现的问题拟订应急处理计划（方案），并在软硬件设备启用前进行营运测试和评估，测试合格后提交甲方对行李再确认系统的功能进行初验,满足甲方功能要求的，甲方签署《初验报告》视为初验通过，乙方提交系统上线试运行。

初验合格后，进入为期【三个月】的试运行。若试运行期间软件运行不稳定或存在功能缺陷，且试运行期间问题没有解决，则试运行结束日期顺延，直到完成甲方提出的整改要求。项目实施试运行期间，提供现场技术支持服务。

初验的标准是：

站坪系统硬件安装调试完毕，软件系统部署到位，软件系统各项基础数据和席位配置完成。

试运行的标准是：

硬件设备正常运行。软件系统可以正常使用，机坪席位间航班移交正常，机坪和塔台管制间航班移交正常。

# 2.项目实施试运行期间，乙方提供【2】人/天的原厂现场技术支持服务。

# 3.试运行期满后，乙方提交甲方进行终验。

# 终验标准是：

满足经甲乙双方签字确认的《需求分析文档》。硬件设备长期稳定运行。软件系统各项参数调优完毕，完善基数数据配置，满足正式运行要求。软件系统长期稳定运行，机坪和塔台管制间航班移交不发生系统级故障。

# 4. 乙方安装调试系统前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，乙方检验的结果应随系统交甲方。

# 5.甲方在验收后如发现产品的品种、型号、规格、数量或质量不符合合同约定或相关质量要求，甲方应在验收之日起【5】日内以书面或电话形式向乙方提出异议；乙方应当在收到甲方异议之日起【5】日内作出答复或与甲方协商处理，并承担由此产生的相关费用。在上述异议期及产品质量问题的处理期间，甲方有权中止本合同项下的付款义务。

# 6.如甲方未按上述规定期限提出质量异议的，视为乙方所交付的产品符合合同规定；乙方未按上述规定期限做出答复或负责处理的，则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

# 7.免费技术培训：至少2天的用户现场培训。应提供对甲方的维护操作技术培训，培训包括现场培训，使甲方能够掌握软件产品使用的基本要求，做好资料移交。

# 培训工作应贯穿整个项目的实施过程，达到甲方能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的。

# 提供系统使用操作培训，并提交用户使用手册。

# 提供系统维护方案，提供各种典型的出错处理方法。

# 十二、货款支付

1、乙方交纳履约保证金且本合同生效后10个工作日内，甲方支付本合同总金额的30%，即 ¥          元  。

2、乙方完成软件系统的部署、本地化设置与开发、安装调试上线后，可申请初验，由甲方出具初验合格证明后【10】日内，甲方支付本合同总金额的【30%】。

3、初验通过后，进入【3个月】全面试运行期。试运行期系统稳定运行，可申请终验。经甲方终验合格后【10】日内，甲方支付本合同总价的【35%】。

4、质量保证期满一年后，甲方支付本合同总价的【5%】。

以上款项支付时，乙方需开具增值税专用发票。

# 十二、质量保证及售后服务

1.乙方保证其所供应的产品符合相关产品质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新产品，符合合同规定及招标文件的要求。

2.乙方应为系统提供的免费质量保证期：自最终验收合格且双方签署最终验收合格报告之日起开始计算质保期，时间为【一年】。

3．免费质保期内，由于非甲方原因发生的系统问题，乙方免费提供维护直至系统性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供系统，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该系统的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）以及由此给甲方造成的损失。

4．免费质保期内，乙方提供【24】小时售后服务，在接到报修通知后，维修人员应在【24】小时内赶到杭州萧山国际机场，并连续进行维修，直到系统恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

5．免费质保期结束的【3】天前，乙方负责对系统进行一次全面的检查和维护，并由甲方验收认可。

6.乙方需提供项目负责人【1】及团队人员【10】人负责本合同项下约定的义务履行。合同履行过程中，乙方委派项目负责人不得更换，若因合理原因（包括但不限于正常调动、离职、时间冲突、回避、身体状况等）无法继续或暂时不能提供服务时，乙方应及时告知甲方，并由双方协商另行指派其他合适的项目接替；甲方不同意其他项目负责人接替的，视为甲方解除合同，合同终止履行，且甲方不承担任何违约责任。

7、项目团队人员不能履行合同规定的各项义务或不能胜任该项工作的，甲方有权提请乙方予以调换或商请其他同等资历及以上的项目团队人员担任。乙方应在收到甲方书面通知之日起【5】日内，更换新的项目团队人员。若乙方逾期未提供符合本合同及招标文件约定的相关项目团队人员，甲方有权终止本合同，并要求乙方承担合同总额【5%】的违约金。

# 十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收系统的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2. 甲方无故逾期支付本合同约定款项的,甲方应按逾期付款总额每日【0.05】%向乙方支付违约金。

3. 乙方责任原因逾期交付系统或提供服务（包含质保期内未按照本合同约定提供免费质保服务）的，乙方应按逾期交付部分每日【0.05】%向甲方支付违约金，由甲方从货款中扣除。逾期超过约定日期【10】个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或提供服务，或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的系统品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该系统或服务，并要求乙方重新提供；乙方因重新提供而逾期交付的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝重新提供或重新提供的系统或服务仍然不符合本合同及招标文件规定的标准和要求的，甲方可单方面解除合同，并扣除乙方履约保证金。

5．因乙方提供系统或服务导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方做出赔偿。

6. 初验、试运行、终验过程中，如果发现系统运行存在任何问题时，乙方接到甲方通知之日起，必须    24 小时内赶到现场，解决问题。经过三次修改，系统问题仍然得不到解决，甲方有权要求乙方重新部署系统（含安装软件）或更换产品，并且有权要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

7. 在系统免费质量保证期内，乙方提供服务，详见本合同第十三条。质保期内，如果乙方不能及时解决故障，甲方有权扣除乙方质保金。

8．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。

# 十四、不可抗力事件处理

甲乙双方的任何一方由于不能预见且不可避免的不可抗力事件而不能履行合同时，应在不可抗力发生之日起3日内向对方通报不能履行或不能完全履行的不可抗力事由，并向对方提供相关主管机关书面证明。在提供有关主管机关证明以后，双方可协商延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。如不可抗力延续达30日，除非双方就合同迟延履行另行达成一致，否则本合同自动终止，双方互不承担违约责任。本合同自动终止后，甲乙双方须本着诚实信用原则在合理时间内处理好未尽事宜。

十五、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

十六、合同组成文件包含下列内容，且解释顺序如下：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3. 招标文件

4. 投标书及其附件

5.标准、规范及有关技术文件

# 十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字/盖章，并加盖单位公章或者合同专用章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

4.附件： （1）廉洁自律承诺书；

（2）保密承诺书

（签字盖章页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司        乙方：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

签订日期：    年    月   日

附件1：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【机坪塔台CDM电子进程单】项目的开发服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失（指销量、利润减少及开发费用损失）与间接利益损失（指无形资产的价值减少）；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

第四章 技术要求

一、设备技术及安装需满足上海民航新时代机场设计研究院有限公司编制的航管专业设计图纸和技术说明等要求。

任何条款被标注“*”表明该条款为重要条款，如其中1条不满足将导致废标。

二、技术规范、规程要求

本项目需达到的技术规范、规程（不仅限于下面所列）：

1、《民用航空空中交通管制服务地空通信设备配置 第1部分：语音通信》（MH/T 4028-2010）

2、《民用航空空中交通管制自动化系统 第1部分：配置》（MH/T 4029.1-2010）

3、《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》（MH/T 4020-2006）

4、《关于推进航空器机坪运行管理移交机场管理机构工作的通知》（民航发【2013】75号）

5、《民用航空机场塔台空中交通管制设备配置》（MH/T 4005-1997）

6、民用航空气象 第4部分：设备配备（MH/T 4016.4-2008）

7、《民用航空气象 第5部分：设备技术要求》（MH/T 4016.5-2008）

8、《民用航空空中交通管理信息系统技术规范第1部分：系统数据与接口》（MH/T 4018.1-2004）

9、《民用航空空中交通管理信息系统技术规范 第2部分：系统与网络安全》（MH/T 4018.2-2004）

10、《民用航空空中交通管理信息系统技术规范 第3部分：系统网络及接入》（MH/T 4018.3-2004）

三、项目要求

（一）总体要求

1、投标人的设备和安装需符合国家及民航相关规范要求，符合设计要求；

2、设备和安装要求：投标人应根据本项目招标文件中涉及到的设备系统及功能，补充未列入清单的设备、材料及软件等，保障各系统设备正常运行，其费用包含在投标总价中；未做补充，视为已包含在投标总价中。

3、投标人需配合招标人做好验收工作，所投产品必须满足行业验收要求。

4、投标人负责机坪塔台设备的采购、定位、就位和安装，负责配套附件的制作和安装，并按照设计图完成设备的互联、调试。

5、投标人需配合招标人向空管等单位完成申请及报批工作，如信号引接等。

（二）项目主要内容（包括采购、安装及调试）：

1、电子进程单系统1套。

四、各系统技术要求

(一)电子进程单系统技术要求

1、总体概述

电子进程单集成系统总体设计要求包括两点，一是实现基本的进程单功能，并根据机坪指挥信息需求、未来扇区划分以及席位设置，进行个性化功能设计，辅助指挥员完成航空器机坪运行指挥、协调、移交、流量以及运行环境监控工作；二是能够开放进程单数据、航班数据、操作数据的实时监控、记录、导出（下文不再叙述相关数据功能，即要求所有相关数据可监控、可记录、可导出）。

扇区及席位划分设计：根据机坪情况设置对应的地面管制区，每个扇区配备指挥席、监控席、协调席三个席位界面，以及一个机场流量席、带班席界面。夜间根据需求能够完成两个扇区及相应席位的合并，协调席可独立完成扇区合并。

不同扇区及管制单位的航班移交：机坪、空管地面席、空管塔台席席位之间的管制移交，由指挥人员根据席位开放情况，勾选进出港航班进程单的对应移交管制单位，实现不同席位之间的进程单自动移交。同时对移交进入本区域的航班，初次进入进程单系统指定区域后，进行闪烁提醒。

2、配置功能要求

2.1、指挥席（监控席）席位：

（1）整体系统界面：出港备选航班、出港等待航班、出港推出航班、出港（推出）开车航班、滑行航班、出港移交航班、进港移交航班（空管移交机场）、进港落地航班、进港备选航班合计9个栏目。进港移交航班及进港落地航班自动落入滑行航班栏目。

（2）进港航班电子进程单界面：进港程序以及塔台、进近相关高度信息等信息不再显示，进港航班进程单保留航班呼号、机型、应答机、起飞机场、计划进港时间、预计（实际）落地时间、滑行路线(可预设并人工修改)、停机位、跑道、特殊标志、备注栏。其中：

a、特殊标志包括英文航班（E）、要客航班（V、VV、VVV三个级别）、特情航班（S），特殊标志显示在进程单航班呼号左前方，提供人工设置功能。

b、滑行路线提供可供选择的分段路线或者整段路线。分段路线只提供包括机型限制内容、等待线位置的合法的道口前等待路线。

c、备注栏可提供指挥人员进行文本的录入。

d、停机位信息应能够根据栎社机场多机场指挥系统数据实时导入和更新，停机位信息变更时，可进行相应机位信息变色提示。

（3）出港航班电子进程单界面：离港程序及离港方式等信息不再显示，显示信息包括排队等待顺序（等待航班队列中的顺序，航班开车后自动消失）、航班呼号、机型、计划起飞时间、目的机场、滑行路线、挂靠拖车时间、最晚起飞时间（放行正常最晚起飞时间）、放行方式、CTOT时间、停机位、使用跑道、放行申请情况、航路方向、特殊标志、备注栏。其中：

a、特殊标志除包含进港进程单所述标志外，还应添加暂停开车（N）、严格限制标志（R）。特殊标志显示在进程单航班呼号左前方。

b、滑行路线提供可供选择的分段路线或者整段路线。分段路线只提供包括机型限制内容、等待线位置的合法的道口前等待路线。

c、放行方式默认为CDM放行，可以手工更改为自行开车、时间协调。

d、初始停机位信息由多机场指挥系统实时导入，航班推出至远机位等待、飞机滑回等原因导致停机位变更的，可根据多机场指挥系统数据实时更新，且指挥人员拥有手工更改机位的权限。

e、使用跑道信息自动导入。

f、放行申请情况包括机组第一次申请放行是否复诵，跑道变更后，机组是否已经重新要放行，建议进行变色提醒。

g、航路方向信息根据目的地机场自动匹配，同时指挥员点击航路方向，可以查看具体的航路信息以及方位信息。

h、备注栏相应功能与进港进程单一致。

（4）航班试车、拖拽进程单。

a、试车进程单显示包括航班号或机号、机型、试车类型（慢车、大车）、开始时间、结束时间。

b、拖拽进程单包括航班号或机号、机型、申请时间、同意时间、起始位置、目的位置、移交位置、移交时间、到位时间，系统可以拖拽航班进程单的自动流转、申请时间默认为进程单生成时间（可修改），同意时间为指挥人员操作同意拖拽时间（自动生成）、移交/到位时间为指挥员进行相应操作的时间（自动生成）。

（5）附加预警提醒功能：

a、航班过早开车和未及时开车提醒，时间阈值可由指挥员自行设置。根据系统UTC时间以及CDM时间的差值，自动计算时间差值，如果时间差值在阈值范围以外，则进行提醒。

b、重要运行环境信息提醒栏：在进程单系统上方设计重要运行环境信息提醒栏（备注栏），可以由席位人员手工录入需要备注提醒的信息。另外需设置锁定功能，指挥席及监控席具有锁定权限。

2.2、协调席席位：

简易电子进程单集成系统：可以实现系统界面包括进港航班列表、出港等待航班、出港推出航班、出港（推出）开车航班、滑行航班、出港移交航班。

（1）进港航班列表中不同状态进港航班进程单通过不同航班列表予以区别，进入本管制区的进港移交航班、未进入本管制区的落地航班、进港备选航班用由深到浅的红色底色显示。进港进程单显示航班呼号、起飞机场、特殊标志、预计（实际）进港时间、滑行路线、停机位。

（2）出港进程单显示排队等待顺序（等待航班队列中的顺序，航班开车后自动消失）、航班呼号、机型、目的机场、最晚起飞时间（放行正常最晚起飞时间）、放行方式、CTOT时间、停机位、使用跑道、航路方向、特殊标志、备注栏。

（3）附加预警提醒功能：只显示重要运行环境信息提醒栏，协调席可手工录入。

2.3、流量席席位：

设置航班动态界面以及本场航班运行态势界面。流量席可调阅和导出航班各项运行数据，系统可实现受流控影响的航班正常性数据的记录和分析。

（1）航班动态界面

a、数据信息显示需求：航班动态界面包括本场每个出港航班保障进度（预计落地时间、实际落地时间、登机、登机结束等地面保障状态）、计划起飞时间、航班TOBT时间、COBT时间、CTOT时间（是否锁定区别显示）、最晚起飞时间、目的地机场、航路方向、限制信息（可以从浙江空管区调CDM系统自动导入）、备注信息（是否为重要航班）、航班性质（军航、正班、加班、包机、公务、货机、调机）。

b、整体信息显示及调阅：每个出港航班数据逐条列表显示，指挥员可根据相应选项筛选对应航班，比如指挥员可以筛选航班目的地机场选择具有同一目的地的所有航班，同时还可以对航班的TOBT、COBT、CTOT、计划起飞时间等时间进行排序。此外，对于已执行和未执行的出港航班分别处理，界面默认只显示未执行航班，已经执行航班进入历史航班库，可由席位人员调阅。

（2）本场航班运行态势界面

本场航班运行态势界面包含总体运行数据界面、放行限制信息（含运行环境信息）界面和航班运行时间树界面。

a、总体运行数据界面包括跑道外等待航班数量、航班放行正常性、每小时及整体航班执行情况（可筛选各方向及各目的地）、航班平均延误时间、有预达时间航班数据。

b、放行限制信息引入浙江空管区调CDM系统航班延误信息数据，每条限制信息后对应受影响航班数据，运行环境信息包括使用跑道方向、气象信息。并且根据航班号可以查阅对应限制信息。同时实现相应数据双向记录和储存，即记录和储存“限制信息—受影响航班号”、“航班号—相关限制信息”相关数据记录。

c、航班运行时间树显示选定时间节点之间的进出港航班，根据航班预计落地时间、预计起飞时间将进出港航班显示在对应航班刻度上，点击航班呼号，可以显示航班具体时间数据以及起飞机场、目的地机场信息。

2.4、带班席席位：

本场航班运行态势界面、进出港航班指挥信息界面。本场航班运行态势界面与流量席一致。进出港航班指挥信息界面包括进出港航班呼号、机型、停机位、滑行路线、移交时间、到位时间、推出时间、开车时间、滑出时间、起飞时间等进程单操作数据列表，航班指挥动作（操作移交、到位、推出开车、滑出等动作的时间点）先后顺序可以根据相应的时间进行排序和筛选。

3、系统性能要求

3.1、系统的主要功能

系统以电子进程单的形式提供管制员操作，以达到对起飞航班进行放行，从停机位上引导飞机滑行至起飞跑道进行起飞后移交给进近管制，对落地航班引导其落地并滑行至停机位，并通过电子进程单进行席位间移交信息传递、跑道管理和各种告警等处理。

3.1.1信息数据接收处理

系统自动接收识别飞行电报、飞行计划数据信息、停机位信息、DCL信息、ATIS信息，用于电子进程单的创建、更新和数字化放行。以及能与机场集成系统进行信息数据交换。

3.1.2飞行电报处理

系统自动处理来自AFTN网络的飞行计划报文，进行电报报文解析，根据电报类型和电报数据进行飞行计划的创建和更新。

3.1.3数据式管制界面

以数据化电子进程单为主的系统界面，每个航班生成对应的电子进程单，按照传统数据列表的方式排列显示，必须由管制员按照塔台的工作流程进行操作。

3.1.4告警处置

针对各种意外情况，系统可提供告警显示，提醒管制员进行处置。告警范围包括飞行计划报文错误或缺失、航班属性与报文不匹配、应答机代码重复、航班性质提示、飞机不具备RVSM/PBN能力提示、机场运行信息变化提示、备降航班提示、延误航班提示、滑行路径告警、停机位告警、跑道侵入告警等。

3.1.5跑道运行模式

系统可根据不同的跑道和离场程序，设置相应的运行模式。并在运行模式改变时，提供便捷的工具对电子进程单进行确认处理。

3.1.6运行监控

系统可以以图表的形式，实时显示各席位在各延误时间段的航班延误数值、各席位所指挥航班数量、重要航班动态等。

3.1.7进程单状态及流程自定义

在系统中电子进程单状态及流程可以根据现场管制工作的实际情况进行相应的更改，以满足不同

3.1.8基础元素自定义

系统建立进程单信息综合数据库，以保存系统使用的公共数据、图表、文件等。系统通过数据管理界面，完成各种适应性数据和系统配置的离线管理，包括数据编辑及发布。

3.1.9席位自定义

系统管制席位可以离线自定义，不同席位可根据现场需求制定不同的角色，对应席位的数量可以根据机场规模和跑道数量更改。

3.2、系统的主要性能

3.2.1系统性能

| 网络峰值负载 | 不超过带宽的40% |
| --- | --- |
| 网络平均负载 | 不超过带宽的20% |
| CPU平均占用率 | 不超过30% |
| 硬盘实际使用容量 | 不超过硬盘总容量的50% |

3.2.2系统维护性能

| 单个节点加电到正常工作 | 小于5分钟 |
| --- | --- |
| 整个系统加电到正常工作 | 小于10分钟 |

4、系统架构

系统与空管CMD之间的连接关系

CDM电子进程单集成系统架构图

- 设备技术需求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化应用服务器 | 3 | 台 | 4U机架式服务器；安装VMWARE EXSI虚拟化平台，部署塔台电子进程单后台服务器、CDM接口服务器、数据库服务器、空管塔台接口服务器、航迹信号接口处理服务器，企业总线管理服务器。 |
| 2 | 存储 | 1 | 台 | 企业级存储；双主控；互联3台虚拟化应用服务器；支撑虚拟化服务器应用存储空间，支撑机坪塔台流转数据存储3年；冗余电源；支持存储分层；支持RAID 5 6; |
| 3 | 安全设备 | 2 | 台 | 企业级防火墙；完成与空管塔台和CDM间数据安全互联；支持AAA服务，防火墙，病毒防护，入侵防御，URL过滤，安全日志及统计，NAT |
| 4 | 交换机 | 5 | 台 | 企业级交换机；24个全千兆接口；2个万兆级联接口；支持堆叠；4主+1备 |
| 5 | 进程单打印机 | 3 | 台 | 应急打印机，法国IER 400或兼容型号 |
| 6 | 配件 | 1 | 套 | 含光电转换设备4台、线缆等(机房，以及现场安装所需配件） |
| 7 | 机柜 | 1 |  |  |
| 8 | 标准席位（数量用户自定义） | 3 | 个 | HP 图形工作站SFF尺寸/New Core i5(3.1G/6M/4核)/32G(4*8G DDR4)/250G(SSD)/超薄DVD/NO FDD/WIN7 pro 64 bit/USBKB/USB Optical Mouse/240W电源/3-3-3保修/机箱智能电磁锁/Tower Stand;Intel Pro 1000 CT2 GbE NIC Card,WACOM DTH-2400 显示器，DELL 24寸4K显示器。灵活席位配置。根据现场实际情况配置KVM。 |

6、系统主要接口

6.1、概述

系统外部数据源均有招标人协调提供;系统应具备以下信号处理能力;

系统可接入各种传输方式和协议的信息,包括HDLC/BSC数据、异步数据、X.25数据、TCP/IP数据。

6.2、飞行计划数据

系统与AFTN转报机串口连接，利用数据分配设备分路后，送至异步端口转换器转换成TCP协议后进入系统局域网，由数据接口服务器上通信接口程序接收处理。反之，则可输出数据。

传输协议：异步

物理接口：RS-232

接口数量：1路

6.3、流量管理系统数据

系统能接入和处理空管CDM系统信息。

传输协议方式：TCP/IP；

物理接口：RJ45

接口数量：1

6.4、雷达数据

系统能接入和处理所有符合Asterix格式、ICAO标准格式和中国民航MH/T 4008-2006规范标准的雷达信息。

传输协议方式：HDLC、BSC；

物理接口：RS232、RS422

接口数量：1

接口数量：1

6.5、ADSB接口

系统可通过以太网接口与ADS-B信息地面系统相连，接受ADS-B信息。对于两种格式ASTERIX 010和ASTERIX021，系统均能适应。

传输协议：TCP/IP

物理接口：RJ45

接口数量：1

6.6、接入杭州萧山国际机场生产系统

与杭州萧山国际机场生产系统实现数据互联，按照机场方要求提供满足格式需求的数据。

7、培训

投标人提供用户技术人员的现场培训。培训所涉及的一切费用均由投标人承担。投标人承诺所派出的教员必须是在所提供系统上具有3年以上实践经验的工程师。现场培训应在系统安装调试完成后进行，培训计划应在培训前提交招标人，经招标人认可后执行。现场培训不限定参加人数。投标人承担现场培训费用。

7.1针对招标人相关的技术人员，现场培训时间不少于2个工作日，现场培训的内容及至少达到的目标:

1）正确使用相关调试测试工具；

2）正确操作系统；

3）测试系统的性能及主要参数；

4）掌握一般性故障分析、判断和处理；

5）安装系统软件、对主要数据进行配置；

6）安装调试中遇到的疑难问题；

7）技术人员提出的问题。

7.2针对招标人相关的管制用户，现场培训时间不少于1个工作日，现场培训的内容及至少达到的目标:

1）正确使用系统进行指挥工作；

2）能够初步识别系统外设的故障，掌握系统的日常维护方法；

3）用户提出的问题。

第五章  评标办法及标准

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

本次评标采用综合评估法，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、供货期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

涉及本文件投标人资格条件第（2）至（4）款，若投标人采用承诺方式的，评标委员会有权通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求或无法查询到相关信息的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。

3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则

评标委员会根据评审情况，对技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+技术分

3.3.1商务报价分（满分60分）

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得60分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

3.3.2 技术及服务综合评分表（40分）

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

技术及服务综合评分分值设定标准

| 序号 | 评分 项目 | 评分 子项 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 评价 | 对投标系统整体评价 | 9分 | 根据各投标人所投产品的先进性、前沿性、市场认知度及占有率、安全稳定性、质量检测保障、运行保障等因素进行综合评价，整体评价优得9-7分，良得6-4分，一般得3-1分。 |
|  |  | 投标系统质量标准的响应程度 | 10分 | 满足招标文件所有技术要求，得6分；每有一项优于技术要求的，加1分，最高加至10分；每有一项不满足技术要求的，扣2分，最低扣至0分。 |
|  |  | 技术措施 | 12分 | 投标人提供的技术方案合理且详细准确，优得12-10分，良得9-7分，合格得6-4分，一般得3-1分。 |
| 2 | 对投标人技术服务的评价 | 售后服务 | 9分 | （1）评标委员会根据各投标人交付、运输、安装及调试计划、承诺等情况综合评审，得0-3分； （2）投标人是否具有较强的本地化服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。得0-3分； （3）评标委员会根据各投标人服务保障体系、服务响应时间、培训计划等；备件支持及备件到货时间等情况综合评审，得0-3分。 |

3.4推荐中标候选人

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4 招标人对评标、定标结果不负责解释。

第六章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函；

二、法定代表人资格证明书；

三、授权委托书；

四、投标报价表；

五、详细技术方案；

六、投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）信用中国网站www.creditchina.gov.cn 、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询结果证材料。

（3）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（4）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（5）近三年完成类似项目业绩情况。

（56）招标文件投标人资格要求中提供的相关材料。

七、服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）服务管理班子的组织结构形式；

（4）服务人员的作业安排和进场计划（项目团队、培训、售后服务、质量保证等）；

（5）服务人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点、难点控制；

（7）投入到本项目的项目负责人、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

八、技术规格偏离表；

九、商务条款响应偏离表；

十、廉洁自律承诺书

十一、投标人认为应该提供的其他材料。

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。

正本（或副本）

封面

杭州萧山国际机场机坪塔台CDM电子进程单系统建设项目工程

投标文件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：        年         月        日

一、投标函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的                           招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)：               元（RMB         元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2. 我方承诺：

（1）我方不是失信被执行人；

（2）我方在规定期限内无行贿犯罪记录；

（3）我方具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。

3．如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我司已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

7、我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对贵方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

日期：   年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

- 投标报价表

  - 总则

  - 一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

  - 报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

  - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

  - 本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

  - 本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

  - 本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“卖方”解释。

  - 投标报价表包含以下各表

(1)投标报价汇总表

(2)设备费分项报价表

(3)随机配件和专用工具分项报价表

(4)备品备件分项报价表（不计入总价）

4.1 投标报价汇总表

单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 投标报价（含税） | 投标报价（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | 合 计（不含税） |  |  |
|  | 税率 |  |  |
|  | 合 计（含税） |  |  |

五、详细技术方案

六、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）2016年1月1日至投标截止日CDM电子进程单相关项目的业绩情况

注：附服务合同等相应证明文件

七、服务大纲

（一）项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

（五）主要参与服务人员简介

| 岗位名称 | 姓名 | 执业资格/职称 | 本项目 拟任职务 | 工作年限、主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附职称证、身份证、资格证、业绩合同等相应证明文件

八、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

九、商务条款响应偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。

十、廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标（竞争性谈判）要求，参加项目投标（竞争性谈判）。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不以任何形式向贵公司有关人员及部门赠送礼金礼物或其它代币券、回扣、中介费、咨询费等好处费；

二、不以任何名义为贵公司有关人员及部门报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守国家招标投标法、政府采购法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。若发现贵公司有关人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标及项目建设活动以索要好处等行为将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

如违反上述承诺，贵公司有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动，并扣除我方廉洁保证金。由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

签订日期：　年  月  日

十一、投标人认为应该提供的其他材料