2019年医药物流园区AP建设项目

询价文件

浙江航空开发有限责任公司

二〇一九年十一月

目  录

第一章：询价邀请书

第二章：报价人须知

第三章：合同条款

第四章：技术要求

第五章：主要设备清单

第六章：验收及售后服务

第一章：询价邀请书

1. 项目概况与询价范围

本项目为浙江航空开发有限责任公司医药物流园区AP建设项目，位于杭州萧山国际机场医药物流园区内。主要内容：医药物流园区内3号库布设无线AP。3号库分四个区域，其中1号和2号区域需要将AP的线路敷设完成，无需安装AP设备。3号库和4号库需将AP的线路敷设完成并完成AP设备的安装。主要设备品牌推荐使用华为、华三或同档次品牌。具体AP布设点位情况请在应标前与相关技术人员联系，尽早做好现场踏勘。

2. 报价单位资格要求

2.1报价人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人；

2.2注册资金100万元及以上；具备独立法人资格；

2.3 报价人在参加此次询价项目之前的3年内，在经营活动中无重大违法记录；

2.4本项目不接受联合体报价。

2.5具有同类项目业绩；

3. 询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载

询价文件下载

4、现场踏勘

联系人：王工       联系电话：0571-86665010

5. 报价文件的递交

5.1当面递交或以特快专递方式提交密封报价，逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

5.2投递地址：杭州萧山国际机场航空货站A区W106室         邮编：311207

5.3截止日期：2019年12月5日     上午8:00（北京时间）

6. 联系方式

技术联系人：王工          联系电话：0571-86665010

招标监督人：张钰婧        联系电话：0571-86668598

第二章：报价人须知

报价须知前附表

| 项目名称 | 2019年医药物流园区AP建设项目 |
| --- | --- |
| 报价人资格要求 | 2.1报价人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人； 2.2注册资金100万元及以上；具备独立法人资格； 2.3报价人在参加此次询价项目之前的3年内，在经营活动中无重大违法记录； 2.4本项目不接受联合体报价； 2.5具有同类项目业绩； |
| 工期 | 20日历天 |
| 质保期 | 2年（免费质保） |
| 质量标准 | 符合合同要求且一次验收合格 |
| 报价答疑 | 各报价人对询价文件如有疑问，请于2019年12月1日 以前将电子文本发送至wyb@hzairport.com。询价方将以书面形式统一答复。 |
| 踏勘现场 | 联系人：王工 联系电话：0571-86665010 |
| 报价文件份数 | 正本1份 |
| 报价提交地点 | 杭州萧山国际机场航空货站A区W106室收 |
| 报价文件提交截止时间 | 2019年12月5日 上午8:00时 |
| 开标地点 | 杭州萧山国际机场航空货站内 |
| 报价有效期 | 报价截止后90日历天内有效 |
| 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 付款方式 | 本次询价采用设备采购类询价方式，设备安装完成经结算审核后，乙方须向甲方提供13%的增值税发票，甲方则一次性付至结算价的95%，剩余5%作为工程质量保证金,自工程竣工备案之日起满两年无任何质量问题一次性付清（不计息）。 |
| 联系方式 | 技术联系人：王工 联系电话：86665010 招标监督人：张钰婧 联系电话：86668598 |

1. 总则

1.1 询价范围：本项目为浙江航空开发有限责任公司2019年医药物流园区AP建设项目，位于杭州萧山国际机场医药物流园区内。主要内容：医药物流园区内3号库布设无线AP。3号库分四个区域，其中1号和2号区域需要将AP的线路敷设完成，无需安装AP设备。3号库和4号库需将AP的线路敷设完成并完成AP设备的安装。主要设备品牌推荐使用华为、华三或同档次品牌。具体AP布设点位情况请在应标前与相关技术人员联系，尽早做好现场踏勘。

1.2 本项目工期要求：20日历天。

1.3 本项目质量要求：符合合同要求且一次验收合格。

2. 报价要求

2.1 报价要求

（1）报价人应按照询价文件的要求、资料、工程量清单以及充分考虑本工程实际情况、市场风险及自身的综合实力，自主竞报报价并承担相应的风险责任。报价人根据本工程特点及施工技术规范、施工工艺要求，组织并测算为完成本项目所必须采取的工艺及措施进行报价。

（2）本工程为固定综合单价合同。

（3）报价人报价文件中所列的施工组织、技术措施，其费用均应包含在报价中并一次性包干。

（4）施工期间由于工期紧造成加班加点或报价人原因造成施工方案的更改，所增加的措施费用及工期一概不予调整，相应的费用报价人应在报价中充分考虑，询价单位不另支付。

（6）询价单位不提供职工宿舍、现场办公室及仓库、施工安装现场电源报价人自行解决。

2.2询价有效期: 90天。

2.3报价文件至少应包括报价函，法定代表人授权委托书，报价人有效的营业执照、资质证书、已标价的工程量清单。

2.4报价文件的密封和标记：

2.4.1报价文件应密封包装，并在封套的封口处加盖报价人单位章。

3. 询价日程安排

发放中标通知书：询价结束后五日内。

4. 评标办法（经评审的最低投标价法）

本次评标采用经评审的最低投标价法。

5. 其他事项

5.1询价人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据询价文件和中标人的报价文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，询价人取消其中标资格；给询价人造成的损失（包括与第三方签订合同所产生的差价）中标人还应予以赔偿。

5.2中标人与询价人签订相应的安全文明施工协议、廉政责任合同等。

5.3本项目实施期间，中标人应严格执行杭州萧山国际机场对施工现场各项管理措施和规定，如有违反按相应的处罚规定执行。特别是对现场的建筑垃圾堆放，应严格执行安全文明施工的要求，按照询价人指定区域堆放或自行外运，费用由报价人自行考虑并报价。

第三章：合同条款

第一节  通用合同条款

通用条款执行《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》中的通用条款。

专用条款为询价人（本章下称发包人）与中标人（本章下称承包人）结合本工程具体情况确定，以下的合同专用条款内容，报价人在接受本询价文件后在询价截止时间前或报价文件中没有提出异议，视为已全部接受。

本章以下编号为合同条款的条款号，询价文件其他各章对本章的编号索引无效。

第二节  专用合同条款

专用合同条款为询价人（本章下称发包人）与中标人（本章下称承包人）结合本工程具体情况确定，以下的专用合同条款内容，如报价人在报价文件中未对本专用合同条款提出具体补充、修改或更正意见的，视为报价人已全部接受本专用合同条款，如一旦中标至订立合同时，须按询价条件第二章报价人须知的有关规定签订合同。

本章以下编号为合同条款的条款号，询价文件其他各章对本章的编号索引无效。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：

1.1.2.3 承包人：

1.1.2.4 承包人项目经理：

1.1.2.5 分包人：

1.1.2.6 监理人：

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 工程名称：

1.1.3.10 永久占地：

1.1.3.11 临时占地：

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期：按图纸设计年限

1.2 合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：(1)本合同书面（补充）协议以及合同履行中，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件；（2）本合同协议书（含合同谈判纪要）；（3）中标通知书；（4）本合同专用条款；（5）询价文件及其补充文件（包括询标记录）；（6）报价文件及其附件；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）已标价的工程量清单。

1.3 联络

1.7.1 承包人的地址：                                 邮编：

1.7.2 发包人的地址：   杭州萧山国际机场内            邮编：311207

监理人地址：                                         邮编：

1.7.3 如一方拒绝签收另一方通知，另一方以 邮递快件方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。

2. 发包人义务

2.1 提供施工场地

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：为开工日期前不少于3天。

施工场地内地下管线和地下设施等有关资料的提供时间：开工日期前不少于3天。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.2 履约担保

承包人向发包人（甲方）提供履约担保，担保方式为：电汇；担保额度：合同总价的10％。

如承包人不能按承诺和合同要求履约，发包人将有权罚没部分或全部履约保证金。

执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

4.3 分包

本工程发包人同意承包人分包的工程：不允许分包。

分包施工单位为：不允许分包。

4.4 联合体

本工程不允许联合体报价。

4.5 不利物质条件

4.5.1双方关于不利物质条件的约定：     /

5.材料和工程设备

5.1 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备清单：无。

6. 交通运输

6.1 道路通行权和场外设施

施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

本工程施工场地周围（包括场内、场外）道路现状由承包人自行调查掌握；施工时通道及施工时间的具体利用，应受杭州萧山国际机场管理规定、询价文件和/或其他须遵守约定、规定所述的限制，就此，承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对杭州萧山国际机场、发包人和/或其他第三方的正常营业和/或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害。

对于承包人因施工导致机场现有管线损坏，未影响机场正常运行的，发包人将视损坏程度及影响情况对承包人处以1～10万元/次的处罚（在当月工程进度款中扣除）；对影响机场正常运行甚至导致机场临时关闭的，发包人将视情对承包人处以10～100万元的处罚；同时，发包人有权单方面终止本合同。除支付上述违约金外，对于修复上述受损道路、管线或设备设施等财产的费用，由承包人承担，若造成发包人其他损失的，承包人应予赔偿发包人的全部损失。

7. 施工安全、治安保卫和环境保护

7.1 承包人的施工安全责任

7.1.1 承包人将施工安全措施计划报送监理人审批时间：询价确认后2天内。

增加以下条款：

7.1.2施工期间，施工单位必须采取有效措施以确保运输车辆及各类施工机械设备作业安全。如发生安全事故导致发包人损失的，承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失。

8. 进度计划

8.1 合同进度计划

（1）承包人提供详细的施工进度计划和施工方案及施工图纸说明的时间：询价确认后3天内提供。

（2）承包人施工进度比合同进度计划延误达10日以上时，发包人有权终止合同。

（3）因承包人的原因导致实际进度与合同计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。

9. 开工和竣工

9.1 承包人的工期延误

逾期竣工违约金依发包人主张，可包括以下各项的单独或合并运用：

（1）没收履约担保金中相应工期部分或全部履约保证金；

（2）按合同工期每延误一天承包人应支付违约金3000元；

（3）根据本合同的其他约定支付违约金，并按给发包人造成的实际损失给予赔偿。

10. 暂停施工

10.1 承包人暂停施工的责任

因联系单变更签证未确认引起的暂停施工。

11. 变更

11.1 变更的范围和内容

双方约定，在履行合同中发生以下情形之一，不得进行变更。

（1）承包人报价时漏报的招标图范围内的工作内容；

（2）合同执行期内材料、人工价格的市场变化；

（3）合同执行期内，施工临时停电、停水或因机场运营需要造成的连续8小时内的停工；

（4）合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；

（5）合同执行期内，遇分部分项工程量增减、设计变更或施工组织设计调整引起的措施项目变化；

（6）合同执行期内，可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。

11.2 变更的估价原则

11.2.1工程量清单计价表中有的项目，按工程量清单计价表中综合单价计价；

11.2.2工程量清单计价表中类似的项目，参照工程量清单计价表中综合单价计价。上述“类似”指工作内容或工料机部分调整，能够利用已有项目进行综合单价调整的。综合单价调整的方法：工料机费用调整，其他费用不调整；

11.2.3工程量清单计价表中无适用或类似子目的单价，由承包人在施工前提出并补充编制工料单价预算书，套用浙江省2010定额，按直接工程费＋综合费用（按口径，只计取综合费率、规费、农民工工伤保险和税金）计取；不能套用浙江省2010定额，可按照成本加利润的原则，承包人与发包人协商后交由监理人按通用条款执行。

11.2.4对发包人要求变更的工程，费用在发包人提出该等要求之日起24小时内可由发包人、承包人商定的，则应由四方（发包人、承包人、监理人、造价咨询）签字认可。若不能当时认定的，承包人应无条件执行并实施变更，待施工完毕后再由发包人、承包人、监理人和造价咨询据实协商进行定价。承包人应在发包人提供变更单后24小时内，实施变更工程。若承包人拒绝或懈怠实施变更工程，每拖延一天应按2000元/天向发包人支付违约金。

12．价格调整

本项目不作任何价格调整。

13．计量与支付

13.1 预付款：无

13.2付款方式

工程竣工经结算审核后，付至结算价的95%，并返还履约保证金，剩余5%作为工程质量保证金，自工程竣工备案之日起满两年无任何质量问题一次性付清（不计息）。

13.2.3变更支付条款

在施工过程中发生的设计变更，将不进入工程进度款中。待工程竣工验收后一并结算。

13.3 质量保证金

13.3.1工程结算价的5％留作工程质量保修金，质量保修金在工程竣工验收合格保修期（两年）满后的56天内扣除因承包人过错造成的质量维修费用后归还（不计利息）。

13.4 竣工结算

13.4.1 竣工付款申请单

（1）双方约定承包人提交的竣工付款申请单份数：  份，时间：工程竣工验收报告经发包人认可后    天内。

13.4.2发包人委托工程造价咨询机构按规定进行审核，并按最终审定的工程价款进行结算。核减追加费按核减额（包括全过程审计中联系单核减额）超过送审造价5％的幅度以外的核减额的5％计算，费用由承包人支付， 承包人支付部分由发包人从应付工程价款中扣缴；核增部分以核增额为基数，费率为5%，由承包人直接支付审查费用。

13.5 最终结清

13.5.1 最终结清申请单

双方约定承包人提交的最终结清申请单份数：6 份，时间：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

14. 竣工验收

14.1 竣工归档资料

承包人应在合同规定的工程竣工日的5天前，免费向发包人提交4套符合相关规定的竣工图纸和竣工资料（包括相片）、电子版竣工图光盘5套。如因资料不符合要求而产生的资料整理费用，由承包人承担。

15. 缺陷责任与保修责任

15.1 保修责任

15.1.1本工程质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

15.1.2属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从保修金中扣除。

15.1.3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

15.1.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

16．保险

16.1 工程保险

双方约定的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容：

建筑工程一切险和安装工程一切险由发包人办理，其他按国家、省、市有关规定由承包人办理的按有关规定执行，其中，涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。

承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和其他法律规定应当支付的费用和法律规定应当承担的责任，发包人不承担此责任，如因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此所遭受的全部损失。

17．不可抗力

17.1 不可抗力的确认

17.1.1双方关于不可抗力的约定：

经相关行政主管部门认定，直接造成本工程损失的六级以上地震、山洪暴发、战争。

18．违约

18.1 承包人违约

18.1.1对承包人违约的处理（增加）：

承包人发生以下违约行为之一的，根据其违约行为种类，除承包人须根据本合同约定支付违约金外，发包人有权没收履约保证金，并根据其对发包人造成经济损失的程度予以赔偿，此外，发包人亦有权终止合同而不向承包人作任何赔偿或补偿。

（1）未经监理工程师同意，撤走已进入工地的施工机械设备，而导致工程施工受到影响的；

（2）未按发包人或监理人的整改要求（包括以巡查例会方式或其他方式另行提出）进行整改并书面递交整改报告的；

（3）其他违反本合同约定的任何行为。

18.1.2

根据承包人的违约情形，发包人可主张承包人承担如下部分或全部的赔偿责任：

（1）发包人没收承包人履约保证金；

（2）及时整改及承担费用的责任；

（3）导致发包人解除合同并重新委托第三方修复、重作或继续未完施工的，承包人须向发包人赔偿因此导致的发包人额外支出；

（4）发包人为解除合同而与承包人发生争议，且争议经合同约定的争议解决机构或裁决机构生效裁决确定发包人有权解除合同的，则为处理争议所发生的一切实际费用须由承包人承担；

（5）承包人须承担因其违约导致发包人所遭受的第三人索赔；

（6）承包人须承担其违约行为导致发包人所遭受其他实际损害的赔偿责任；

（7）本专用合同其他条款约定的违约金。

18.1.3发包人根据法律规定或合同约定解除本合同的，发包人无须向承包人作任何赔偿或补偿。

19．争议的解决

19.1 争议的解决方式

双方约定，在履行合同过程中产生的争议时，可请工程所在地建设行政主管部门调解，协商不成的：向发包人所在地人民法院起诉。

20．其他补充条款

20.1 报价文件的充分性

承包人已经认真研究了发包人提供的合同文件，对任何有可能存在的问题已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到彻底和充分的理解，并已将这种理解全部反映到承包人的报价文件中。

20.2 承包人确认其提交的报价文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同另有约定，承包人提交的报价文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1） 承包人根据合同应承担的全部义务；

（2） 为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

20.3 本工程联系单签证均以发包人公章为准，未加盖发包人公章的均为无效签证。

20.4 本工程须注意以下事项：

（1）与发包人签订《治安协议》、《消防责任书》、《安全文明施工协议书》；并作为合同附件与询价文件同时签订。

（2）工程质量目标须无条件满足发包人的总体质量目标；

（3）承包人如需在场内搭建临设，必须征得发包人同意，并在发包人指定地点搭建；

（4）施工、生活用水、用电：由承包人自行解决。

20.5双方同意，若对本工程质量有争议，则由发包人指定的鉴定机构鉴定，鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担。

20.6本合同于签订后，发现存在以下情形之一的，发包人有权解除本合同：

（1）本合同签订前的询价过程中未发现的错误，可能导致承包人潜在获利，而承包人在接到发包人对本合同的相应修正要求后，在发包人指定的期限内拒绝按要求予以修正的；

（2）承包人实施出借或借用他人资质；在报价中实施虚假承诺、隐瞒或虚构事实等弄虚作假行为；有串通报价；向询价人或评标委员会成员行贿等不正当行为；

（3）承包人在2007年7月1日后承建的施工工程中存在较大生产安全事故的（较大生产安全事故的认定以国务院493号令为准）；

（4）承包人存在集体性（10人以上）的内部劳动人事纠纷、股东（产权人）或资产纠纷、偿债危机等经营变故，且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行承诺存在重大不确定性的；

（5）承包人正处于或将面临重大诉讼、仲裁，且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行承诺存在重大不确定性的；

（6）承包人与本工程相关的应有资格、资质、认证或其他行政许可已被终止或中止或暂扣的；

对发包人按前述约定而解除本合同的，承包人均予以接受并同意放弃和/或豁免发包人因此而可能对承包人造成的现实和/或有损害的任何赔偿、补偿责任；承包人因前述情形而导致本工程停工、窝工、发生质量事故等，造成发包人损害的，应承担违约责任，赔偿发包人的全部损失。

一旦发包人所需，承包人应按发包人的要求补充提供发包人所要求的有关资料，配合发包人所要求的调查；有关资料或调查涉及承包人商业秘密的，发包人知悉该等商业秘密后应予严格保密；有关资料或调查涉及国家机密而依法不得向发包人公开的，承包人应向发包人提供履行国家机密监管、保障职责的有关行政主管部门的书面证明或意见。

20.7承包人及其人员在签订和履行本合同中所知悉的发包人商业秘密，应予严格保密。

20.8 本合同履行期间，对于发包人或发包人代表、监理人提出的现场管理整改意见（包括于发包人现场巡查会提出的或是其他另行单独提出的管理和整改意见），承包人应在该等管理整改要求所指定的期限内实际完成整改并向发包人、监理人呈报书面的管理整改状况；承包人未能履行本约定且未书面提出令发包人接受的正当理由的，发包人有权比照本合同所约定的履约保证金的部分或全部金额，在当月应付承包人的进度款中予以直接扣减并无须另行支付。

20.9双方确认，通用条款第23.4款关于发包人提出索赔的期限要求不被合同所采纳与适用，发包人的索赔权利不受该等时限的限制。

20.10合同份数：双方约定合同正本贰份，副本拾陆份。其中发包人、承包人各执正本壹份、副本叁份。

20.11附件：

附件一：安全文明施工协议书

附件二：合同协议书

21、质量保证及售后服务

21.1. 乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准、数量要求等全部条件向甲方提供未经使用的全新产品。

21.2. 乙方提供的设备在质保期内因货物本身的质量问题发生故障（除自然因素和甲方人为因素的情况下），乙方应负责免费维护或更换。对达不到技术要求者，甲方有权退还乙方所供货物，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）以及由此给甲方造成的损失。

21.3. AP设备及系统的保修责任由乙方负责，该服务是每天24小时提供的。如在使用过程中发生质量问题，乙方必须在接到甲方通知后在8小时内响应，并在48小时内到达甲方现场予以解决。

21.4. 乙方承担保修期内的维修和维护保养工作，并委派指定的技术人员进行维修工作，同时每两个月安排一次现场维护保养。

21.5、在保修期结束前，须由乙方工程师和甲方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理或更换。在修复之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告甲方。

21.6、系统设备在合同规定的使用年限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在保修期内，报价方必须及时维修或更换，以保证每天不低于99.5%的设备可使用率，一切费用由乙方承担。此费用不应计入保修费用。

21.7、在二年保修期内，任何一年中，AP设备由于本身质量问题造成年设备故障损坏台数超过30％的，甲方有权要求乙方免费更换符合技术标书要求的其他品牌设备，设备的安装和调试仍由乙方负责，更换后的设备保修期仍为二年，保修期从设备更换并且系统总体验收签字合格之日起开始计算。

21.8. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如对货物出现的质量及安全问题经处理仍不能解决的，则甲方有权退货或要求乙方更换货物。

21.9. 本次采购的设备及安装服务质保期为贰年，质保期内所有设备及布设线路出现的问题均由乙方免费负责维修，因自然因素和甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对于超过保修期的机器设备，乙方仍负责终生维修，维修时只收部件成本费和人工费。

22、调试和验收

22.1. 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。验收须在乙方按询价书要求完成所有安装及改造工作同时完成1个月的试运行期后进行。乙方向甲方提出验收申请后，甲方需在十个工作日内完成验收，逾期视同验收完成并合格。

22.2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，乙方检验的结果应随货物交甲方。

22.3.乙方应负责设备的安装调试并培训甲方的使用操作及设备维护人员，并协助甲方一起完成系统联调，直到符合技术要求，方可进行最终验收。

22.4. 对技术复杂的货物，甲方有权聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，在此情况下，该等检测报告作为乙方提供货物的最终验收依据。

22.5. 甲方或甲方聘请的专业机构对货物进行验收时乙方必须在现场，验收完毕后由甲方或甲方聘请的专业机构作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

22.6. 乙方在安装施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。若因乙方对设施、设备的保护措施不当等原因造成设备、设施的受污、受损，须由乙方负责清洁或给予无偿更换；

22.7. 乙方提出工程竣工验收申请前，应完成所有工程竣工资料。

第四章：询价内容及技术要求

一、工程内容

本项目为浙江航空开发有限责任公司医药物流园区AP建设项目，位于杭州萧山国际机场医药物流园区内。主要内容：医药物流园区内3号库布设无线AP。3号库中分4个区域，其中1号和2号区域需要将AP的线路敷设完成，无需安装AP设备。3号和4号库需将AP的线路敷设完成并且完成AP设备的安装。主要设备品牌推荐使用华为、华三或同档次品牌。

二、主要设备技术指标

- 无线AP控制器

1. 转发性能：≥1.6Gbps，最大接入用户数：≥1K

2. 性能指标：ARP表项≥2K，MAC表项≥3K

3. AP管理： 最大管理AP≥16， 本次实配AP管理数≥xx

4. 接口：≥ WAN 1*GE + LAN 4*GE(支持PoE+) + 1*USB

5. POE：POE供电功率≥60W

6. 支持本地转发和集中转发模式

7. 网关特性：支持NAT、PPPoE、DDNS、SSL VPN、IPSEC VPN、静态路由、RIP、GRE

8. 支持无线定位

9. 支持L2/L3层快速漫游、支持802.11k/v/r等快速漫游协议

10. 支持频谱分析、支持频谱导航，引导终端自动接入5G频段、支持远程空口分析

11. 支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持客流分析统计、微信/短信认证以及一键认证、无感知认证和DPI应用识别、URL审计及流量管控功能

12. 品牌：为保障网络兼容性和统一售后，要求无线产品同一品牌

- 无线AP

1. 工作模式:支持胖/瘦两种AP工作模式

2. 无线速率≥1167Mbps

3. ≥1个千兆电口+1console口

4. 802.11 b/g/n：2.4GHz；802.11ac/n/a：5GHz

5. 内置2根不可拆卸7dbi增益全向天线

6. 发射功率≥20dBm

7. 支持多SSID，SSID个数≥16个

8. 支持自动信道选择或手动信道选择、支持按百分比设置无线发射功率、支持无线接入客户列表显示

9. 频段自动导航技术，自动引导终端选择最优频段，提升整个无线网络的接入数和性能。

10. 防护等级≥IP41

11. 功耗＜12.95W

12. 为了网络兼容性和统一售后，要求无线产品同一品牌

3、24口交换机

1. 19英寸机架铁壳；支持三级拨码开关

2. 端口类型 ≥24个10/100/1000Mbps 电口

3. 支持POE+；支持POE供电功率≥190W

4. 缓存：采用共享缓存架构

5. 端口防雷：支持共模防护7KV

6. 品牌：为了保证整体网络兼容性和统一售后，要求网络统一品牌

硬件免费保修不低于2年。投标时提供相关产品的国家相关部门检测报告。

第五章：主要设备清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超五类网线 | UTP-CAT5E | 1500 | 米 | 保视通 |
| 2 | PVC管 | ￠25，国标 | 300 | 米 | 国产 |
| 3 | 室内墙柜 | 6U | 2 | 个 | 国产 |
| 4 | 企业级无线AP控制器 | WX2510H | 1 | 台 | H3C |
| 5 | 企业级无线AP授权 | LIS-WX-1-BE | 8 | 台 | H3C |
| 6 | 企业级无线AP | WA4320-ACN-C-FIT | 8 | 台 | H3C |
| 7 | 24口全千兆企业级网络交换机 | S1324G-PWR | 2 | 台 | H3C |
| 8 | 辅材 | 包水晶头，接插件、尾纤等 | 1 | 批 |  |

注：本项目为闭口包干项目。以上为主要设备、材料清单，实际工程量包含但不仅限于上述主要材料清单中的内容，以完成甲方功能要求为准。硬件免费保修不低于2年。投标时提供相关产品的国家相关部门检测报告。

第六章：验收及售后服务

1. 验收须在AP设备1个月的试运行期结束后进行；

2. 报价人在施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。若因报价人对设施、设备的保护措施不当等原因造成设备、设施的受污、受损，须由报价人负责清洁或给予无偿更换；

3. 报价人提出工程竣工验收申请前，应完成所有工程竣工资料

4、本次项目建设的AP设备的免费保修期至少为二年。保修期从最终验收之日起计算。

5、AP设备的保修责任由报价人负责，该服务是每天24小时提供的。报价人必须在48小时内响应询价人的请求，到现场处理有关维护、维修和技术问题。

6、报价方承担保修期内的维修和维护保养工作，并委派指定的技术人员进行维修工作和定期进行维护保养。

7、在保修期结束前，须由报价人工程师和询价人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由报价人负责修理或更换。在修复之后，报价人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告询价人。

8、系统设备在合同规定的使用年限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在保修期内，报价方必须及时维修或更换，以保证每天不低于99.5%的设备可使用率，一切费用由报价方承担。此费用不应计入保修费用。

9、在二年保修期内，任何一年中，AP设备由于本身质量问题造成年设备故障损坏台数超过30％的，甲方有权要求中标单位免费更换符合技术标书要求的其他品牌设备，设备的安装和调试仍由施工中标单位负责，更换后的设备保修期仍为二年，保修期从设备更换并且系统总体验收签字合格之日起开始计算。